# 深圳市宝安区厂网河湖海一体化水环境智能管控系统

# 监理服务项目

招标文件

项目编号：SZGX2020099-STHJ-015

采购人：深圳市生态环境局宝安管理局

确认日期：2020年8月17日

深圳市国信招标有限公司

2020年8月

目  录

第一章 投标邀请书	5

第二章 投标人须知	9

一、说明	10

1．资金来源	10

2．定义	10

3．保证	10

4．合格的投标人	10

5．合格的服务	10

6．投标费用	10

二、招标文件	11

7．招标文件构成	11

8．招标文件的澄清、修改	11

三、投标文件的编制	11

9．投标文件编写、语言及计量单位	11

10．投标文件构成	12

11．投标报价和货币	13

12．投标保证金	13

13．投标有效期	13

14．投标文件的编制	13

15．投标文件的签署	13

四、投标文件的递交	13

16．投标文件的密封和标记	13

17．投标截止时间	14

18．迟交的投标文件	14

19．投标文件的修改与撤回	14

五、开标	14

20．开标	14

21．投标文件的澄清	15

22．保密	15

23．关于评标结果公示	15

六、授予合同	15

24．资格后审	15

25．更改采购数量的权力	16

26．中标通知书	16

27．签订合同	16

28．中标服务费	16

七、特别说明	16

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	16

30．关于监狱企业投标的特殊规定	17

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	18

32．关于节能环保产品投标的规定	18

33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	19

34．特别说明	19

八、关于质疑和投诉	19

35．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十条	19

36．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十一条	19

37．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十二条	20

38．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十三条	20

39．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十四条	20

40．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十五条	20

九、关于投标人诚信情况	21

第三章 合同范本	23

第四章 项目需求	26

一、技术要求	27

二、商务要求	36

第五章 投标文件格式	38

附件1  投标人资格证明文件	39

附件2  政府采购投标及履约承诺函	41

附件3  中小企业声明函（选用）	42

附件4  残疾人福利性单位声明函（选用）	42

附件5  监狱企业声明函（选用）	43

附件6 投标书	44

附件7 开标一览表	45

附件8 投标人基本情况表	46

附件9 拟派项目负责人及团队人员情况表	47

附件10  同类项目成功案例一览表	47

附件11  服务响应方案	48

附件12  详细报价清单	49

附件13 商务指标响应一览表	50

附件14 技术指标响应一览表	51

附件 15  诚信承诺书	60

第六章 评标方法和标准	61

一、评标职责	62

二、评标委员会	62

三、关于无效标及招标失败	63

四、对投标文件的审查和确定	64

五、投标文件的澄清	64

六、评标办法及评标流程	65

第一章 投标邀请书

投标邀请书

根据政府采购的有关规定，深圳市国信招标有限公司受采购人委托，就深圳市宝安区厂网河湖海一体化水环境智能管控系统监理服务项目组织公开招标，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的投标人参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：SZGX2020099-STHJ-015

2.项目名称：深圳市宝安区厂网河湖海一体化水环境智能管控系统监理服务项目

3.暂订金额：人民币玖拾伍万元整（¥950,000.00元）（实际金额以发改批复为准）

4.最高限价：人民币玖拾伍万元整（¥950,000.00元）

5.采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 简要服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市宝安区厂网河湖海一体化水环境智能管控系统监理服务项目 | 1项 | 详见招标文件（附件） |

6.合同履行期限：监理服务期贯穿于项目实施的全过程，项目完成后跟进收尾、审计等工作，监理服务期预计为1年，最终以项目实际完成时间为准。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1．投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明

2．投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组

织；（提供营业执照（或法人证书或登记证书）复印件）

3．投标人必须是深圳市政府采购注册供应商（注册网址：cgzx.sz.gov.cn）；（本项无需

提供证明材料，由招标代理机构工作人员系统查询确认；）

4. 投标人必须是未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法

失信行为记录名单；深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）处罚有效期内的诚

信档案名单。 （由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）

5．本项目不接受联合体投标，不得分包转包（本项无需提供证明材料）。

三、获取招标文件

1.时间：2020年8月18日至2020年8月24日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招

标有限公司。

3.方式：递交报名资料审核通过后获取招标文件。投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请咨询招标代理机构工作人员：联系人：石磊  电话：0755-23962384；联系人：易久琳  电话：0755-23906834；报名资料审核邮箱： 451613934@qq.com。

4.获取招标文件需提供文件：

1）营业执照（或法人证书或登记证书）复印件；

2）提供《政府采购投标及履约承诺函》原件；

3）法定代表人证明书原件；

4）法定代表人授权委托书原件。

5.售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账），招标文件售后不退。收款账户

如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料（加盖公章）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2020年8月28日14点30分（北京时间）。

2.地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市

国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2020年8月24日17：30（北京时间）前以书面形式通知招标代理机构。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　称：深圳市生态环境局宝安管理局

地　址：深圳市宝安区宝城新安二路96号环保大楼411室

联系人：刘棋光

联系方式：0755-29744099

2.招标代理机构信息

名　称：深圳市国信招标有限公司

地　址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊   易久琳

联系方式：0755-23962384  23906834

3.项目联系方式

项目联系人：石磊   易久琳

电　话：0755-23962384  23906834

深圳市国信招标有限公司

2020年8月17日

第二章 投标人须知

- 一、说明

#### 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：深圳市生态环境局宝安管理局。

2）招标代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本项目招标代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）服务：指招标文件中要求提供的相关服务。

4）投标人：指已经报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

5）日期：如无特别说明，均指公历日。

6）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

7）条例：指《深圳经济特区政府采购条例》。

8）细则：指《深圳经济特区政府采购条例实施细则》。

9）87号令：指财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

#### 3．保证

1）投标人应保证所提交给招标代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖了招标文件中所有要求和项目。

#### 4．合格的投标人

1）符合《投标邀请书》所述投标人资质要求；

2）合格的投标人仅限于已报名并获取招标文件的投标人；

3）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

4）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

#### 5．合格的服务

1）有关服务必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

2）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

#### 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向招标代理机构交纳中标服务费。

- 二、招标文件

#### 7．招标文件构成

1）要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权在招标文件规定的时间内要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构将在投标截止时间至少3日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向招标代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或招标代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向招标代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向招标代理机构。

- 三、投标文件的编制

#### 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构和/或采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

① 商务标应包括：

a）商务标目录

【信息公开部分】

b）投标人资格证明文件（格式见附件1）；

c）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件2）；

d）中小企业声明函（格式见附件3，选用）；

e）残疾人福利性单位声明函（格式见附件4，选用）；

f）监狱企业证明文件（格式见附件5，选用）；

【非信息公开部分】

g）投标书（格式见附件6）；

h）开标一览表（格式见附件7）；

i）投标人基本情况表（格式见附件8）；

j）投标人资质情况（格式自定，附相关证明材料）；

k）拟派总监理工程师及监理团队人员情况（格式见附件9）；

l）同类项目情况（格式见附件10）；

m）服务网点情况（格式自定，附相关证明材料）；

n）投标人监理技术创新能力（格式自定，附相关证明材料）；

o）商务指标响应一览表（格式见附件13）；

p）诚信承诺书(格式见附件15)；

q）疫情防控情况（格式自定，附相关证明材料）；

r）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

② 技术标应包括：

a）技术标目录

b）服务响应方案(格式见附件11)；

c）详细报价清单(格式见附件12)；

d）技术指标响应一览表(格式见附14)；

e）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

③ 电子投标文件：

包含投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档，其中信息公开部分应为盖章扫描件），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有），电子投标文件不作压缩处理。

④ 本项目不接受替代方案。

#### 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3）投标人在“详细报价清单”中的单价均为综合单价，应包括完成本项目所需的全部人工、工具、国家规定的相关税费等全部费用。

#### 12．投标保证金

根据深圳市政府采购的规定，参与本项目的投标人无须提供投标保证金。投标人在投标过程或中标后的不诚信行为或其他违反政府采购规定的行为将纳入不良诚信记录。

#### 13．投标有效期

1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人或招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人或招标代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

#### 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

#### 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、项目编号、投标人名称等；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 四、投标文件的递交

#### 16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”中的“商务标”和“技术标”装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本”或“副本”、“商务标”或“技术标”或“商务、技术标”等字样。电子投标文件应随同纸质投标文件一并封装。

2）封装时，在封装袋封口处注明“于   年 月  日  时  分开标之前不得启封”的字样，加盖公章。并在包装面作具体标识：项目名称、项目编号、投标人名称。

3）投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按投标邀请书中注明的地址在投标截止时间前送达。

4）如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构有权不予接收。

5）电报、电话、传真、邮件形式的投标不予接收。

#### 17．投标截止时间

1）招标代理机构于开标前30分钟开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或招标代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 18．迟交的投标文件

1）采购人或招标代理机构将拒绝并退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

2）逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受。

#### 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至招标代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签名。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

- 五、开标

#### 20．开标

1）招标代理机构按招标公告/投标邀请书中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）开标由采购人或者招标代理机构主持，邀请投标人参加。

3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

4）开标过程由采购人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。

6）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、招标代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7）开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标。

#### 21．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和招标代理机构接触。

2）投标人刺探评标或授予合同的保密信息，通过各种方式影响采购人的评标或定标，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

#### 23．关于评标结果公示

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十四条的规定，招标代理机构将在发出中标通知书之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示，涉及国家秘密和商业秘密的内容除外。公示时间不少于三日，公示应当包括以下内容：（一）投标供应商名称、资格响应文件和报价；（二）项目评审专家名单以及候选中标供应商名单；（三）确定的中标供应商的名单；（四）法律、法规和规章规定的其他内容。前款第（一）项内容的公示，可以在招标代理机构对投标人的资格核查后进行。公示期内有异议的，异议人应当在公示期满前向招标代理机构提出。公示期满无异议或者异议不成立的，招标代理机构将发出中标通知书。

- 六、授予合同

#### 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者招标代理机构不得通过对投标人进行考察等方式改变评审结果。

#### 25．更改采购数量的权力

采购合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同服务的，经主管部门批准，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十，且合同总金额不得超过原采购申报计划金额。

#### 26．中标通知书

1）招标代理机构依据《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》规定向中标人发出中标通知书；

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

#### 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人未按规定与采购人签订合同的，采购人可按照有关规定废除中标人的中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 28．中标服务费

1）中标人在领取中标通知书前，应以银行转账的方式向招标代理机构交纳中标服务费。中   标服务费收费标准参照按《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有   关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，按照差额定率累进法计算。详见   下表：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下的部分 | 1.50% |

2）中标服务费按以上费率计算后不足人民币5000元的，按人民币5000元收取。

- 七、特别说明

- 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知” 财库[2011]181号；

② 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

③ 财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

④ 除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该招标文件中的其他规定不受影响。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）；

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的投标保证金和履约保证金的担保函。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 小型、微型企业价格扣除政策

投标人为小型、微型企业且提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

② 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

a．符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

b．提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的。

③ 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

a．投标人为中国法人；

b．投标产品制造商为中国法人；

c．投标产品原产地为中国；

d．投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的投标人自行提供《中小企业声明函》。

- 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（10%）等政府采购促 进中小企业发展的政府采购政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供《监狱企业声明函》，并附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（10%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 32．关于节能环保产品投标的规定

1）相关依据

①《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

② 财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

③ 中共深圳市委、深圳市人民政府《关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）

2）相关规定

① 在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

② 进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势，投标人选用节能环保产品参与投标的，应在投标文件中提供《节能产品政府采购清单》和/或《环境标志产品政府采购清单》，并对投标产品进行标记。详见招标文件“评分标准及规则”。

- 33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2）中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）查询是否存在行政处罚记录。

- 34．特别说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

② 与本项目招标代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标。投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

- 八、关于质疑和投诉

- 35．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十条

参加政府采购活动的供应商因下列事项认为自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、政府集中采购机构及社会招标代理机构提出书面质疑：

（一）采购文件有限制性、倾向性条款的；

（二）采购文件的澄清或者修改违反规定的；

（三）应当回避的人员没有按规定回避的；

（四）采购参加人之间存在串通、内定中标或者成交供应商等情形的；

（五）其他供应商隐瞒真实情况，提供虚假资料谋求中标或者成交的；

（六）采购程序违反规定的；

（七）供应商认为自己权益受到损害的其他事项。

- 36．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十一条

采购条例第四十一条所称供应商应当知道其权益受到损害之日是指：

（一）对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；

（二）对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员的质疑，为中标或者成交结果公示之日。供应商的质疑或者投诉需要向有关部门取得相关证明或者组织专门机构、人员进行检验、检测或者鉴定的，所需时间不计入质疑投诉处理期间。

- 37．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十二条

供应商质疑应当实名提交书面质疑书，质疑书应当包含下列内容:

（一）有明确的质疑请求；

（二）有明确的质疑对象；

（三）因质疑事项而受损害的权益；

（四）有合理的事实和依据；

（五）法律、法规和规章规定的其他材料。

供应商捏造事实、提供虚假材料质疑，以及假冒他人名义质疑或者无正当理由拒不配合进行质疑调查的，由主管部门记入供应商诚信档案。

- 38．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十三条

供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项。供应商投诉应当实名提交书面投诉书，投诉书应当包含下列内容:

（一）有明确的投诉诉求；

（二）有明确的投诉对象；

（三）有合理的事实与理由。

符合上述条件的投诉，主管部门应当予以受理。主管部门受理的投诉事项已被其他行政管理部门受理的，主管部门可以终止投诉处理程序。

- 39．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十四条

符合以下情形的，在质疑或者投诉处理期间，主管部门可以中止政府采购活动：

（一）采购活动可能存在违法违规行为的；

（二）质疑或者投诉事项可能会影响评审结果的；

（三）其他确有必要中止的情形。

主管部门应当在作出中止采购决定当日发布公告并书面通知采购人和参加采购的供应商。中止的期限不得超过十日，因情况特殊需要延长的，经主管部门主要负责人批准可延长十日。中止采购期间不计入采购期间。按照前款规定中止采购的，中止采购情形消除后，应当恢复采购程序。

- 40．《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第六十五条

下列情形不作为供应商的质疑投诉，按照有关法律、法规的规定处理：

（一）供应商在质疑投诉期限届满后提出的情况反映和举报；

（二）供应商以外的其他政府采购参加人的投诉和情况反映；

（三）监察、审计、信访等部门转来的投诉和情况反映；

（四）其他的情况反映、举报、意见和建议等。

- 九、关于投标人诚信情况

41．《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》第五条

供应商在参加政府采购活动中有《政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条、七十三条、七十四条，或者《采购条例》第五十七条所规定的情形，被财政部门依法做出行政处罚的，由财政部门记入供应商诚信档案。

42．《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》第六条

供应商在参加政府采购活动中出现下列行为之一的，由财政部门记入供应商诚信档案：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

43．《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》第七条

政府集中采购机构根据《政府采购合同履约评价规范》等规定，在履约抽检过程中对履约检查评价为差的供应商，按本办法第十条规定进行认定后，记入供应商诚信档案，并抄报财政部门，同时对外公告。

44．《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》第十一条

按照本办法第五条、第六条、第七条规定被认定并记入诚信档案的供应商，由财政部门和政府集中采购机构分别在“深圳市政府采购监管网”和“深圳市政府采购网”对外公告，同时，将有关信息推送至深圳市公共信用中心，通过深圳信用网（www.szcredit.org.cn）向社会公告。公告内容包括：

（一）供应商名称、统一社会信用代码或组织机构代码；

（二）违法违规行为基本事实；

（三）被有关行政部门处罚或处理情况；

（四）公告有效期；

（五）记录日期及记录机关

45．《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》第十二条

按照本办法第五条、第六条、第七条规定被认定并记入诚信档案的供应商，被禁止参与政府采购活动的，被禁止参加政府采购活动的期间与对外公告的有效期一致；未被禁止参与政府采购活动的，对外公告时间为一年。公告期届满，相关信息从网站页面上撤下，但在系统后台继续保存。

46．《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》第十四条

供应商有本办法第五条规定情形的，财政部门依法作出禁止参与政府采购活动、罚款和记入诚信档案的处理。供应商有本办法第六条、第七条所规定情形的，财政部门进行网上公告、重点监管、加大检查频率；其在公告期内参与政府采购活动的，处理情况按照其所参与的政府采购项目招标文件规定执行。

# 第三章 合同范本

（本合同条件仅供参考，以最终签订的合同文本为准）

甲方：

电话：                      传真：             地址：

乙方：

电话：                      传真：             地址：

项目名称：                                   采购编号：

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．______________________________________________。

3．______________________________________________。

三、甲方乙方的权利和义务

1．甲方的权利和义务

2．乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款。

1．在合同实施及服务人员到达服务地后__ 天内，甲方应将第一次付　　款总服务费的_ _%付给乙方。

2．第二次付款额应为总服务费的__ %，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3．最后一次付款额应为总服务费的_ _%，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕    日内付给乙方。

六、知识产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1．乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1．合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1．本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第四章 项目需求

## 一、技术要求

（一）项目建设概述

1.项目建设目标

通过厂网河湖海一体化水环境智能管控系统建设方案的设计，整合已有监测资源，加强污水管网监测、水环境质量监测、污染源监测，实现全面覆盖深圳市宝安区“厂网河湖海”的一体化监测，创新水环境业务协同闭环管理模式，利用物联网、大数据、5G移动通讯等先进技术，建立全面感知、科学决策、快速调度管理体系，开展数据资源开发与应用，通过大数据关联分析，提升在线智能分析能力，为水环境现状管理、溯源分析、污染管控等多方面提供信息化的支持，着实推进深圳市宝安区精细化、精准化水环境智能管控。

2.项目建设内容

（1）厂网河湖海监测“一张网”建设

本项目感知体系的建设以厂网河湖海一体化环境智能管理以水环境质量达标为目标，依托现有厂网河湖海监测基础，在重点街道的核心主管网及重点管控区域设布监测点位，同时配合移动监测开展全方位监测，支撑精准监测、溯源执法。

（2）生态环境智慧中心建设

汇聚全区水环境监测监管数据资源，建立全区统一的生态环境智慧中心，提供数据资源共享服务，推进生态环境数据开放。同时结合水环境管理需求提供必要的大数据算法、模型等智能分析服务，促进环境管理的精细化和决策的科学化。

（3）污染源电子档案

全面整合宝安区固定源数据，形成污染源电子档案中心，实现污染源静态与动态信息全生命周期管理，为宝安区水环境业务管理提供支撑。

（4）水环境管理业务应用

水环境管理业务应用设计突出水环境质量管理、管网污染溯源等工作方向，提供必备的信息化的支撑。

（5）服务门户

依托宝安区局现有成果进行完善，进一步对内部业务系统、用户权限进行整合全面统一，形成数据专题展示成果，同时能够对企对民提供信息服务。

（二）项目监理服务要求

1.总体要求

本次监理服务要求监理单位遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，并按照本项目总体建设目标的要求和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全过程监理。要求监理单位对建设项目的各个阶段及各个层面进行全方位的管理与协调。

对工程涉及的管道及线路施工、机房环境建设、平台部署、软件开发等具体工作在安全、质量、进度、投资、变更、合同控制等方面进行规范化管理，并在实施过程中，使用符合要求的测试用具对工程进行检查测试，确保过程中各环节的监理工作科学、严谨、规范、有效，达到建设使用要求。

监理单位在项目实施过程中，需要对项目进行规范化管理，要有项目组织、管理、进度、验收计划、质量控制等方案，确保工程质量。项目实施过程中各环节应严格按照相关标准流程执行，每阶段文档须齐全完整，同时应遵守采购单位的各项管理制度要求。

2.人员要求

本项目要求监理单位建立稳定的监理服务团队，团队成员由总监或总监代表、专业监理工程师和监理员组成，在项目现场的监理人员以满足实际需要为准。监理人员必须具备所从事监理业务的专业技能和相关工作经验，并具有丰富的项目管理经验。必须奉公守法，具有高度责任心。监理人员的确定和变更，须事先经采购单位同意。

3.安全保密要求

由于本工程的部分工作具有保密要求的特点，因此，要求参与本工程监理工作的全部人员都必须是政治可靠、责任心强的人员，而且在本工程的整个监理工作当中，监理都必须严守秘密，对于泄密的要追究当事人及单位领导的责任，造成严重后果的除终止合同外，并追究当事人和单位领导的相关责任。

4.资料档案管理要求

监理单位必须对本项目工程监理工作过程中形成的各类合同协议、方案计划、检查记录、总结报告、图纸资料、会议纪要等具有保存意义的电子文档、纸质文件进行整理、分类、编目归档管理，本项目验收后按照信息工程项目文档管理规范对本项目文档资料进行归档移交。

5.其他服务要求

本项目工期短，任务重，为保障按期完成建设任务，在不违背客观规律和建设标准规范的前提下，部分非工作日或非工作时间在能够保障正常施工的条件下可能会开展施工，要求监理单位在此期间必须按照监理规范开展监理工作，保障项目执行中的任何环节能够得到有效监管。

6.项目监理技术要求

| 名称 | 要求 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 各阶段监理工作要求： 项目主要分为工程设计阶段、工程招投标阶段、设备/材料采购阶段、工程实施阶段、试运行阶段、工程验收阶段、工程移交及保修维护阶段、项目审计阶段等。 | 1.系统设计阶段监理 | 1) 协助采购单位对项目设计方案进行审核，提供合理化建议，促使设计方案符合建设需求； 2) 协助采购单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前可预见的缺陷。 3) 其他需要监理的事项。 |
|  | 2.工程招投标阶段监理 | 1) 根据本项目建设特点，协助建设方确定用户需求； 2) 协助建设方编写工程招标文件； 3) 组织投标文件评审； 4) 对中标人的技术方案作进一步的优化，提出审核意见； 5) 协助建设方与中标单位谈判签订工程合同； 6) 其他需要监理的事项。 |
|  | 3.设备/材料采购监理 | 1) 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单； 2) 订货进货验证； 3) 组织到货验收； 4) 设备鉴定、移交等； 5) 其他需要监理的事项。 |
|  | 4.工程实施阶段监理 | A.工程开工前的监理 1)审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍； 2)审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性； 3)审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行审核； 4)审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查； 5)审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因； 6)审核《项目实施计划》或《项目开发计划》。 B.实施准备阶段的监理 1)审批开工申请，检查承建单位在项目机构组建、人员、物料、技术方案、图纸、外场环境勘察选点等方面的准备情况，确定开工日期； 2)了解承建单位设备订单的定购和运输情况； 3)了解施工条件准备情况； 4)了解承建单位工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况； 5)编制工程各个子项目监理细则； 6)签发开工令。 C.实施阶段的监理 1)编制监理大纲、监理规划、监理实施细则等系列管理文件。 2)根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划并向承建单位传达管理要求，组织培训指导； 3)检查工程采用硬件、系统软件是否符合采购文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的硬件、系统软件产品，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求； 4)对工程中整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； 5)促使工程中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准； 6)组织隐蔽工程验收； 7)对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜； 8)审核项目各个阶段进度计划； 9)对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查； 10)审核软件开发各个阶段文件； 11)协助建设方组织软件开发阶段评审； 12)督促、检查承建单位进度执行情况； 13)审查工程变更，提出监理意见； 14)审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见； 15)按周、月定期向建设方报告工程情况； 16)组织召开工程例会和工程专项会议； 17)发现质量问题时及时向采购方报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； 18)其他需要监理的事项。 |
|  | 5.试运行阶段的监理 | 1)协助采购确认工程进入试运行； 2)检查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据； 3)进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告； 4)对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成承建单位解决。解决问题后，进行二次检测； 5)进行试运行时间核算； 6)协助采购确认试运行通过； 7)其他需要监理的事项。 |
|  | 6.工程验收阶段监理 | A.工程验收阶段 1)对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查； 2)监督检查承建单位的用户培训工作，检查工程各式用户文档； 3)明确工程测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性； 4)促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求； 5)推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。 6)组织系统初步验收； 7)审查承建单位提交的竣工文档； 8)协助采购单位组织专家评审会； 9)签署工程验收报告； 10)审核工程结算； 11)审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见； 12)向建设单位提交监理工作总结； 13)将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交建设方； 14)系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书； 15)其他需要监理的事项。 B.工程移交及保修维护阶段 1)系统的设计方案、设计图纸的全部移交； 2)设备、软件、材料等的验收文档核实； 3)工程施工文档的移交； 4)工程竣工文档的移交； 5)工程项目的整体移交； 6)审核承建方的保修维护方案； 7)跟踪检查和记录系统运行故障，审核修复方案，监督修复过程并验收； 8)其他需要监理的事项。 |
|  | 7.决算审计阶段的监理 | 1)根据审计部门要求制定竣工决算审计文件清单目录； 2)配合甲方准备项目竣工决算审计材料； 3)检查审核文档材料的真实性、准确性； 4)配合审计人员开展审计工作。 5)协助建设单位在审计期间的联络、沟通等相关工作； 6)其他需要监理的事项。 |
| 监理工作措施要求 | 1.对质量控制措施的要求 | 1)根据本项目建设特点，制订完整的质量控制流程，控制项目施工方的工程质量； 2)对质量进行管控，包括施工单位拟采用的施工工具的符合性和完好性、安排的施工管理人员和施工人员的资格和经验、施工材料的质量、遵循的施工标准和施工要求以及现场施工环境等方面进行全方面检查评审； 3)详细了解施工单位的施工流程，明确质量管控的关键工序和关键节点，进行重点管控； 4)采取先进的质量控制工具和控制方法，控制施工过程质量； 5)在关键的质量控制点，要有清楚明确的事前控制、事中监管、事后纠正的具体措施； 6)监理方应有明确的措施或方法来确保采购方提供的资源能够满足项目的质量要求； 7)监理方应具体的控制措施以确保设备符合合同要求，防止有缺陷的设备被使用，有监控设备运输、保管、安装过程的具体措施，防止设备的意外损坏； 8)监理方应有措施或方法确保设备采购到货后的存放安全，防止设备在存放期间出现意外损坏； 9)监理方应有对设备安装过程中不可逆工序的实施控制，必要时要进行工序评估与确认；应有对隐蔽工程的质量控制方法； 10)监理方应建立能够及时发现采购设备的质量问题的机制，以及问题通报和处理流程；应有问题处理跟踪流程； 11)监理方应有一套控制设备安装质量的测试流程或方法，使用该方法可以准确地评估设备安装的质量； 12)监理方在设备采购的验收阶段应有控制措施，以确保设备采购验收后的设备质量不会发生变坏； 13)监理方在设备安装的验收阶段应有控制工程质量的能力或措施，确保承建方的验收准备工作、验收阶段的工程质量满足规定要求。 |
|  | 2.对进度控制措施的要求 | 1)根据本项目建设特点，制订符合项目情况的进度控制措施； 2)在设备采购和设备安装施工开始之前，监理方应会同采购方、承建方等确定项目进度安排，在工程进行过程中严格审查工程进度，确保工程的工期； 3)监理方应有一套完整的有效的项目进度控制的方法和措施，并提供必要的项目进度控制的工具； 4)监理方应有处理项目进度延期的能力和策略，确保不因局部延期影响整体项目进度； 5)监理方应有控制项目进度的具体措施，操作细则； 6)监理方应有检查项目进度的机制，应有进度延期的预警机制，应能准确评估局部进度出现偏差对整体项目的影响； 7)监理方应有项目进度动态管理方法，应有项目进度可视化的方法或措施； 8)监理方应有分析进度延期原因的能力，应有跟踪解决导致进度延期原因的措施或方法； 9)监理方应建立项目进度协调与控制机制。 |
|  | 3.对项目投资控制的要求 | 1)监理方根据项目预算，制订该项目投资成本控制的管理办法； 2)监理方应依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向采购单位提出监理意见； 3)监理方应控制变更情况，变更应遵循相关管理规定，由三方达成共识,并通过签署变更单予以明确； 4)监理方应有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法； 5)监理方应有工程竣工结算的管理与控制能力； 6)监理方应有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。 |
|  | 4.对安全管理措施的要求 | 1)监理方根据项目预算，制订该项目投资成本控制的管理办法； 2)监理方应依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向采购单位提出监理意见； 3)监理方应控制变更情况，变更应遵循相关管理规定，由三方达成共识,并通过签署变更单予以明确； 4)监理方应有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法； 5)监理方应有工程竣工结算的管理与控制能力； 6)监理方应有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。 |
|  | 5.对合同管理的要求 | 1)监理方应有一套合同管理的方法； 2)监理方应监督合同执行情况，定期向采购方提交监理报告； 3)监理方应协助采购方与承建单位签署其他补充协议； 4)监理方应有控制合同变更的流程和方法，确保不出现随意变更现象。 |
|  | 6.对信息管理的要求 | 1)监理方应与采购单位、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在项目工作中贯彻执行； 2)及时向采购方提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档； 3)建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料； 4)督促、检查承建方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作； 5)转发采购发出的一切指示、通知和业务联系单； 6)采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购方、承建方、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案； 7)项目实施出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购方报告，并提出对策建议，同时督促承建方尽快采取措施。 |
|  | 7.对组织协调的要求 | 1)由于项目在建设过程中涉及的部门较多，并需要与原有系统进行衔接，因此组织协调工作尤为重要；监理方应与采购单位、承建单位确定工程设计阶段的协调形式和方法，如监理例会和专题会议等，并在项目过程中执行； 2)确定承建方、设计单位等之间的工作范围和职责； 3)监督各方履行职责，协调各方的工作关系； 4)建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。 |
|  | 8.对项目例会管理的要求 | 1)监理方应建立完整的项目例会的管理制度；确定各种例会的启动流程和参加对象； 2)定期组织召开项目例会，记录会议要点，形成会议纪要； 3)跟踪会议布置的工作落实情况，反馈结果； |
|  | 9.对监理工作成果的要求 | 1)监理方应建立完整的项目例会的管理制度；确定各种例会的启动流程和参加对象； 2)定期组织召开项目例会，记录会议要点，形成会议纪要； 3)跟踪会议布置的工作落实情况，反馈结果； |
| 监理服务应遵守的基本准则 | 遵照国家信息产业部信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》、《建设工程项目管理规范（GB/T 50326 -2006）》、《信息化工程监理规范（GB/T 19668-2005）》等相关文件的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。应做到： 1)执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责； 2)不得收受被监理单位的任何礼金； 3)不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项； 4)遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等； 5)坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议； 6)坚持科学的态度和实事求是的原则。 |  |
| 监理服务应遵循的依据 | 1.监理行业的有关文件 | 1)工信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》； 2)信息系统工程监理单位资质管理办法； 3)信息系统工程监理工程师资格管理办法； 4)监理单位与采购签订的监理服务合同及招投标有关文件； 5)信息化工程监理规范。 |
|  | 2.监理依据 | 本项目建设涉及的所有设计、施工、设备、材料和工艺等工作，均应符合相关国家标准、规范和政府文件要求，该些要求包括但不限于以下内容： 《计算机软件开发规范》GB8566-2007 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006 《系统接地的型式及安全技术要求》YD14050-2008 《十三五国家政务信息化工程建设规划》 《2006―2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号） 《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T70-2014） 《电子信息系统机房设计规范》（GB/50174-2008） 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》（国发[2005]第044号） 《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006） 《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008） 《计算机信息系统安全》GA216.1－1999 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 《通信系统机房设计》（GBKJ-90） 《投资项目可行性研究指南（试用版）》（国家发展计划委员会，计办投资[2001]1153号） 《信息技术软件生存期过程》（GB/T8566-2007） 国家、行业、地方现行的其它相关规范和标准要求 以上规范或者标准、要求有更新的，以更新后的标准执行；内容不一致或有冲突的，以较高的要求和标准执行；与国家强制性法律法规有冲突的，按照国家强制性法律法规执行。 |

## 二、商务要求

（一）服务期限

监理服务期贯穿于项目实施的全过程，项目完成后跟进收尾、审计等工作，监理服务期预计为1年，最终以项目实际完成时间为准。

（二）付款方式

付款方式以合同约定为准，按采购人相关规定执行。

（三）报价要求

1.投标报价要求

1）本项目管理服务费采用包干制，投标报价以人民币为结算单位，包括但不限于服务成本、法定税费和管理企业的利润、工资、检测设备、车辆使用、管理费用等完成项目所需的一切费用，中标后，采购人不再增加任何费用。

2）本项目工程监理招标控制价暂定为95万元整，中标后，中标价作为中标人与招标人签订的合同暂定价，中标价不代表最终支付价格。若中标价高于主管部门批复的监理招标价，则以主管部门批复的监理招标价作为合同最终结算价；若中标价低于主管部门批复的监理招标价，则以中标价作为合同最终结算价。

2.投标报价构成

1）企业根据成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

2）投标供应商的投标报价不得超过招标文件规定的控制金额；

3）投标供应商的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标供应商在价格标中提出的单价或总价为依据；

4）本项目费用采用包干制，应包括成本、法定税费和管理企业的利润。

5）除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

# 第五章 投标文件格式

### 附件1  投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照（或法人证书或登记证书）复印件； |
| 2 | 《政府采购投标及履约承诺函》原件； |
| 3 | 法定代表人证明书原件； |
| 4 | 法定代表人授权委托书原件。 |

注：以上所有资格证明材料必须加盖公章。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                                 （公章）

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人：                                （签名或章）

授权委托日期：          年     月      日

### 附件2  政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市国信招标有限公司

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：                        （公章）

日期：    年   月   日

### 附件3  中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本企业制造的货物；□由本企业承担工程、提供服务；□提供其他_______企业（请填写：中型、小型、微型）制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。若有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件4  残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件5  监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物。（承诺人在“□”处打“√”）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件6 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称           的招标公告（招标编号：            ），本人代表投标人           投标人名称             ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（小写）      （大写）         。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90天，如在此之前撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

联系人：                       电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件7 开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市宝安区厂网河湖海一体化水环境智能管控系统监理服务项目 | 1项 | 监理服务期贯穿于项目实施的全过程，项目完成后跟进收尾、审计等工作，监理服务期预计为1年，最终以项目实际完成时间为准。 |  |
| 投标总金额大写： 金额小写： |  |  |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件8 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

投标人为企业的填写：

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

投标人为事业单位或其他组织的填写：

1．单位名称：

2．业务范围：

3．法定代表人：                   4．统一社会信用代码：

5．经费来源：                     6．开办资金：

7．举办单位：

8．简介：（自行描述）

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质、荣誉证书：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |

注：提供相关证书复印件。此表可延长。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件9 拟派项目负责人及团队人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 主要资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公地点 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |

注：根据《商务评估表》的要求，提供相关证明材料复印件（加盖公章）。此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件10  同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 数量 | 采购单位及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．根据《商务评估表》的要求，提供业绩证明材料（加盖公章）；

2．此表如有虚假项目，将导致投标无效；

3．此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件11  服务响应方案

应包括但不限于以下内容：

1．对项目建设内容的总体把握和理解；

2．质量控制的方法和措施；

3．进度控制的方法和措施；

4. 投资控制的方法和措施；

5. 合同和信息管理的方法和措施；

6. 组织协调的方法和措施；

7. 投标人自主知识产权情况。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件12  详细报价清单

项目名称：                        项目编号：               投标报价：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 简介 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中标服务费 | 向招标代理机构交纳本项目中标服务费 | 1项 |  |
| ... |  |  |  |  |
| 投标总金额（合计） |  | （大写） （小写） |  |  |

注：本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件13 商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| ★服务期限 | 监理服务期贯穿于项目实施的全过程，项目完成后跟进收尾、审计等工作，监理服务期预计为1年，最终以项目实际完成时间为准。 |  |  |
| 付款方式 | 付款方式以合同约定为准，按采购人相关规定执行。 |  |  |

注：

1．根据招标文件投标人须知第13条及第四章《项目需求》中的“商务要求”逐条响应。“投      标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏       离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

3．此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件14 技术指标响应一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设概述 | 1.项目建设目标 通过厂网河湖海一体化水环境智能管控系统建设方案的设计，整合已有监测资源，加强污水管网监测、水环境质量监测、污染源监测，实现全面覆盖深圳市宝安区“厂网河湖海”的一体化监测，创新水环境业务协同闭环管理模式，利用物联网、大数据、5G移动通讯等先进技术，建立全面感知、科学决策、快速调度管理体系，开展数据资源开发与应用，通过大数据关联分析，提升在线智能分析能力，为水环境现状管理、溯源分析、污染管控等多方面提供信息化的支持，着实推进深圳市宝安区精细化、精准化水环境智能管控。 |  |  |
|  |  | （1）厂网河湖海监测“一张网”建设 本项目感知体系的建设以厂网河湖海一体化环境智能管理以水环境质量达标为目标，依托现有厂网河湖海监测基础，在重点街道的核心主管网及重点管控区域设布监测点位，同时配合移动监测开展全方位监测，支撑精准监测、溯源执法。 （2）生态环境智慧中心建设 汇聚全区水环境监测监管数据资源，建立全区统一的生态环境智慧中心，提供数据资源共享服务，推进生态环境数据开放。同时结合水环境管理需求提供必要的大数据算法、模型等智能分析服务，促进环境管理的精细化和决策的科学化。 （3）污染源电子档案 全面整合宝安区固定源数据，形成污染源电子档案中心，实现污染源静态与动态信息全生命周期管理，为宝安区水环境业务管理提供支撑。 （4）水环境管理业务应用 水环境管理业务应用设计突出水环境质量管理、管网污染溯源等工作方向，提供必备的信息化的支撑。 （5）服务门户 依托宝安区局现有成果进行完善，进一步对内部业务系统、用户权限进行整合全面统一，形成数据专题展示成果，同时能够对企对民提供信息服务。 |  |  |
| 22 | 项目监理服务要求 | 1.总体要求 本次监理服务要求监理单位遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，并按照本项目总体建设目标的要求和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全过程监理。要求监理单位对建设项目的各个阶段及各个层面进行全方位的管理与协调。 对工程涉及的管道及线路施工、机房环境建设、平台部署、软件开发等具体工作在安全、质量、进度、投资、变更、合同控制等方面进行规范化管理，并在实施过程中，使用符合要求的测试用具对工程进行检查测试，确保过程中各环节的监理工作科学、严谨、规范、有效，达到建设使用要求。 监理单位在项目实施过程中，需要对项目进行规范化管理，要有项目组织、管理、进度、验收计划、质量控制等方案，确保工程质量。项目实施过程中各环节应严格按照相关标准流程执行，每阶段文档须齐全完整，同时应遵守采购单位的各项管理制度要求。 |  |  |
|  |  | 2.人员要求 本项目要求监理单位建立稳定的监理服务团队，团队成员由总监或总监代表、专业监理工程师和监理员组成，在项目现场的监理人员以满足实际需要为准。监理人员必须具备所从事监理业务的专业技能和相关工作经验，并具有丰富的项目管理经验。必须奉公守法，具有高度责任心。监理人员的确定和变更，须事先经采购单位同意。 |  |  |
|  |  | 3.安全保密要求 由于本工程的部分工作具有保密要求的特点，因此，要求参与本工程监理工作的全部人员都必须是政治可靠、责任心强的人员，而且在本工程的整个监理工作当中，监理都必须严守秘密，对于泄密的要追究当事人及单位领导的责任，造成严重后果的除终止合同外，并追究当事人和单位领导的相关责任。 |  |  |
|  |  | 4.资料档案管理要求 监理单位必须对本项目工程监理工作过程中形成的各类合同协议、方案计划、检查记录、总结报告、图纸资料、会议纪要等具有保存意义的电子文档、纸质文件进行整理、分类、编目归档管理，本项目验收后按照信息工程项目文档管理规范对本项目文档资料进行归档移交。 |  |  |
|  |  | 5.其他服务要求 本项目工期短，任务重，为保障按期完成建设任务，在不违背客观规律和建设标准规范的前提下，部分非工作日或非工作时间在能够保障正常施工的条件下可能会开展施工，要求监理单位在此期间必须按照监理规范开展监理工作，保障项目执行中的任何环节能够得到有效监管。 |  |  |
|  |  | 6.项目监理技术要求 |  |  |
| 名称 | 要求 | 具体要求 |  |  |
| 各阶段监理工作要求： 项目主要分为工程设计阶段、工程招投标阶段、设备/材料采购阶段、工程实施阶段、试运行阶段、工程验收阶段、工程移交及保修维护阶段、项目审计阶段等。 | 1.系统设计阶段监理 | 1) 协助采购单位对项目设计方案进行审核，提供合理化建议，促使设计方案符合建设需求； 2) 协助采购单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前可预见的缺陷。 3) 其他需要监理的事项。 |  |  |
|  | 2.工程招投标阶段监理 | 1) 根据本项目建设特点，协助建设方确定用户需求； 2) 协助建设方编写工程招标文件； 3) 组织投标文件评审； 4) 对中标人的技术方案作进一步的优化，提出审核意见； 5) 协助建设方与中标单位谈判签订工程合同； 6) 其他需要监理的事项。 |  |  |
|  | 3.设备/材料采购监理 | 1) 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单； 2) 订货进货验证； 3) 组织到货验收； 4) 设备鉴定、移交等； 5) 其他需要监理的事项。 |  |  |
|  | 4.工程实施阶段监理 | A.工程开工前的监理 1)审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍； 2)审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性； 3)审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行审核； 4)审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查； 5)审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因； 6)审核《项目实施计划》或《项目开发计划》。 B.实施准备阶段的监理 1)审批开工申请，检查承建单位在项目机构组建、人员、物料、技术方案、图纸、外场环境勘察选点等方面的准备情况，确定开工日期； 2)了解承建单位设备订单的定购和运输情况； 3)了解施工条件准备情况； 4)了解承建单位工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况； 5)编制工程各个子项目监理细则； 6)签发开工令。 C.实施阶段的监理 1)编制监理大纲、监理规划、监理实施细则等系列管理文件。 2)根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划并向承建单位传达管理要求，组织培训指导； 3)检查工程采用硬件、系统软件是否符合采购文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的硬件、系统软件产品，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求； 4)对工程中整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； 5)促使工程中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准； 6)组织隐蔽工程验收； 7)对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜； 8)审核项目各个阶段进度计划； 9)对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查； 10)审核软件开发各个阶段文件； 11)协助建设方组织软件开发阶段评审； 12)督促、检查承建单位进度执行情况； 13)审查工程变更，提出监理意见； 14)审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见； 15)按周、月定期向建设方报告工程情况； 16)组织召开工程例会和工程专项会议； 17)发现质量问题时及时向采购方报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行； 18)其他需要监理的事项。 |  |  |
|  | 5.试运行阶段的监理 | 1)协助采购确认工程进入试运行； 2)检查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据； 3)进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告； 4)对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成承建单位解决。解决问题后，进行二次检测； 5)进行试运行时间核算； 6)协助采购确认试运行通过； 7)其他需要监理的事项。 |  |  |
|  | 6.工程验收阶段监理 | A.工程验收阶段 1)对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查； 2)监督检查承建单位的用户培训工作，检查工程各式用户文档； 3)明确工程测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性； 4)促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求； 5)推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。 6)组织系统初步验收； 7)审查承建单位提交的竣工文档； 8)协助采购单位组织专家评审会； 9)签署工程验收报告； 10)审核工程结算； 11)审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见； 12)向建设单位提交监理工作总结； 13)将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交建设方； 14)系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书； 15)其他需要监理的事项。 B.工程移交及保修维护阶段 1)系统的设计方案、设计图纸的全部移交； 2)设备、软件、材料等的验收文档核实； 3)工程施工文档的移交； 4)工程竣工文档的移交； 5)工程项目的整体移交； 6)审核承建方的保修维护方案； 7)跟踪检查和记录系统运行故障，审核修复方案，监督修复过程并验收； 8)其他需要监理的事项。 |  |  |
|  | 7.决算审计阶段的监理 | 1)根据审计部门要求制定竣工决算审计文件清单目录； 2)配合甲方准备项目竣工决算审计材料； 3)检查审核文档材料的真实性、准确性； 4)配合审计人员开展审计工作。 5)协助建设单位在审计期间的联络、沟通等相关工作； 6)其他需要监理的事项。 |  |  |
| 监理工作措施要求 | 1.对质量控制措施的要求 | 1)根据本项目建设特点，制订完整的质量控制流程，控制项目施工方的工程质量； 2)对质量进行管控，包括施工单位拟采用的施工工具的符合性和完好性、安排的施工管理人员和施工人员的资格和经验、施工材料的质量、遵循的施工标准和施工要求以及现场施工环境等方面进行全方面检查评审； 3)详细了解施工单位的施工流程，明确质量管控的关键工序和关键节点，进行重点管控； 4)采取先进的质量控制工具和控制方法，控制施工过程质量； 5)在关键的质量控制点，要有清楚明确的事前控制、事中监管、事后纠正的具体措施； 6)监理方应有明确的措施或方法来确保采购方提供的资源能够满足项目的质量要求； 7)监理方应具体的控制措施以确保设备符合合同要求，防止有缺陷的设备被使用，有监控设备运输、保管、安装过程的具体措施，防止设备的意外损坏； 8)监理方应有措施或方法确保设备采购到货后的存放安全，防止设备在存放期间出现意外损坏； 9)监理方应有对设备安装过程中不可逆工序的实施控制，必要时要进行工序评估与确认；应有对隐蔽工程的质量控制方法； 10)监理方应建立能够及时发现采购设备的质量问题的机制，以及问题通报和处理流程；应有问题处理跟踪流程； 11)监理方应有一套控制设备安装质量的测试流程或方法，使用该方法可以准确地评估设备安装的质量； 12)监理方在设备采购的验收阶段应有控制措施，以确保设备采购验收后的设备质量不会发生变坏； 13)监理方在设备安装的验收阶段应有控制工程质量的能力或措施，确保承建方的验收准备工作、验收阶段的工程质量满足规定要求。 |  |  |
|  | 2.对进度控制措施的要求 | 1)根据本项目建设特点，制订符合项目情况的进度控制措施； 2)在设备采购和设备安装施工开始之前，监理方应会同采购方、承建方等确定项目进度安排，在工程进行过程中严格审查工程进度，确保工程的工期； 3)监理方应有一套完整的有效的项目进度控制的方法和措施，并提供必要的项目进度控制的工具； 4)监理方应有处理项目进度延期的能力和策略，确保不因局部延期影响整体项目进度； 5)监理方应有控制项目进度的具体措施，操作细则； 6)监理方应有检查项目进度的机制，应有进度延期的预警机制，应能准确评估局部进度出现偏差对整体项目的影响； 7)监理方应有项目进度动态管理方法，应有项目进度可视化的方法或措施； 8)监理方应有分析进度延期原因的能力，应有跟踪解决导致进度延期原因的措施或方法； 9)监理方应建立项目进度协调与控制机制。 |  |  |
|  | 3.对项目投资控制的要求 | 1)监理方根据项目预算，制订该项目投资成本控制的管理办法； 2)监理方应依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向采购单位提出监理意见； 3)监理方应控制变更情况，变更应遵循相关管理规定，由三方达成共识,并通过签署变更单予以明确； 4)监理方应有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法； 5)监理方应有工程竣工结算的管理与控制能力； 6)监理方应有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。 |  |  |
|  | 4.对安全管理措施的要求 | 1)监理方根据项目预算，制订该项目投资成本控制的管理办法； 2)监理方应依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向采购单位提出监理意见； 3)监理方应控制变更情况，变更应遵循相关管理规定，由三方达成共识,并通过签署变更单予以明确； 4)监理方应有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法； 5)监理方应有工程竣工结算的管理与控制能力； 6)监理方应有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。 |  |  |
|  | 5.对合同管理的要求 | 1)监理方应有一套合同管理的方法； 2)监理方应监督合同执行情况，定期向采购方提交监理报告； 3)监理方应协助采购方与承建单位签署其他补充协议； 4)监理方应有控制合同变更的流程和方法，确保不出现随意变更现象。 |  |  |
|  | 6.对信息管理的要求 | 1)监理方应与采购单位、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在项目工作中贯彻执行； 2)及时向采购方提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档； 3)建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料； 4)督促、检查承建方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作； 5)转发采购发出的一切指示、通知和业务联系单； 6)采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购方、承建方、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案； 7)项目实施出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购方报告，并提出对策建议，同时督促承建方尽快采取措施。 |  |  |
|  | 7.对组织协调的要求 | 1)由于项目在建设过程中涉及的部门较多，并需要与原有系统进行衔接，因此组织协调工作尤为重要；监理方应与采购单位、承建单位确定工程设计阶段的协调形式和方法，如监理例会和专题会议等，并在项目过程中执行； 2)确定承建方、设计单位等之间的工作范围和职责； 3)监督各方履行职责，协调各方的工作关系； 4)建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。 |  |  |
|  | 8.对项目例会管理的要求 | 1)监理方应建立完整的项目例会的管理制度；确定各种例会的启动流程和参加对象； 2)定期组织召开项目例会，记录会议要点，形成会议纪要； 3)跟踪会议布置的工作落实情况，反馈结果； |  |  |
|  | 9.对监理工作成果的要求 | 1)监理方应建立完整的项目例会的管理制度；确定各种例会的启动流程和参加对象； 2)定期组织召开项目例会，记录会议要点，形成会议纪要； 3)跟踪会议布置的工作落实情况，反馈结果； |  |  |
| 监理服务应遵守的基本准则 | 遵照国家信息产业部信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》、《建设工程项目管理规范（GB/T 50326 -2006）》、《信息化工程监理规范（GB/T 19668-2005）》等相关文件的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。应做到： 1)执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责； 2)不得收受被监理单位的任何礼金； 3)不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项； 4)遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等； 5)坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议； 6)坚持科学的态度和实事求是的原则。 |  |  |  |
| 监理服务应遵循的依据 | 1.监理行业的有关文件 | 1)工信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》； 2)信息系统工程监理单位资质管理办法； 3)信息系统工程监理工程师资格管理办法； 4)监理单位与采购签订的监理服务合同及招投标有关文件； 5)信息化工程监理规范。 |  |  |
|  | 2.监理依据 | 本项目建设涉及的所有设计、施工、设备、材料和工艺等工作，均应符合相关国家标准、规范和政府文件要求，该些要求包括但不限于以下内容： 《计算机软件开发规范》GB8566-2007 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006 《系统接地的型式及安全技术要求》YD14050-2008 《十三五国家政务信息化工程建设规划》 《2006―2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号） 《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/T70-2014） 《电子信息系统机房设计规范》（GB/50174-2008） 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》（国发[2005]第044号） 《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006） 《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008） 《计算机信息系统安全》GA216.1－1999 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 《通信系统机房设计》（GBKJ-90） 《投资项目可行性研究指南（试用版）》（国家发展计划委员会，计办投资[2001]1153号） 《信息技术软件生存期过程》（GB/T8566-2007） 国家、行业、地方现行的其它相关规范和标准要求 以上规范或者标准、要求有更新的，以更新后的标准执行；内容不一致或有冲突的，以较高的要求和标准执行；与国家强制性法律法规有冲突的，按照国家强制性法律法规执行。 |  |  |

注：

1．根据招标文件第四章《项目需求》中“技术要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．带★指标出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

3．此表可以延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：2020年   月   日

### 附件 15  诚信承诺书

致：深圳市国信招标有限公司：

我公司在深圳政府采购活动中诚信情况承诺如下（在下列选项打“√”选择）：

□  我公司在深圳政府采购活动中未受过诚信处罚情形；

□  我公司在深圳政府采购活动中受过诚信处罚，处罚文号      ，处罚有效期为      年        月      日至      年      月      日。

特此承诺！

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

# 第六章 评标方法和标准

- 一、评标职责

采购人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 二、评标委员会

1．评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（含5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，87号令第四十八条第二款规定情形除外。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4．评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第16条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第15条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（招标文件规定允许提交备选投标方案的除外）；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）组成联合体投标的，投标文件未附联合体投标协议；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

12）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

13）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评标委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定申请组织重新采购。

- 四、对投标文件的审查和确定

1．评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其提供报价合理性说明。若投标人补充的书面说明或提供的证明材料仍不能证明其报价合理性，评标委员会应当作出投标无效认定，不得以扣减得分等方式保留投标人的投标资格。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。投标人提供报价合理性说明的方式，包括但不限于现场提交、电邮提交、传真。

4．评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5．评标委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6．评标委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

- 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

- 六、评标办法及评标流程

1．评标办法：

1）本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2．评标流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行符合性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务、技术评估表”。如发现有一项“★”的指标未达到招标要求的投标，作无效标处理；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算该投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评标）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评标基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（20%）×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（46%权重）+技术得分（34%权重）+价格得分（权重20%）

② 评标结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

6）推荐中标人

① 按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为中标候选人，排名第二的为备选中标人（合格投标人仅为3家时不推举备选）。

② 根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第四十五条的规定，中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，经主管部门核实，采购人可以确定备选中标人为替补中标人。确定替补中标人的，招标代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

③ 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

a.分值汇总计算错误的；

b.分项评分超出评分标准范围的；

c.评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d.经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3．评标表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署、盖章 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求（按附件1所列内容） |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否响应招标文件的要求 |
| 2 | 服务期限 | 是否响应招标文件的要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应招标文件的要求 |
| 4 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 5 | 报价是否是唯一的 | 是/否 |
| 6 | 是否满足招标文件带★指标要求 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人资质情况 | 评审内容： 1.具有中国电子企业协会认证的信息系统工程监理资质甲级，得2分，乙级，得0.5分，其他级别，不得分； 2.持有信息系统工程监理、信息系统工程咨询、信息系统测评认证且证书在有效期内（三项少一项，以下均不得分），在此基础上： （1）具有ISO9001质量管理体系认证,得2分； （2）具有ISO20000信息技术服务管理体系认证,得2分； （3）具有ISO27001信息安全管理体系认证,得1分； （4）具有ISO14001环境管理体系认证,得1分； 以上累加计分，最高得10分。 评审标准： 提供相关有效证书复印件。证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效。根据深府购〔2020〕24号文的规定，投标人提供的证书已到期的（到期时间为2020年1月1日至2020年6月30日），视同在有效期范围内。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 10 |
| 拟安排的总监理工程师（仅限1人）情况 | 评审内容：拟投入本项目的总监理工程师需具有人社部及工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格“信息系统监理师证书”，否则本项不得分。在此基础上： 1.人社部及工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格“软件评测师”证书，得1分； 2.人社部及工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格“软件设计师”证书，得1分； 3.ITIL认证证书，得1分； 4.省级或以上认证认可协会颁发的检验检测机构人员证书（范围须包括软件工程、机房环境、网络、综合布线、嵌入式软件、安防），得1分； 5.软件工程造价师证书，得1分； 6.注册信息安全工程师CISE证书，得1分； 7.ISTQB国际软件测试工程师高级证书，得1分。 以上7项累加计分，最高得7分。 评审标准： 1.总监理工程师须为投标人自有员工，提供聘用（劳动）合同复印件； 2.提供相关有效证书复印件；证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效。根据深府购〔2020〕24号文的规定，投标人提供的证书已到期的（到期时间为2020年1月1日至2020年6月30日），视同在有效期范围内。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 7 |
| 监理团队人员情况（项目负责人除外） | 本项目团队成员不少于8人（不包括总监理工程师）且需取得人社部及工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格“信息系统监理师”证书，否则本项不得分。在此基础上： 1.省级或以上认证认可协会颁发的检验检测机构人员证书（范围须包括软件工程、机房环境、网络、综合布线、嵌入式软件、安防）, 每提供1名得1分，最高4分； 2.注册信息系统审计师CISA证书及软件工程造价师证书，每提供1名得1分，最高1分； 3.ITIL认证证书及ISTQB国际软件测试工程师证书，每提供1名得1分，最高2分； 4.人社部及工信部颁发的计算机技术与软件专业技术资格“网络工程师”证书，每提供1名得1分，最高2分； 以上四项累加计分，最高得9分。 证明材料： 1.监理团队人员须为投标人自有员工，提供聘用（劳动）合同复印件； 2.提供有效证书复印件。证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效。根据深府购〔2020〕24号文的规定，投标人提供的证书已到期的（到期时间为2020年1月1日至2020年6月30日），视同在有效期范围内。未提供或所提供的证明材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 9 |
| 同类项目 | 评审内容： 投标人自2017年1月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准），具有信息化监理项目经验的，每提供1个得1分，最高得5分。 提供项目合同关键页复印件，未提供或所提供材料无法判断是否符合得分条件的不得分。 | 5 |
| 服务网点 | 投标人已在深圳市设立服务网点的得1分，投标人承诺中标后在深圳市设立服务网点的得0.5分。服务网点为分支机构的必须提供分公司营业执照复印件，非分支机构的必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照复印件，否则不得分。承诺中标后设立服务网点的，提供《承诺函》（格式自拟）。 | 1 |
| 投标人监理技术创新能力 | 具有科技主管部门认定的监理工程技术研究中心，国家级得4分、省级得2分、市级得1分, 其他不得分。 证明材料：提供体现投标人信息的证明文件，如政府通知文件或政府官方网站通知截图（保留网址）等，未提供或所提供材料无法判断是否符合得分条件的不得分。 | 4 |
| 诚信情况 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供诚信承诺书（格式见附件14）。 | 5 |
| 疫情防控情况 | 考察内容：对企业纳入全国性、地方性的疫情防控重点企业名单情况，以及疫情期间企业岗位稳定情况，进行评审。 1. 纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业（以下简称“重点保障企业”），直接参与深圳市政府采购投标的，提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件均可），得3分。 2. 未裁员或裁员率低于20%的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于2019年12月同口径人数80%（含）的企业，视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的承诺函（投标人自行提供，格式自定），得2分。 注：未提供证明材料或所提供材料不符合得分条件的均不计分。投标人提供虚假承诺的，将作为无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。 | 5 |
| 合计 |  | 46 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 对项目建设内容的总体把握和理解 | 考察内容：根据投标人提出的对项目建设内容的总体把握和理解情况，从全面性、准确性和深度等方面进行横向比较分档评分：评价为优得8分；评价为良得5分；评价为中得3分；评价为差或未提供本项响应内容的不得分。 评审标准： 优：内容全面，准确性和深度较强； 良：内容较全面，准确性和深度较强； 中：有基本内容，有一定的准确性和深度； 差：内容缺失，缺乏准确性和深度。 | 8 |
| 质量控制的方法和措施 | 考察内容：根据投标人提出的质量控制的方法和措施（对项目重点难点的理解和监理重点的把握；监理措施和手段能确保系统建设质量），从质量目标准确性，方法合理可行性，措施针对性等方面进行横向比较，分档评分：评价为优得7分；评价为良得4分；评价为中得2分；评价为差或未提供本项响应内容的不得分。 评审标准： 优：质量目标准确，方法合理可行，措施针对性强； 良：质量目标较准确，方法较合理，措施针对性较强； 中：有基本质量目标，有一定的合理的方法及措施针对性； 差：内容缺失，缺乏合理的方法及措施针对性。 | 7 |
| 进度控制的方法和措施 | 考察内容：根据投标人提出的进度控制的方法和措施，从进度目标明确性，方法合理可行性，措施针对性，对系统各阶段预期的建设成果、标志把握情况以及控制工程进度的手段、方法等方面进行横向比较，分档评分：评价为优得5分；评价为良得3分；评价为中得1分；评价为差或未提供本项响应内容的不得分。 评审标准： 优：内容全面，针对性和可操作性强； 良：内容较全面，针对性和可操作性较强； 中：有基本内容，有一定的可操作性； 差：内容缺失，缺乏可操作性。 | 5 |
| 投资控制的方法和措施 | 考察内容：根据投标人提出的投资控制的方法和措施，从进度目标明确性，方法合理可行性，措施针对性，以及对系统建设的人力资源、软硬件等方面的资金使用把握情况等方面进行横向比较，分档评分：评价为优得4分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差或未提供本项响应内容的不得分。 评审标准： 优：内容全面，针对性和可操作性强； 良：内容较全面，针对性和可操作性较强； 中：有基本内容，有一定的可操作性； 差：内容缺失，缺乏可操作性。 | 4 |
| 合同和信息管理的方法和措施 | 考察内容：根据投标人提出的合同和信息管理的方法和措施，从合理可行性，措施针对性，以及如何监控发生合同纠纷的具体措施等方面进行横向比较，分档评分：评价为优得4分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差或未提供本项响应内容的不得分。 评审标准： 优：内容全面，针对性和可操作性强； 良：内容较全面，针对性和可操作性较强； 中：有基本内容，有一定的可操作性； 差：内容缺失，缺乏可操作性。 | 4 |
| 组织协调的方法和措施 | 评审内容：根据投标人提出的组织协调的方法和措施，从合理可行性，措施针对性，以及能否采用监理平台等工具进行沟通协调等方面进行横向比较，分档评分：评价为优得4分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差或未提供本项响应内容的不得分。 评审标准： 优：内容全面，针对性和可操作性强； 良：内容较全面，针对性和可操作性较强； 中：有基本内容，有一定的可操作性； 差：内容缺失，缺乏可操作性。 | 4 |
| 投标人自主知识产权情况 | 投标人是否具有支撑监理服务的各类工程监理软件，包括监理合同管理、监理文件控制、监理知识库管理、监理业务报告自动生成、监理规范服务平台等。每提供1个监理类计算机软件著作权登记证书得0.5分，无不得分，最高2分； 证明材料：提供著作权人为投标人的计算机软件著作权登记证书证明文件复印件，未提供或所提供材料无法判断是否符合得分条件的不计分。 | 2 |
| 合计 |  | 34 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（20%）×100 评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 20 |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。