查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目

招标文件

项目编号：SZGX2020092-SZHG-009

采购人：中华人民共和国深圳海关

确认日期：2020年7月31日

深圳市国信招标有限公司

2020年7月

目  录

第一章  投标邀请书	4

第二章  投标人须知	8

一、说明	9

1．资金来源	9

2．定义	9

3．保证	9

4．合格的投标人	9

5．合格的服务	9

6．投标费用	9

二、招标文件	9

7．招标文件构成	10

8．招标文件的澄清、修改	10

三、投标文件的编制	10

9．投标文件编写、语言及计量单位	10

10．投标文件构成	11

11．投标报价和货币	11

12．投标保证金	12

13．投标有效期	12

14．投标文件的编制	12

15．投标文件的签署	13

四、投标文件的递交	13

16．投标文件的密封和标记	13

17．投标截止时间	13

18．迟交的投标文件	13

19．投标文件的修改与撤回	13

五、开标	14

20．开标	14

21．投标文件的澄清	14

22．保密	14

23．关于评标结果公示	15

六、授予合同	15

24．资格后审	15

25．更改采购数量的权力	15

26．中标通知书	15

27．签订合同	15

28．中标服务费	15

七、特别说明	16

29．关于中小企业参加投标的特殊规定	16

30．关于监狱企业投标的特殊规定	17

31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	17

32．关于节能环保产品投标的规定	17

33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	18

34．特别说明	18

第三章  合同文本	19

第四章  项目需求	30

第五章  投标文件格式	38

附件1  投标书	39

附件2  开标一览表	40

附件3  详细报价清单	41

附件4  投标人基本情况表	42

附件5  投标人资格证明文件	43

附件6  拟派项目负责人及团队人员情况表	45

附件7  同类项目成功案例一览表	45

附件8  服务响应方案	46

附件9  商务指标响应一览表	47

附件10 技术指标响应一览表	50

附件11 中小企业声明函	54

附件12 残疾人福利性单位声明函	54

附件13 监狱企业声明函	55

附件14 保密承诺书	55

附件15 廉政承诺书	55

第六章  评标方法和标准	57

一、评标职责	58

二、评标委员会	58

三、关于无效标及招标失败	59

四、对投标文件的审查和确定	59

五、投标文件的澄清	60

六、评标办法及评标流程	60

第一章 投标邀请书

- 投标邀请书

项目概况 查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目的潜在投标人应在深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司获取招标文件，并于2020年8月21日14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2020092-SZGH-009。

2．项目名称：查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目。

3．预算金额：人民币捌拾肆万柒仟玖佰元整（¥847,900.00元）。

4．最高限价：人民币捌拾肆万柒仟玖佰元整（¥847,900.00元）。

5．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”。

6．合同履行期限：合同签订之日起30个自然日内完成系统设计、软件开发、联调测试、部署实施、试点推广。

7．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位或其他组织。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

三、获取招标文件

1．时间：2020年8月1日至2020年8月14日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取招标文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照（或法人证书或登记证书）复印件。

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（注：由投标人自行出具并加盖公章，格式见招标文件附件）。

3）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4）法定代表人证明书原件（格式见招标文件附件）。

5）法定代表人授权委托书原件（格式见招标文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

4．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账，提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料），招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．时间：提交投标文件截止时间、开标时间均为 2020年8月21日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2020年8月14日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：www.szgxzb.com；

3）投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

3．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标，为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳海关

地址：深圳市福田区福强路1011号

联系人：陈先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

联系方式：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2020年7月31日

第二章 投标人须知

- 一、说明

#### 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：中华人民共和国深圳海关。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本项目代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）服务：指招标文件中要求提供的相关服务。

4）投标人：指已经报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

5）日期：如无特别说明，均指公历日。

6）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

7）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）

#### 3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

#### 4．合格的投标人

1）符合招标文件所述投标人资格要求；

2）合格的投标人仅限于在代理机构完成报名登记的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

#### 5．合格的服务

1）有关服务必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

2）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

#### 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳中标服务费。

- 二、招标文件

#### 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

- 三、投标文件的编制

#### 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）在投标文件中以及所有投标人与代理机构和/或采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

① 商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）投标人基本情况表（格式见附件4）；

e）投标人资格证明文件（格式见附件5）；

f）项目负责人及拟派团队人员情况表(格式见附件6)；

g）同类项目成功案例一览表(格式见附件7)；

h）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

i）中小企业声明函（格式见附件11，选用）

j）残疾人福利性单位声明函（格式见附件12，选用）

k）监狱企业证明文件（格式见附件13，选用）

l）承诺书（格式见附件14）

m）廉政承诺书（格式见附件15）

n）安全防护承诺书（格式自拟）

o）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

② 技术标应包括：

a）技术标目录

b）详细报价清单(格式见附件3)；

c）实施方案(格式见附件8)；

d）技术指标响应一览表（格式见附件10，选用）

e）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

③ 电子投标文件：

包含投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有），电子投标文件不作压缩处理。

④ 本项目不接受替代方案。

#### 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3）投标人在“详细报价清单”中的单价均为综合单价，应包括完成本项目所需的全部人工、工具、国家规定的相关税费等全部费用。

#### 12．投标保证金

1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条的规定，投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币壹万陆仟玖佰伍拾捌元整（¥16,958.00元）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）采购人只接受以下形式的保证金：

投标人须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2020092

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件后）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评标结果或谋取中标的。

#### 13．投标有效期

★ 1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

#### 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

#### 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、项目编号、投标人名称等；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 四、投标文件的递交

#### 16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”中的“商务标”和“技术标”分别装订或合并装订，并在封面标明项目名称、项目编号、“正本（含电子投标文件）”或“副本”、“商务标”或“技术标”或“商务、技术标”等字样。

2）所有投标文件（正本、副本、电子投标文件）可分别封装或合并封装，并在封装袋封口处加盖公章。包装面作具体标识：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、代理机构名称、投标人名称。

3）投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按投标邀请书中注明的地址在投标截止时间前送达。

4）未按上述规定进行密封和标记的投标文件，代理机构有权不予接收。

#### 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 18．迟交的投标文件

代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

#### 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签字。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

- 五、开标

#### 20．开标

1）代理机构按招标公告/投标邀请书中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

4）开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。

6）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7）开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标。

#### 21．投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评标或授予合同的保密信息，通过各种方式影响采购人的评标或定标，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

#### 23．关于评标结果公示

1）中标结果公示时间为1个工作日，在深圳市国信招标有限公司网站（www.szgxzb.com）及相关网站上公开发布；

2）投标人有权在公示期内对评标结果提出书面质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 六、授予合同

#### 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标人进行考察等方式改变评审结果。

#### 25．更改采购数量的权力

在合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物及服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

#### 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书；

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

#### 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 28．中标服务费

1）中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳中标服务费。中标服务费收费标准参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）的标准，按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100及以下的部分 | 1.50% |

2）按上述标准计算服务费不足人民币6000元的，按人民币6000元整收取。

- 七、特别说明

- 29．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知” 财库[2011]181号；

② 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

③ 财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

④ 除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该招标文件中的其他规定不受影响。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库[2011]181号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）；

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的履约保证金的担保函。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 小型、微型企业价格扣除政策

投标人为小型、微型企业且提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

② 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

a．符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

b．提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的。

③ 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

a．投标人为中国法人；

b．投标产品制造商为中国法人；

c．投标产品原产地为中国；

d．投标货币为人民币。

4）符合享受小微企业优惠政策的投标人自行提供《中小企业声明函》。

- 30．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业投标的特殊规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供《监狱企业声明函》，并附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 31．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 32．关于节能环保产品投标的规定

1）相关依据

①《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

② 财政部、环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

2）相关规定

① 在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

② 进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势，投标人选用节能环保产品参与投标的，应在投标文件中提供《节能产品政府采购清单》和/或《环境标志产品政府采购清单》，并对投标产品进行标记。详见招标文件“评分标准及规则”。

- 33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 34．特别说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“▲”的条款为重要条款，若出现负偏离将导致扣分较多。标有“★”的内容均为不可偏离指标，投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

# 第三章 合同文本

合同编号：

技术开发合同

项目名称：查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目

项目类型：

委 托 方（甲方）：

承 接 方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

甲方名称：                            乙方名称：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

法定代表人：                          法定代表人：

联系人：                              联系人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

在查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目（项目编号：          ）中，                 为甲方和委托方就查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目 应用开发提供的服务，并取得相应的报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一部分 基本情况

一、合同标的如下：

项目名称：查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目（项目编号：      ）

建设单位：

项目实施地点：

合同总价：人民币元整（¥）

服务目标：完成本合同规定的全部工作内容，并提供至合同验收后1年的维护。

服务内容：提供项目产品的定制开发及部署服务。提供服务 ：详见附件一《技术要求》。

服务方式：                                        。

服务质量要求：实现合同规定的各项要求并达到验收合格标准。

合同服务期限：从合同生效之日开始到合同验收后一年结束。如时间有变动，双方另议。

合同质保期限：提供至合同验收后1年的维护。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，下述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准：

1．本采购合同；

2．中标通知书；

3．招标文件及其附件（含澄清文件以及补充通知等）；

4．投标文件及其附件（含澄清文件）；

5．技术规范。

四、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章，且乙方向甲方提交了合同金额5%的履约保函之日起生效。

五、本合同共页，一式份。甲方执份，乙方执 份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以主合同为准。

第二部分 标准条件

一、合同名词

下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1．“项目”是指查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目。

2．“委托方”是指承担直接投资责任的一方以及其合法继承人，在本合同中指深圳海关。

二、甲方的权利和义务

1．甲方有权要求乙方按本合同约定及时提供服务。甲方和委托方对服务的工作成果进行评估和确认，提出修改意见。

2．甲方和委托方对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方和委托方可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入委托方原版库管理，以便后续修改维护。

3．甲方和委托方有权对项目涉及的所有成果在海关范围内进行推广应用；

4．如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，委托方以书面形式通知乙方，乙方应在 5 个工作日内予以补正和改进，如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付，直至乙方能够按照本合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在 30 个工作日内仍无法达到合同要求，甲方有权按第九条违约责任处理。

5．甲方和委托方应当在项目实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：。

6．在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

三、乙方的权利和义务

1．乙方应按照本合同及合同附件的要求，为甲方和委托方提供合格的服务，具体内容详见附件一《技术要求》和附件二《技术及实施方案》的主要内容。

2．乙方在服务实施中按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本服务的质量，完成合同履约。

3．乙方应按照《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》和深圳海关项目管理相关管理规定,分阶段及时向甲方和委托方提供服务报告、完备的管理及技术文件和资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护、项目管理等需要。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

4．乙方应为甲方和委托方提供培训、集中工作和会议保障、项目推动等服务，同时相关建设成果在海关范围内推广应用，不增加额外费用。

5．乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施并及时向甲方和委托方汇报。

6．在安装和调试及提供其他服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

7．乙方应指定为项目经理，为项目技术负责人，为甲方和委托方提供不少于4人的常驻现场服务，具体团队人员名单参见附件二《技术及实施方案》。

8．未经甲方和委托方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理或项目技术负责人；如果甲方和委托方认为项目经理或项目技术负责人不能履行合同约定的职责，则甲方和委托方有权要求乙方限期更换相同资历或者更高资历的项目经理或项目技术负责人。

9．乙方应在质保期内及时修复安全漏洞。

10．乙方自行解决开展工作所需的办公场所、办公设备和工具。

11．乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

12．乙方须配合第三方测试机构完成项目第三方测试工作，保证根据测试结果承担相关整改工作。

四、付款

1．合同总价款（人民币大写）：大写：          元整 小写：¥         。

合同价款为甲方购买查验管理系统（深圳海关）查验设备管理模块项目 全部服务内容的总价。除本合同另有约定外，甲方不承担除合同价款之外与本合同有关的其他任何费用。

2．具体支付方式和时间如下：

1）本合同以人民币付款。

2）付款办法：

① 合同签订后，采购人支付合同总价款的30％为预付款。

② 中标人完成项目开发上线试运行，采购人向中标人支付合同总金额的60%的合同款。

③ 中标人向采购人交付合同总价5%的银行履约保函，银行履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至合同质保期结束之日止。

④ 项目试运行结束并通过验收、采购人在收到履约保函后，向中标人支付合同总金额的10%的合同款。

⑤ 合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还银行履约保函。

3．乙方户名、开户银行名称和帐号为：

户  名:

开户行:

帐  号:

五、试运行和验收

1．验收标准及方式：项目验收由合同委托方根据深圳海关项目管理规范组织进行，乙方需全程配合，以保证验收工作顺利完成。

2．项目上线应进行至少为期 1 个月的试运行，乙方应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责系统试运行阶段的服务工作。在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，乙方应负责解决，但试运行期相应顺延。

3．项目试运行结束后，进入验收流程，乙方应协助甲方和委托方完成相关验收准备工作。在项目验收阶段，乙方应严格遵循深圳海关项目管理规范的有关验收流程，提交完整的成果物，完成项目整改等工作。

4．项目中与总署新一代查管系统等作业系统的数据对接功能，如因甲方或甲方上级部门原因导致联调测试没法开展，乙方只须保证完成相关功能的开发，不影响项目验收。

六、质保期、售后服务及技术支持

本项目的质保期:提供至合同验收后1年的维护。质保服务的具体内容详见附件一《技术要求》和附件三《技术支持及售后服务》。

七、

1．在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担波保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2． 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

1）任何涉及对方过去、现在或将来的计划、方案、预算、采购、内部资料、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

2）任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

3）任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、及贸易秘密。

无论上述信息是否享有知识产权。

3．乙方应根据甲方和委托方的要求签署相应的 协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

八、合同修改

1．除合同条款第10条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充,报甲方和委托方批准后，只有在甲乙双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。

2．因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

九、违约责任

1．本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，另一方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任。

2．由于乙方的过错造成其提供的服务不能满足合同中规定的要求，则甲方有权视情况要求乙方支付违约金，违约金的金额为不满足合同要求部分的服务费金额，并赔偿由此给甲方或委托方带来的相关损失。由于乙方的过错造成其不能按时完成服务的，每逾期（实施计划时间节点）7个日历日，乙方向甲方支付违约金，违约金的金额为不满足合同要求部分的服务费金额的 0.5 %。上述两项违约金的金额可以叠加。如违约金总额超过合同总额的 5 %，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿由此给甲方或委托方带来的所有损失。

3．因合同一方原因致使另一方遭受第三方追诉的，违约方应赔偿由此给另一方造成的损失。

4．乙方服务质量不能达到海关组织的专家组的评估要求，甲方和委托方有权终止合同并要求乙方提供相应损失的赔偿。

5．甲方违约并经同意延期仍不能履行合同约定的付款义务时，每延误一周的赔偿费按迟付货款的百分之零点五 (0.5％)计收；如果延误60天后甲方仍然没有按合同规定付款，甲方应按合同总金额的30%向乙方支付违约赔偿金，并一次性付清当期应付款项。但出现财政资金不到位、集中支付延误、项目延期的情况除外。

十、合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

1．违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的建设需求和服务；

2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的5%）。

2．因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十一、乙方的保证

乙方保证在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方或委托方主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方或委托方造成的损失，包括但不限于提供甲方和委托方继续使用本合同项下的服务而需取得的第三方授权、修改本合同项下服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使甲方和委托方可以达到本合同目的的其他服务，并由乙方承担因此而产生的所有的费用。

十二、不可抗力

1．如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。

2．受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 7 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

3．不可抗力影响结束后，受影响一方应在 7 个工作日内书面通知对方。

4．如果不可抗力影响超过 60 天，各方可协商解决此后的合同执行问题。

十三、项目知识产权

1．本项目中服务所提供的系统的版权属于委托方所有，乙方应向甲方和委托方提供该项目软件集成开发全部源代码（含质保期内的后续升级版本）等技术资料，保障甲方的二次开发权等权利，乙方不得向任何第三方提供。本系统的设计开发知识产权由委托方拥有。本系统的设计开发专利申请权归委托方所有。本系统的技术秘密的使用权、转让权归委托方所有。

2．如涉及软件集成开发工作，必须安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入委托方原版库管理，以便后续修改维护。

3．乙方应保证甲方和委托方在中华人民共和国使用该系统产品或系统产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

4．如果甲方或委托方在使用该货物及服务或货物及服务的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方或委托方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方或委托方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

5．如果甲方或委托方发现任何第三方在甲方未被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方或委托方应立即通知乙方。乙方应在收到通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方或委托方要求，乙方应授权甲方或委托方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方或委托方尽可能的协助。甲方或委托方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。如果有乙方的责任，由乙方承担相应的责任。

6．在本项目的实施过程中，如果根据设计需要购置其他软件产品或组件，包括乙方自主知识产权的产品，都必须向甲方和委托方做出详细说明，并列出软件产品的详细清单，包括产品名称、功能、用途、供应商、用户数、质量保证期等。

十四、诉讼

1．合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始60天后还不能解决，任何一方都可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2．诉讼费除人民法院另有裁决外均由败诉方负担。

3．在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

4．本合同适用中华人民共和国法律。

十五、其他

1．按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 14 日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

2．在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，如未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

3．合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

4．若由于乙方原因造成甲方或委托方信息系统损坏，乙方应赔偿甲方或委托方的全部损失。

十六、附件

附件一：技术要求(参考招标文件“用户需求书”部分)

附件二：《技术及实施方案》

附件三：《技术支持及售后服务》

附件四：保密承诺书(参考招标文件第三章投标文件格式技术部分“保密承诺书”)

附件五：廉政承诺书(参考招标文件第三章投标文件格式技术部分“廉政承诺书”)

附件六：详细报价清单

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人授权代表签名：                    法定代表人授权代表签名：

日期：    年    月    日                    日期：    年    月    日

# 第四章 项目需求

# 一、商务要求

1．服务期限及服务地点

★ 1）合同履行期限：合同签订之日起30个自然日内完成系统设计、软件开发、联调测试、部署实施、试点推广。

2）服务期限：从合同生效之日开始到合同验收后一年结束。

3）服务地点：深圳海关指定地点。

2．关于验收

1）项目验收由采购人按照技术方案和有关规定组织开展，中标人应协助完成验收工作。

2）中标人还应按照深圳海关科技应用项目管理规范的验收要求和验收流程完成验收准备，并配合完成验收工作。

3）系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：

① 试运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求；

② 系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；

③ 已提供合同的全部资料和软件；

④ 移交与本项目有关的相关技术资料（包括所有源代码）。项目成果以及由此形成的知识产权（不包括属投标人背景技术的知识产权）属采购人所有，包括文档资料和程序等。

4）具体验收由海关组织相关业务技术专家进行。

3．售后服务及系统运维要求

★ 1）投标人必须提供至项目验收后一年的免费维保,提供1人*1年的驻场维保服务，驻点深圳海关，执行深圳海关上下班作息及加班安排。在维保期内，投标人必须提供包括（但不限于）缺陷修改、程序升级、系统部署等服务。

★ 2）中标人负责项目运维工作，直至项目验收后一年。运维保障等级根据海关总署《应用项目运维保障分级管理指南》，确定保障等级为2级。具体保障要求：运维保障时间为7×24小时，业务恢复时限为8小时。

▲ 3）在变更率、故障数降低并逐步稳定后，在项目验收后一年的维护期结束前，中标人应按照采购人标准建立运维知识库，移交、培训采购人相关运维工作。

4．档案资料要求

▲ 1）中标人在采购人指导下，对项目各阶段过程性文档进行收集、整理，有清晰的文档管理、移交制度，验收后将所有文档归档后提交采购人。

▲ 2）中标人能提供符合采购人标准、要求的技术资料，包括设计资料、系统技术资料、维护手册、培训资料、工程所需的软件文档和用户手册、联络会议记要、验收报告等。

▲ 3）对每次系统变更、维护留存底账，根据系统运行情况建立运维知识库。

5．知识产权及保密要求

★ 1）投标人必须向采购人提供本项目建设的完整成果，包括但不限于设计图纸、技术文档、软件源代码。投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。

2）采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。

3）采购人有权对项目涉及的所有成果在深圳海关范围内进行推广应用，且不收取费用。

4）采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。

★ 5）投标人应保证，采购人在使用该软件系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6）保密内容是指与投标人本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及招标方网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标方产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

★ 7）在双方合作期间及合作终止后，投标人有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标人承诺将上述保密信息的接触范围在投标方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经采购人同意，投标人不得以任何方式复制保密信息，不得对招标方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。

6．付款方式

1）合同签订后，采购人支付合同总价款的30％为预付款。

2）中标人完成项目开发上线试运行，采购人向中标人支付合同总金额的60%的合同款。

3）中标人向采购人交付合同总价5%的银行履约保函，银行履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至合同质保期结束之日止。

4）项目试运行结束并通过验收、采购人在收到履约保函后，向中标人支付合同总金额的10%的合同款。

5）合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还银行履约保函。

6）中标人在收取各阶段款项时，应向采购人提交下列单据：增值税普通发票（原件）；支付申请（原件）。

7）在采购人银行发生的费用由采购人承担，在中标人银行发生的费用由中标人承担。

8）采购人因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日。

9）项目延期需由采购人认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但中标人不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

# 二、技术要求

1．技术及功能要求

▲ 1）对海关多层网络架构熟悉，熟悉各层网络之间的层级关系，遵守相关网络安全规定来实现内外网数据交换。

▲ 2）熟悉移动安全接入技术，有VPN应用的开发经验，移动应用通过VPN接入系统，必须符合《海关移动应用支撑平台安全设计方案》中的移动执法类标准。

▲ 3）使用java开发语言，jdk7及以上+tomcat7及以上。

▲ 4）要求集成海关H4A平台（人员机构、授权和认证）等海关现有技术平台,从H4A平台读取科室机构、人员、角色授权相关信息，实现系统的用户登录权限控制。

▲ 5）熟悉中标麒麟操作系统以及docker容器化技术，本系统的部署基于中标麒麟操作系统及docker容器。

▲ 6）具备移动IM通讯开发能力实现实时消息推送，IM服务独立部署于海关局域网，实现跨网络层级的实时通信。具备网页IM通讯开发能力实现网页端消息实时推送、智能弹框提醒。

▲ 7）具备容灾热备、无感知升级、集群自动切换、热部署等技术，系统在运行过程中的优化、修复等需要部署时，应满足现场查验作业24小时无间断的要求，最大化的保障系统稳定可靠运行。

▲ 8）熟悉spring、springmvc技术，开发符合restful风格的接口。

▲ 9）熟悉海关总署HEPS数据预定机制和相关预订系统，能熟悉对接相关系统的开发工作。

▲ 10）须在深圳海关现有查验管控模块相关功能基础上进行改造开发和数据对接。

2．实施要求

1）投标文件中必须提供切实可行的项目实施时间进度表；

2）项目实施过程中，投标人不得随意更换项目团队中的人员。除个人原因外（如员工从企业离职，但不包括调动到投标人关联单位），其他人员调动需提前两周以书面形式向采购人申请，并提交人员更换相关材料。采购人有权根据项目情况否决或调整上述申请。采购人批准申请后，方可按批准后的内容进行相关调整；

3）为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除招标方批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。

4）服务期间，项目经理和主要技术人员须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。

5）要求投标人中标后及时根据本项目需求完成实施方案，并通过采购人审核后，方可启动开发建设。由于实施方案未通过审核影响项目进度，中标人承担责任

6）中标人实施方案通过采购人审核后，组织系统开发、系统测试、系统集成等工作，并出具相应的技术资料，内容格式应符合海关信息系统开发建设的相关管理规范要求。同时，系统应符合海关运维管理平台要求，对海关运维管理平台提供相应的管理、配置、监控接口，配合与运维平台的集成。

7）投标人应承诺在整个项目建设过程中，接受海关科技应用项目相关管理规范的管理，完成或协助完成项目管理规范所要求的各类项目文档和管理活动。

3．项目团队要求

1）人员配置要求。

投标人需要在投标文件中对下述内容进行实质性应答和承诺。

① 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，主要要求如下：

a．参与人员应为投标人正式员工，投标人应提供人员名单、学历、项目履历、在本项目中职责分工；

b．项目团队中，有项目总负责人1人、项目经理1人，核心开发人员要求10人（含）以上；

c．项目经理及核心开发人员需具有海关软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，熟悉系统开发架构。本项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要保证本项目投入时间，在项目验收之前不得调离该项目；

d．投标人应明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权力，以确保项目顺利交付。

② 本项目的执行过程中，项目总负责人要把主要精力放到此项工作中，项目经理必须自始至终专职承担本项目相应工作。投标人须保证项目经理和项目核心人员参加由采购人组织的例会及其它与项目开发相关的会议，项目总负责人须参加由采购人组织的各里程碑阶段会议。

③ 项目实施过程中，投标人不得随意更换项目团队中的人员。除个人原因外（如员工从企业离职，但不包括调动到投标人关联单位），其他人员调动需提前两周以书面形式向采购人申请，并提交人员更换相关材料。采购人有权根据项目情况否决或调整上述申请。采购人批准申请后，方可按批准后的内容进行相关调整。

④ 如投标人未经采购人批准更换人员，采购人有权扣除更换人员相关费用，并由投标人赔偿由此造成的一切直接损失与间接损失。

2）项目人员工作要求

① 严格遵守项目进度及采购人的项目管理制度。

② 应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理。

③ 为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除招标方批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。

④ 服务期间，项目经理和主要技术人员须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。

⑤ 服务期间，项目经理和核心技术人员须到采购人指定实施地点集中开发，每天实行考勤管理，并由项目经理出具缺勤人员情况说明。

⑥ 必须保证提供的服务具有针对性，能够满足采购人的要求。

4．测试及试点运行工作要求

1）项目上线前，应通过内部系统测试（包括单元测试、系统测试、性能测试等），内部系统测试完成后，搭建联调测试环境，开展项目集成联调测试的实施工作。

2）项目上线前，系统应通过采购人业务部门组织的业务测试。

3）本项目上线前的软件测试以及上线后维保期内软件升级更新导致的所有软件测试工作，中标人须接受采购人安排，在深圳海关测试环境进行测试，所涉及的软件安装、部署、调试、测试等相关工作以及测试需要的测试工具、技术服务的费用由中标人负责。

4）项目通过业务测试后，配合采购人完成系统上线部署，做好试点运行期间的运行支持。试运行不少于1个月。试运行期间中标人对于出现的问题立即处理，并进行更新；变更率、故障数、问题数降低后，进入推广期，指导建立运维知识库。

5．系统培训要求

1）培训讲师需具备教学授课经验和能力。其中：需要主讲1名，辅助讲师1名。

2）中标人组织编制培训教材（包括电子版或纸制印刷教材），提供相应培训文档（包括各种格式的电子课件）；所有培训教材需先经采购人审核确认。

3）场地需配备投影、电脑，可组建小型网络，由投标人负责组织搭建使用效果与真实环境相当的培训环境，以满足培训需要。

4）培训范围包括对深圳海关技术人员和业务人员进行相关培训，参加培训人数不多于100人次，培训时间不少于10天。参加培训的海关人员三餐、住宿、交通费及培训场地费用由采购人承担（无需报价）。

6．其他要求

1）技术支持：为了使该系统建成后能真正健康地运行，除了开发阶段的努力之外，还需投标人具有雄厚的技术支持力量和优良的服务，从而给系统正常、安全运行以有效的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案。

2）投标人需保证为本项目提供不多于5人日的国内异地出差服务（出差人为投标方项目组相关人员，食宿、旅费等相关费用纳入总体报价）。

## 三、报价要求

1．本项目预算金额（最高限价）为人民币捌拾肆万柒仟玖佰元整（¥847,900.00元），超出预算金额（最高限价）的投标报价将导致其投标无效。

2．投标报价必须为人民币报价，投标报价应包含的相关费用包含但不限于：

1）项目实施方案编写及论证、集中开发、联调测试、试点推广、项目验收等环节产生的项目管理费用。

2）系统设计费、系统开发及测试费、开发测试环境搭建费、系统安装调试费、售后服务费、培训费、项目交付及服务费、税费、保险费，其他与本项目有关的不可预见的费用等一切费用。

3）投标人技术人员异地出差差旅费（食宿、车船飞机费等）。

★ 3．投标人的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

## 四、特别说明

1．对于在执行本项目合同时发生的或与本项目合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍未能达成一致，则该争议向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2．当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

3．采购人在发出中标通知书之前任何时候均有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的供应商不承担任何责任。

4．投标人在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证招标方人员、投标方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于投标人造成的任何人员、财产等受到损害，投标人必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。投标文件中须提供承诺书。

# 第五章 投标文件格式

### 附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称           的招标公告（项目编号：            ），本人代表投标人           投标人名称             ，提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（大写）         （小写）         。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及相关资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．我方具备独立完成本项目的能力，中标后不分包、转包。

8．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

联系人：                       电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 数量 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订之日起 个自然日内完成系统设计、软件开发、联调测试、部署实施、试点推广。 |  |
| 投标总金额大写： 金额小写： |  |  |  |

注：

1．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

2．不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件3  详细报价清单

项目名称：                        项目编号：               投标报价：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 简介 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| 投标总金额（合计） |  | （大写） （小写） |  |  |

注：

1．本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

2．本表汇总金额应与开标一览表中的投标总价一致。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件4  投标人基本情况表

一、投标人基本情况

投标人为企业的填写：

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

投标人为事业单位或其他组织的填写：

1．单位名称：

2．业务范围：

3．法定代表人：                   4．统一社会信用代码：

5．经费来源：                     6．开办资金：

7．举办单位：

8．简介：（自行描述）

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质/认定证书：

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件5  投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照（或法人证书或登记证书）复印件 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件 |
| 3 | 信用情况证明材料 1）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件； 2）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件。 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                                 （公章）

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人：                                （签名或章）

授权委托日期：          年     月      日

声明函（格式）

深圳市国信招标有限公司：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：                                  （公章）

授权委托日期：          年     月      日

### 附件6  拟派项目负责人及团队人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 相关证书及工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公地点 |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证明材料复印件（加盖公章）。此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件7  同类项目成功案例一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购单位及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．根据招标文件“商务评估表”所列要求，提供业绩证明材料（加盖公章）；

2．此表如有虚假项目，将导致投标无效；

3．此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件8  实施方案

根据招标文件第六章“技术评估表”中所列考察内容编写，内容包括但不限于：

一、总体涉及方案

二、质量管控方案

三、进度管理方案

四、运维方案

五、培训方案

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件9 商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日。 |  |  |
| 服务期限及服务地点 | ★ 1）合同履行期限：合同签订之日起30个自然日内完成系统设计、软件开发、联调测试、部署实施、试点推广。 |  |  |
|  | 2）服务期限：从合同生效之日开始到合同验收后一年结束。 |  |  |
|  | 3）服务地点：深圳海关指定地点。 |  |  |
| 关于验收 | 1）项目验收由采购人按照技术方案和有关规定组织开展，中标人应协助完成验收工作。 |  |  |
|  | 2）中标人还应按照深圳海关科技应用项目管理规范的验收要求和验收流程完成验收准备，并配合完成验收工作。 |  |  |
|  | 3）系统验收合格的条件必须至少满足以下要求： ① 试运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求；② 系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；③ 已提供合同的全部资料和软件； ④ 移交与本项目有关的相关技术资料（包括所有源代码）。项目成果以及由此形成的知识产权（不包括属投标人背景技术的知识产权）属采购人所有，包括文档资料和程序等。 |  |  |
|  | 4）具体验收由海关组织相关业务技术专家进行。 |  |  |
| 售后服务及系统运维要求 | ★ 1）投标人必须提供至项目验收后一年的免费维保,提供1人*1年的驻场维保服务，驻点深圳海关，执行深圳海关上下班作息及加班安排。在维保期内，投标人必须提供包括（但不限于）缺陷修改、程序升级、系统部署等服务。 |  |  |
|  | ★ 2）中标人负责项目运维工作，直至项目验收后一年。运维保障等级根据海关总署《应用项目运维保障分级管理指南》，确定保障等级为2级。具体保障要求：运维保障时间为7×24小时，业务恢复时限为8小时。 |  |  |
|  | ▲3）在变更率、故障数降低并逐步稳定后，在项目验收后一年的维护期结束前，中标人应按照采购人标准建立运维知识库，移交、培训采购人相关运维工作。 |  |  |
| 档案资料要求 | ▲ 1）中标人在采购人指导下，对项目各阶段过程性文档进行收集、整理，有清晰的文档管理、移交制度，验收后将所有文档归档后提交采购人。 |  |  |
|  | ▲ 2）中标人能提供符合采购人标准、要求的技术资料，包括设计资料、系统技术资料、维护手册、培训资料、工程所需的软件文档和用户手册、联络会议记要、验收报告等。 |  |  |
|  | ▲ 3）对每次系统变更、维护留存底账，根据系统运行情况建立运维知识库。 |  |  |
| 知识产权及保密要求 | ★ 1）投标人必须向采购人提供本项目建设的完整成果，包括但不限于设计图纸、技术文档、软件源代码。投标人应承诺本项目知识产权归采购人所有。 |  |  |
|  | 2）采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。 |  |  |
|  | 3）采购人有权对项目涉及的所有成果在深圳海关范围内进行推广应用，且不收取费用。 |  |  |
|  | 4）采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入采购人原版库管理，以便后续修改维护。 |  |  |
|  | ★ 5）投标人应保证，采购人在使用该软件系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
|  | 6）保密内容是指与投标人本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及招标方网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标方产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。 |  |  |
|  | ★ 7）在双方合作期间及合作终止后，投标人有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标人承诺将上述保密信息的接触范围在投标方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经采购人同意，投标人不得以任何方式复制保密信息，不得对招标方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。 |  |  |
| 付款方式 | ① 合同签订后，采购人支付合同总价款的30％为预付款。 ② 中标人完成项目开发上线试运行，采购人向中标人支付合同总金额的60%的合同款。 ③ 中标人向采购人交付合同总价5%的银行履约保函，银行履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至合同质保期结束之日止。 ④ 项目试运行结束并通过验收、采购人在收到履约保函后，向中标人支付合同总金额的10%的合同款。 ⑤ 合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还银行履约保函。 |  |  |

注：

1．根据招标文件投标人须知第13条及第四章《项目需求》中的“商务要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理；带▲指标为关键技术指标，如出现负偏离或不响应的将导致扣分较多，投标人应特别注意。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件10 技术指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及功能要求 | ▲1）对海关多层网络架构熟悉，熟悉各层网络之间的层级关系，遵守相关网络安全规定来实现内外网数据交换。 |  |  |
|  | ▲2）熟悉移动安全接入技术，有VPN应用的开发经验，移动应用通过VPN接入系统，必须符合《海关移动应用支撑平台安全设计方案》中的移动执法类标准。 |  |  |
|  | ▲3）使用java开发语言，jdk7及以上+tomcat7及以上。 |  |  |
|  | ▲4）要求集成海关H4A平台（人员机构、授权和认证）等海关现有技术平台,从H4A平台读取科室机构、人员、角色授权相关信息，实现系统的用户登录权限控制。 |  |  |
|  | ▲5）熟悉中标麒麟操作系统以及docker容器化技术，本系统的部署基于中标麒麟操作系统及docker容器。 |  |  |
|  | ▲6）具备移动IM通讯开发能力实现实时消息推送，IM服务独立部署于海关局域网，实现跨网络层级的实时通信。具备网页IM通讯开发能力实现网页端消息实时推送、智能弹框提醒。 |  |  |
|  | ▲7）具备容灾热备、无感知升级、集群自动切换、热部署等技术，系统在运行过程中的优化、修复等需要部署时，应满足现场查验作业24小时无间断的要求，最大化的保障系统稳定可靠运行。 |  |  |
|  | ▲8）熟悉spring、springmvc技术，开发符合restful风格的接口。 |  |  |
|  | ▲9）熟悉海关总署HEPS数据预定机制和相关预订系统，能熟悉对接相关系统的开发工作。 |  |  |
|  | ▲10）须在深圳海关现有查验管控模块相关功能基础上进行改造开发和数据对接。 |  |  |
|  | ▲11）对海关多层网络架构熟悉，熟悉各层网络之间的层级关系，遵守相关网络安全规定来实现内外网数据交换。 |  |  |
| 实施要求 | 1）投标文件中必须提供切实可行的项目实施时间进度表。 |  |  |
|  | 2）项目实施过程中，投标人不得随意更换项目团队中的人员。除个人原因外（如员工从企业离职，但不包括调动到投标人关联单位），其他人员调动需提前两周以书面形式向采购人申请，并提交人员更换相关材料。采购人有权根据项目情况否决或调整上述申请。采购人批准申请后，方可按批准后的内容进行相关调整。 |  |  |
|  | 3）为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除招标方批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。 |  |  |
|  | 4）服务期间，项目经理和主要技术人员须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。 |  |  |
|  | 5）要求投标人中标后及时根据本项目需求完成实施方案，并通过采购人审核后，方可启动开发建设。由于实施方案未通过审核影响项目进度，中标人承担责任。 |  |  |
|  | 6）中标人实施方案通过采购人审核后，组织系统开发、系统测试、系统集成等工作，并出具相应的技术资料，内容格式应符合海关信息系统开发建设的相关管理规范要求。同时，系统应符合海关运维管理平台要求，对海关运维管理平台提供相应的管理、配置、监控接口，配合与运维平台的集成。 |  |  |
|  | 7）投标人应承诺在整个项目建设过程中，接受海关科技应用项目相关管理规范的管理，完成或协助完成项目管理规范所要求的各类项目文档和管理活动。 |  |  |
|  | 8）投标文件中必须提供切实可行的项目实施时间进度表。 |  |  |
| 项目团队要求 | 1）人员配置要求 |  |  |
|  | ① 投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，主要要求如下：a．参与人员应为投标人正式员工，投标人应提供人员名单、学历、项目履历、在本项目中职责分工。 |  |  |
|  | b．项目团队中，有项目总负责人1人、项目经理1人，核心开发人员要求10人（含）以上。 |  |  |
|  | c．项目经理及核心开发人员需具有海关软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，熟悉系统开发架构。本项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要保证本项目投入时间，在项目验收之前不得调离该项目。 |  |  |
|  | d．投标人应明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权力，以确保项目顺利交付。 |  |  |
|  | ② 本项目的执行过程中，项目总负责人要把主要精力放到此项工作中，项目经理必须自始至终专职承担本项目相应工作。投标人须保证项目经理和项目核心人员参加由采购人组织的例会及其它与项目开发相关的会议，项目总负责人须参加由采购人组织的各里程碑阶段会议。 |  |  |
|  | ③ 项目实施过程中，投标人不得随意更换项目团队中的人员。除个人原因外（如员工从企业离职，但不包括调动到投标人关联单位），其他人员调动需提前两周以书面形式向采购人申请，并提交人员更换相关材料。采购人有权根据项目情况否决或调整上述申请。采购人批准申请后，方可按批准后的内容进行相关调整。 |  |  |
|  | ④ 如投标人未经采购人批准更换人员，采购人有权扣除更换人员相关费用，并由投标人赔偿由此造成的一切直接损失与间接损失。 |  |  |
|  | 2）项目人员工作要求 |  |  |
|  | ① 严格遵守项目进度及采购人的项目管理制度。 |  |  |
|  | ② 应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理。 |  |  |
|  | ③ 为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除招标方批准外，不得更换项目经理、核心技术人员。 |  |  |
|  | ④ 服务期间，项目经理和主要技术人员须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。 |  |  |
|  | ⑤ 服务期间，项目经理和核心技术人员须到采购人指定实施地点集中开发，每天实行考勤管理，并由项目经理出具缺勤人员情况说明. |  |  |
|  | ⑥ 必须保证提供的服务具有针对性，能够满足采购人的要求。 |  |  |
| 测试及试点运行工作要求 | 1）项目上线前，应通过内部系统测试（包括单元测试、系统测试、性能测试等），内部系统测试完成后，搭建联调测试环境，开展项目集成联调测试的实施工作。 |  |  |
|  | 2）项目上线前，系统应通过采购人业务部门组织的业务测试。 |  |  |
|  | 3）本项目上线前的软件测试以及上线后维保期内软件升级更新导致的所有软件测试工作，中标人须接受采购人安排，在深圳海关测试环境进行测试，所涉及的软件安装、部署、调试、测试等相关工作以及测试需要的测试工具、技术服务的费用由中标人负责。 |  |  |
|  | 4）项目通过业务测试后，配合采购人完成系统上线部署，做好试点运行期间的运行支持。试运行不少于1个月。试运行期间中标人对于出现的问题立即处理，并进行更新；变更率、故障数、问题数降低后，进入推广期，指导建立运维知识库。 |  |  |
| 系统培训要求 | 1）培训讲师需具备教学授课经验和能力。其中：需要主讲1名，辅助讲师1名。 |  |  |
|  | 2）中标人组织编制培训教材（包括电子版或纸制印刷教材），提供相应培训文档（包括各种格式的电子课件）；所有培训教材需先经采购人审核确认。 |  |  |
|  | 3）场地需配备投影、电脑，可组建小型网络，由投标人负责组织搭建使用效果与真实环境相当的培训环境，以满足培训需要。 |  |  |
|  | 4）培训范围包括对深圳海关技术人员和业务人员进行相关培训，参加培训人数不多于100人次，培训时间不少于10天。参加培训的海关人员三餐、住宿、交通费及培训场地费用由采购人承担（无需报价）。 |  |  |
| 其他要求 | 1）技术支持：为了使该系统建成后能真正健康地运行，除了开发阶段的努力之外，还需投标人具有雄厚的技术支持力量和优良的服务，从而给系统正常、安全运行以有效的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案。 |  |  |
|  | 2）投标人需保证为本项目提供不多于5人日的国内异地出差服务（出差人为投标方项目组相关人员，食宿、旅费等相关费用纳入总体报价）。 |  |  |

注：

1．根据招标文件投标人须知第13条及第四章《项目需求》中的“技术要求”所列内容逐条响应。“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．带▲指标为关键技术指标，如出现负偏离或不响应的将导致扣分较多，投标人应特别注意。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2020年   月   日

### 附件11 中小企业声明函（选用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动，并由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。若有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件12 残疾人福利性单位声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件13 监狱企业声明函（选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的        项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件14 保密承诺书

____________公司承担________________________项目工作，为保护采购人涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购人以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购人提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购人提供的信息保密进行。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购人确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在项目合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

### 附件15 廉政承诺书

中华人民共和国深圳海关：

我单位响应你单位___________________项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2020年   月   日

# 第六章 评标方法和标准

- 一、评标职责

- 采购人或者代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 二、评标委员会

1．评标委员会由采购人代表和/或随机抽取的评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

2．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4．评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第15条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第14条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

11）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

12）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评标委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定申请组织重新采购。

- 四、对投标文件的审查和确定

1．评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评标委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评标委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

- 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

- 六、评标办法及评标流程

1．评标办法：

本项目评审方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2．评标流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行符合性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评标）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评标基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（30%权重）+技术得分（55%权重）+价格得分（15%权重）

② 评标结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

6）推荐中标人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。

7）中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标人为替补中标人。采购人确定备选中标人为替补中标人的，代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评标表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署、盖章 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标保证金 | 是否按招标文件的要求提交 |
| 4 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求（按附件4所列内容） |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否响应招标文件的要求 |
| 2 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 3 | 是否满足招标文件带★指标要求 | 是/否 |
| 4 | 是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人通过相关认证情况 | 1．投标人具有高新企业证书的，得3分； 2．投标人具有ISO9001质量管理体系证书的，得2分； 3．投标人具有ISO20000-1信息技术服务管理体系证书的，得1分； 4．投标人具有ISO27000信息安全管理体系证书的，得2分； 5．投标人获得国家信息化产品专利、国家版权局颁发的软件著作权登记证书的，拥有10个得1分，在此基础上每增加一个加1分，本项最高5分。 提供有效的证书复印件，未提供证明材料或所提供的材料不符合得分条件的不计分。 | 13 |
| 投标人同类业绩情况 | 投标人承担过类似移动端开发项目的，每提供1项得1分，最高得5分。 提供合同关键页和验收合格证明文件，未提供证明材料或所提供的材料不符合得分条件的不计分。 | 5 |
| 商务条款响应情况 | 根据投标文件“商务指标响应一览表”响应情况进行打分。“商务要求”中标注“▲”的每负偏离一项扣2分，其他要求每负偏离一项扣1分，最低扣至0分。 | 8 |
| 服务期限内新增需求的响应程度 | 本项目存在业务环境变化导致需求不断变化的现实情况，根据投标人对于本项目服务期内新增业务需求的响应程度，投标人承诺（提供承诺函，格式自拟）新增需求在20%内，完全满足并能给出完善的后续需求开发变更解决方案，得4分；部分满足，得2分；不承诺，得0分。 | 4 |
| 合计 |  | 30 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计方案 | 评估总体方案的完整性、架构设计、阶段划分、工作流程安排、细节处理、延续性、扩展性等方面，评分标准如下： 1．方案的编写内容全面； 2．方案的编写内容具体； 3．方案的编写内容针对性强； 4．方案的编写内容科学合理； 5．方案的编写内容可操作性强。 满足以上五项要求得10分，满足以上四项要求得8分，满足以上三项要求得6分，满足以上二项要求得4分，其它情况不得分。 | 10 |
| 技术要求应答情况 | 根据投标文件“技术指标响应一览表”响应情况进行打分。“技术要求”中标注“▲”的每负偏离一项扣2分，其他要求每负偏离一项扣1分，最低扣至0分。 | 20 |
| 质量管控方案 | 项目质量保障、范围控制、人员控制、风险应对措施得当，有详细的质量控制方案和措施，与相关单位配合机制完备，评分标准如下： 1．质量管控能力的内容全面； 2．质量管控能力的内容具体； 3．质量管控能力的内容针对性强； 4．质量管控能力的内容科学合理； 5．质量管控能力的内容可操作性强。 满足以上五项要求得5分，满足以上四项要求得4分，满足以上三项要求得3分，满足以上二项要求得2分，其它情况不得分。 | 5 |
| 进度管理方案 | 项目实施方案科学合理，有明确的工程进度和管理措施，评分标准如下： 1．进度管理能力的内容全面； 2．进度管理能力的内容具体； 3．进度管理能力的内容针对性强； 4．进度管理能力的内容科学合理； 5．进度管理能力的内容可操作性强。 满足以上五项要求得3分，满足以上四项要求得2分，满足以上三项要求得1分，其它情况不得分。 | 3 |
| 项目团队人员 | 项目团队驻场开发，须配备项目总负责人1人、项目经理1人、核心开发人员10人，符合该条件得5分，不符合条件得0分。在此基础上，核心开发人员每增加1人，加1分，最多加2分，本项最高7分。提供相关人员在职证明（聘任合同或社保证明），未提供在职证明的人员不计分。 | 7 |
| 运维方案 | 项目团队按照海关运维管理平台要求，对海关运维管理平台提供相应的管理、配置、监控接口，配合与运维平台的集成，投标人须提供适用运维方案。方案有具体监控措施和接口、有与运维平台具体集成方法。本项最高5分，评分标准如下： 1．方案的编写内容全面； 2．方案的编写内容具体； 3．方案的编写内容针对性强； 4．方案的编写内容科学合理； 5．方案的编写内容可操作性强。 满足以上五项要求得5分，满足以上四项要求得4分，满足以上三项要求得3分，满足以上二项要求得2分，其它情况不得分。 | 5 |
| 培训方案 | 根据投标人提供的培训计划，包括不限于系统开发、运维和管理所需要的技术培训，培训教材，课程内容等；提供的培训计划制定合理、全面、师资力量强等。评分标准如下： 1．项目培训计划的编写内容全面； 2．项目培训计划的编写内容具体； 3．项目培训计划的编写内容针对性强； 4．项目培训计划的编写内容科学合理； 5．项目培训计划的编写内容可操作性强。 满足以上五项要求得5分，满足以上四项要求得4分，满足以上三项要求得3分，满足以上二项要求得2分，其它情况不得分。 | 5 |
| 合计 |  | 55 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重（15%）×100 评标基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 15 |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。