政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目

招标文件

项目编号：SZGX2021050-SZHG-012

采购人：中华人民共和国深圳海关

确认日期：2021年7月21日

深圳市国信招标有限公司

2021年7月

目  录

第一章  投标邀请书	5

第二章  投标人须知	9

一、说明	10

1．资金来源	10

2．定义	10

3．保证	10

4．合格的投标人	10

5．合格的服务	10

6．投标费用	10

二、招标文件	11

7．招标文件构成	11

8．招标文件的澄清、修改	11

三、投标文件的编制	11

9．投标文件编写、语言及计量单位	11

10．投标文件构成	12

11．投标报价和货币	12

12．投标保证金	13

13．投标有效期	13

14．投标文件的编制	13

15．投标文件的签署	13

四、投标文件的递交	14

16．投标文件的密封和标记	14

17．投标截止时间	14

18．迟交的投标文件	14

19．投标文件的修改与撤回	14

五、开标	14

20．开标	15

21．投标文件的澄清	15

22．保密	15

23．关于评审结果公示	15

六、授予合同	16

24．资格后审	16

25．更改采购数量的权力	16

26．中标通知书	16

27．签订合同	16

28．中标服务费	16

29．履约保证金	16

七、特别说明	17

30．关于中小企业参加投标的特殊规定	17

31．关于监狱企业投标的特殊规定	18

32．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定	18

33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容	19

34．特别说明	19

第三章  合同文本	20

第四章  项目需求	31

一、项目简介	32

二、技术要求	57

三、商务要求	62

四、报价要求	65

第五章 投标文件格式	67

附件1  投标书	68

附件2  开标一览表	69

附件3  分项报价清单	70

附件4  投标人基本情况表	71

附件5  投标人资格证明文件	72

附件6  拟安排项目团队人员情况表	74

附件7  同类项目业绩一览表	74

附件8  服务响应方案	75

附件9  商务指标响应一览表	76

附件10 技术指标响应一览表	80

附件11 保密承诺书	87

附件12 廉政承诺书	88

附件13 中小企业声明函	89

附件14 残疾人福利性单位声明函	89

附件15 监狱企业声明函	89

第六章  评审方法和标准	90

一、评审职责	91

二、评审委员会	91

三、关于无效标及招标失败	92

四、对投标文件的审查和确定	92

五、投标文件的澄清	93

六、评审办法及评审流程	93

第一章 投标邀请书

- 投标邀请书

一、项目基本情况

1．项目编号：SZGX2021050-SZHG-012

2．项目名称：政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目

3．预算金额：人民币肆拾肆万元整（¥440,000.00元）

4．最高限价：人民币肆拾肆万元整（¥440,000.00元）

5．采购需求：详见招标文件第四章“项目需求”

6．合同履行期限：自合同生效之日起4个自然月内完成软件开发、联调测试、部署实施、试点运行，并提供自项目通过验收后2年的免费维护和技术支持服务。

7．本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1．投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2．投标人必须是中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人单位。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

三、获取招标文件

1．时间：2021年7月22日至2021年8月4日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

3．方式：递交报名资料经代理机构审核通过后获取招标文件，投标人可通过现场递交或邮寄递交资料的方式完成投标报名。详情请代理机构工作人员：石磊、易久琳，咨询电话：0755-23962384、0755-23906834，电子邮箱：7300803@qq.com、451613934@qq.com。报名需要提供的资料如下：

1）营业执照复印件。

2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件（注：由投标人自行出具并加盖公章，格式见招标文件附件）。

3）信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询页面打印件。

4）法定代表人证明书原件（格式见招标文件附件）。

5）法定代表人授权委托书原件（格式见招标文件附件）。

注：所提供的报名资料均需加盖公章。

4．售价：人民币600元（只接受现金缴纳或公司转账，提供包含纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息的开票材料），招标文件售后不退。收款账户如下：

开户银行：中信银行深圳福南支行

帐户名称：深圳市国信招标有限公司

账　　号：7441310182600057811

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．时间：2021年8月12日14:30（北京时间）。

2．地点：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008深圳市国信招标有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标人要求对招标文件进行澄清的，应在2021年8月5日17：30（北京时间）前以书面形式通知代理机构。

2．采购公告查询：

1）深圳海关门户网：http://shenzhen.customs.gov.cn；

2）深圳市国信招标有限公司网站：https://www.szgxzb.com；

3）投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

3．单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标，为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商，不得参与本项目投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：中华人民共和国深圳海关

地址：深圳市福田区深南大道2006号

联系人：刘先生

电话：0755-84394179

投诉电话：0755-84398101

监督电话：0755-25592259

2．代理机构信息

名称：深圳市国信招标有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008

联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

3．项目联系方式

项目联系人：石磊、易久琳

电话：0755-23962384、0755-23906834

深圳市国信招标有限公司

2021年7月21日

第二章 投标人须知

- 一、说明

#### 1．资金来源

采购人项目资金已落实，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2．定义

1）采购人：是指获得资金/贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本项目采购人特指：中华人民共和国深圳海关。

2）代理机构：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本项目代理机构特指：深圳市国信招标有限公司。

3）服务：指招标文件中要求提供的相关服务。

4）投标人：指已经报名，且响应招标、参加投标竞争的投标人。

5）日期：如无特别说明，均指公历日。

6）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

7）87号令：指《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）。

#### 3．保证

1）投标人应保证所提交给代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目。

#### 4．合格的投标人

1）符合招标文件所述投标人资格要求；

2）合格的投标人仅限于在代理机构完成报名登记的投标人；

3）投标人必须按规定交纳投标保证金；

4）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

5）本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

#### 5．合格的服务

1）有关服务必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

2）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

#### 6．投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2）中标人在获得中标通知书的同时，需向代理机构交纳代理服务费。

- 二、招标文件

#### 7．招标文件构成

1）招标文件要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8．招标文件的澄清、修改

1）投标人有权要求采购人对招标文件作出澄清。采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面或网上公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2）招标文件的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人；以书面形式通知的，投标人在收到通知后应立即向代理机构回函确认，拒绝回函确认的视为已送达。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

4）投标人认为招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在招标公告中规定的时间内以书面形式向代理机构提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

5）投标人获取招标文件后决定放弃投标的，请于投标截止时间3日前以书面形式通知向代理机构。

- 三、投标文件的编制

#### 9．投标文件编写、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文本为准。

4）在投标文件中以及所有投标人与代理机构和/或采购人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10．投标文件构成

1）投标文件的组成及内容：

① 商务标应包括：

a）商务标目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）分项报价清单（格式见附件3）

e）投标人基本情况表（格式见附件4）；

f）投标人资格证明文件（格式见附件5）；

g）拟安排项目团队人员情况表(格式见附件6)；

h）同类项目业绩一览表(格式见附件7)；

i）商务指标响应一览表（格式见附件9）；

j）保密承诺书（格式见附件11）

k）廉政承诺书（格式见附件12）

m）中小企业声明函（格式见附件13，选用）

n）残疾人福利性单位声明函（格式见附件14，选用）

o）监狱企业证明文件（格式见附件15，选用）

p）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

② 技术标应包括：

a）技术标目录

b）服务响应方案(格式见附件8)；

c）技术指标响应一览表（格式见附件10）

d）投标人认为必要的其他材料（格式自拟）。

③ 电子投标文件：

包含投标文件的全部内容（采用Word文档或PDF文档），单独提供的计算表格采用Excel文档（如果有），单独提供的图纸采用AutoCAD文档（如果有），电子投标文件不作压缩处理。

④ 本项目不接受替代方案。

#### 11．投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3）投标人在“分项报价清单”中的单价均为综合单价，应包括完成本项目所需的全部人工、工具、国家规定的相关税费等全部费用。

#### 12．投标保证金

1）投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分，投标保证金金额：人民币捌仟捌佰元整（¥8,800.00元）。

2）投标保证金是为保护采购人或代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人或代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

3）采购人只接受以下形式的保证金：

投标人须在投标截止时间前采用银行转账的方式将投标保证金提交至代理机构银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金）

收款单位：深圳市国信招标有限公司

开户银行：中信银行深圳福南支行

账　　号：7441310182600057811

备　　注: 2021050

4）未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

5）中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内（向代理机构提供合同电子扫描件或纸质复印件后）无息退还。

6）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

① 投标人已递交投标文件，在投标截止时间后、投标文件有效期满前撤回其投标文件；

② 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

③ 投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

④ 在招标期间用不正当手段影响评审结果或谋取中标的。

#### 13．投标有效期

★ 1）投标有效期：自投标截止之日起90日历日。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或代理机构的这种要求，其投标保证金不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

#### 14．投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件要求的格式逐一填写，按规定顺序编排和装订成册，为整本投标文件标注统一的页码。

#### 15．投标文件的签署

1）纸质投标文件数量为正本1份和副本5份，每一份投标文件上须注明“正本”或“副本”字样；若正本和副本内容有差异，以正本为准。电子投标文件1份（光盘或U盘）。纸质投标文件与电子投标文件内容不一致时，以纸质投标文件为准。

2）纸质投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 四、投标文件的递交

#### 16．投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”分别装订，并在封面标明项目名称、项目编号、 投标人名称、“商务标”或“技术标”或“商务、技术标”等字样。

2）投标文件封装袋封口处加盖公章，外包装注明：项目名称、项目编号、封装袋内所封装内容、开标时间、开标地点、代理机构名称、投标人名称。

3）投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按投标邀请书中注明的地址在投标截止时间前送达。

4）未按上述规定进行密封和标记的投标文件，代理机构有权不予接收。

#### 17．投标截止时间

1）代理机构于开标前开始接受投标文件，至投标截止时间为止。

2）采购人或代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 18．迟交的投标文件

代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

#### 19．投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至代理机构。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签字。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

- 五、开标

#### 20．开标

1）代理机构按招标公告中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

4）开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。

6）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7）开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评审。

#### 21．投标文件的澄清

在评审期间，评审委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 22．保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与采购人和代理机构接触。

2）投标人刺探评审或授予合同的保密信息，通过各种方式影响评审的，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝。

#### 23．关于评审结果公示

1）评审结果公示将在深圳海关门户网（http://shenzhen.customs.gov.cn）、深圳市国信招标有限公司网站（https://www.szgxzb.com）发布，中标结果公示时间为1个工作日。

2）投标人有权在公示期内对评审结果提出书面质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 六、授予合同

#### 24．资格后审

1）采购人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和采购人认为必要的、合适的资料。

3）采购人或者代理机构不得通过对投标人进行考察等方式改变评审结果。

4）采购人及代理机构有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格的风险。

#### 25．更改采购数量的权力

在合同履行中，采购人增加采购与合同标的相同的货物及服务的，可以与中标人协商签订补充采购合同，补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

#### 26．中标通知书

1）中标结果公示期内无有效异议的，代理机构将向中标人发出中标通知书；

2）中标通知书是签订合同的重要依据。

#### 27．签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

#### 28．中标服务费

中标人应在领取中标通知书前，以银行转账的方式向代理机构交纳中标服务费。中标服务费按照差额定率累进法计算。详见下表：

| 中标金额（万元） | 服务类项目收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下的部分 | 1.50% |

#### 29．履约保证金

1）中标人应在签订合同前向采购人提交履约保证金（或履约银行保函），履约保证金（或履约银行保函）金额为合同金额的10%。

2）采购人不接受除中标人之外的第三方提交的履约保证金（或履约银行保函）。

3）履约保证金（或履约银行保函）将留做质量保证金，待合同服务期限结束后，在服务期限内完成相关服务，且无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还中标人的履约保证金（或履约银行保函）。

- 七、特别说明

- 30．关于中小企业参加投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

① 财政部、工业和信息化部“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知” 财库〔2020〕46号；

② 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部“关于印发中小企业划型标准规定的通知”工信部联企业[2011]300号；

③ 财政部印发的《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》财库[2011]124号；

④ 除关于中小企业参加投标的特殊规定外，该招标文件中的其他规定不受影响。

2）关于投标的特殊规定

① 依据工信部联企业[2011]300号文件，符合中小企业划型标准规定的投标人（以下称“中小企业投标人”）应提供财库〔2020〕46号文件附件规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）；

② 依据财库[2011]124号文件，中小企业投标人可提供中国投资担保有限公司出具的履约保证金的担保函。

3）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

① 小型、微型企业价格扣除政策

投标人为小型、微型企业且提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

② 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

a．符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）；

b．提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，或由本企业承担工程、提供服务的。

③ 享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

a．投标人为中国法人；

b．投标产品制造商为中国法人；

c．投标产品原产地为中国；

d．投标货币为人民币。

4）中小企业划分标准所属行业

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业，从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 31．关于监狱企业投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2）关于监狱企业投标的特殊规定

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供《监狱企业声明函》，并附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）关于监狱企业价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 32．关于残疾人福利性单位投标的特殊规定

1）特殊规定的依据

财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2）关于残疾人福利性投标的特殊规定

① 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

② 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③ 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）关于残疾人福利性单位价格扣除政策的规定

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除（6%）等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 33．关于投标人信用信息查询渠道及查询内容

1）“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 34．特别说明

1）单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

2）属于下列情形之一的，供应商不得参与本项目投标，法律、法规另有规定的除外。

① 与本项目采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

② 与本项目代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

③ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

④ 其他会影响采购活动公平进行的情形。

3）招标文件中标有“★”的内容均为不可偏离指标，投标人必须对标有“★”的内容进行响应，且响应内容必须满足招标文件要求。若带“★”的内容未响应或不满足招标文件要求，将视为不满足招标文件实质性要求作无效标处理。

# 第三章 合同文本

合同编号：

服务合同

项目名称：政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目

委 托 方（甲方）：

承 接 方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

甲方名称：                            乙方名称：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

法定代表人：                          法定代表人：

联系人：                              联系人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

在政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目（项目编号：         ）中，乙方                    公司为甲方就政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目提供项目产品的定制开发、部署及运维保障的服务，并取得相应的报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

甲方         乙方               公司 双方协商一致，签订本合同。

第一部分 基本情况

一、合同标的如下：

项目名称：政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目

建设单位：

项目实施地点：深圳海关指定地点

服务目标：合同生效4个自然月内完成政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应  用（商品检验）项目定制开发、部署、试点运行及运维保障的服务，并提供自项目通过验收后2年的免费维护和技术支持服务。

服务内容：提供项目的定制开发、部署和驻场技术服务。

服务方式：驻场开发服务。

服务质量要求：实现合同规定的各项要求并达到验收合格标准。

合同质保期限：质保期2年。

运维服务期限：自项目通过验收后2年结束。如时间有变动，双方另议。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，下述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准：

1．本采购合同；

2．中标通知书；

3．招标文件及其附件（含澄清文件以及补充通知等）；

4．投标文件及其附件（含澄清文件）；

5．技术规范。

四、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章，且乙方向甲方提交了合同金额10%的履约保函之日起生效。

五、本合同共   页，一式   份。甲方执   份，乙方执   份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以主合同为准。

第二部分 标准条件

一、合同名词

下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1．“项目”是指政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目。

2．“委托方”是指承担直接投资责任的一方以及其合法继承人，在本合同中指 深圳海关。

二、甲方的权利和义务

1．甲方有权要求乙方按本合同约定及时提供服务。甲方对服务的工作成果进行评估和确认，提出修改意见。

2．甲方对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。甲方可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入委托方原版库管理，以便后续修改维护。

3．甲方有权对项目涉及的所有成果在海关范围内进行推广应用；

4．如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，委托方以书面形式通知乙方，乙方应在 5 个工作日内予以补正和改进，如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付，直至乙方能够按照本合同规定的内容履行义务。若乙方的补正和改进在 30 个工作日内仍无法达到合同要求，甲方有权按第九条违约责任处理。

5．甲方应当在项目实施过程中向乙方提供下列工作条件和协作事项：          。

6．在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

三、乙方的权利和义务

1．乙方应按照本合同及合同附件的要求，为甲方提供合格的服务，具体内容详见“招标需求（或用户需求书）”部分的主要内容。

2．乙方在服务实施中按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本服务的质量，完成合同履约。

3．乙方应按照《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》和深圳海关项目管理相关管理规定,分阶段及时向甲方提供服务报告、完备的管理及技术文件和资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护、项目管理等需要。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

4．乙方应为甲方提供培训、集中工作和会议保障、项目推动等服务，同时相关建设成果在海关范围内推广应用，不增加额外费用。

5．乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施并及时向甲方汇报。

6．在安装和调试及提供其他服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

7．乙方应指定1人为项目经理， 1人为项目技术负责人，具体团队人员名单参见“招标需求（或用户需求书）”部分。

8．未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理或项目技术负责人；如果甲方认为项目经理或项目技术负责人不能履行合同约定的职责，则甲方有权要求乙方限期更换相同资历或者更高资历的项目经理或项目技术负责人。

9．乙方应在质保期内及时修复安全漏洞。

10．乙方自行解决开展工作所需的办公场所、办公设备和工具。

11．乙方在履行合同义务的情形下有权要求甲方按本合同的约定及时支付合同价款。

四、付款

1．合同总价款（人民币大写）：大写：              小写：         。

合同价款为甲方购买政务办公子系统（深圳海关）文库及智能搜索应用（商品检验）项目全部服务内容的总价。除本合同另有约定外，甲方不承担除合同价款之外与本合同有关的其他任何费用。

2．具体支付方式和时间如下：

1）本合同以人民币付款。

2）付款办法：

① 合同签订前10个工作日内，乙方向甲方交付合同总价10%的银行履约保函。银行履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至合同质保期结束之日止。若项目延误，保函期限按期顺延；

② 乙方向甲方提交银行履约保函后，甲方财务部门收到乙方正式发票后30天内，甲方支付合同总价款的30％的合同款；乙方提交单据：银行履约保函（原件）；发票（原件）；支付申请（原件）；合同首页及盖章页（复印件）；

③ 乙方完成项目开发上线，甲方组织试运行，试运行结束后，甲方支付合同总价款的60％的合同款；实现合同规定的各项要求并达到验收合格标准后，甲方支付合同总价款的10％的合同款（即全部尾款）；项目通过验收后，进入2年质保期。

④ 乙方提供至项目验收后2年的免费维护。

⑤ 履约担保金（履约保函）留做质量保证金，待合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，甲方返还乙方的银行履约保函。

⑥ 在甲方银行发生的费用由甲方承担，在乙方银行发生的费用由乙方承担；

⑦ 甲方因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日；

⑧ 项目延期需由甲方认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但乙方不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

3）乙方户名、开户银行名称和帐号为：

户名:

开户行:

帐号:

五、试运行和验收

1．验收标准及方式：

项目验收由甲方参照深圳海关信息化应用项目管理规范组织进行，乙方需全程配合，以保证验收工作顺利完成。

2．项目上线应进行至少为期 1 周的试运行，乙方应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责系统试运行阶段的服务工作。在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，乙方应负责解决，但试运行期相应顺延。

3．项目试运行结束后，进入验收流程，乙方应协助甲方完成相关验收准备工作。在项目验收阶段，乙方应严格遵循深圳海关项目管理规范的有关验收流程，提交完整的成果物，但不限于以下文档：部署安装脚本代码、安装部署文件及说明文档、系统详细设计文档、技术性能测试报告、安全性测试报告、系统集成报告、安全运行维护说明、安装部署手册、 管理员维护手册、用户操作手册、项目其他相关文件等、。

六、质保期、售后服务及技术支持

1．本项目的质保期: 2年。

2．售后运维服务及技术支持的具体内容详见“招标需求（或用户需求书）”部分。

七、保密

1．在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2．保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

1）任何涉及对方过去、现在或将来的计划、方案、预算、采购、内部资料、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

2）任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

3）任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、及贸易秘密。

无论上述信息是否享有知识产权。

3．乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

八、合同修改

1．除合同条款第10条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充,报甲方批准后，只有在甲乙双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。

2．因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

九、违约责任

1．本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，另一方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任。

2．因合同一方原因致使另一方遭受第三方追诉的，违约方应赔偿由此给另一方造成的损失。

3．乙方服务质量不能达到海关组织的专家组的评估要求，甲方有权终止合同并要求乙方提供相应损失的赔偿。

十、合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

1．违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的建设需求和服务；

2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的10%）。

2．因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十一、乙方的保证

乙方保证在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控或行政机关的处罚，如有任何第三方向甲方或委托方主张侵权或赔偿或行政处罚，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方或委托方造成的损失，包括但不限于提供甲方继续使用本合同项下的服务而需取得的第三方授权、修改本合同项下服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使甲方可以达到本合同目的的其他服务，并由乙方承担因此而产生的所有的费用。

十二、不可抗力

1．如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。

2．受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 7 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

3．不可抗力影响结束后，受影响一方应在 7 个工作日内书面通知对方。

4．如果不可抗力影响超过 60 天，各方可协商解决此后的合同执行问题。

十三、项目知识产权

1．本项目中服务所提供的系统的版权属于委托方所有，乙方应向甲方提供该项目软件集成开发全部源代码（含质保期内的后续升级版本）等技术资料，保障甲方的二次开发权等权利，乙方不得向任何第三方提供。本系统的设计开发知识产权由委托方拥有。本系统的设计开发专利申请权归委托方所有。本系统的技术秘密的使用权、转让权归委托方所有。

2．如涉及软件集成开发工作，必须安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入委托方原版库管理，以便后续修改维护。

3．乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该系统产品或系统产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

4．如果甲方或委托方在使用该货物及服务或货物及服务的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方或委托方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方或委托方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

5．如果甲方或委托方发现任何第三方在甲方未被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方或委托方应立即通知乙方。乙方应在收到通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方或委托方要求，乙方应授权甲方或委托方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方或委托方尽可能的协助。甲方或委托方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。如果有乙方的责任，由乙方承担相应的责任。

6．在本项目的实施过程中，如果根据设计需要购置其他软件产品或组件，包括乙方自主知识产权的产品，都必须向甲方做出详细说明，并列出软件产品的详细清单，包括产品名称、功能、用途、供应商、用户数、质量保证期等。

十四、诉讼

1．合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始60天后还不能解决，任何一方都可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2．诉讼费除人民法院另有裁决外均由败诉方负担。

3．在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

4．本合同适用中华人民共和国法律。

十五、其他

1．按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 14 日内付清，逾期按应支付金额的日万分之 5 计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

2．在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，如未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

3．合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

4．若由于乙方原因造成甲方或委托方信息系统损坏，乙方应赔偿甲方或委托方的全部损失。

5．招标文件招标需求及用户需求部分均为本合同不可分割的一部分。

附件

附件一：技术要求(参考招标文件“招标需求（或用户需求书）”部分)

附件二：保密承诺书(参考招标文件第三章投标文件格式技术部分“保密承诺书”)

附件三：廉政承诺书(参考招标文件第三章投标文件格式技术部分“廉政承诺书”)

附件四：详细报价清单

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或授权签字人 （签字）： | 乙方法定代表人或授权签字人 （签字）： |
| 甲方（盖章） | 乙方（盖章）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第四章 项目需求

# 一、项目简介

1．项目背景

1）信息化现状、存在问题和差距分析

在目前的商品检验工作中，如果关员遇到问题有以下几个途径可能可以得到帮助：① 查询HB2012文件库；② 查询法律法规；③ 百度搜索；④ 电话咨询；⑤ 提交网上答疑；⑥ 查询职能管理平台；⑦ 上专业网站查询检测表述；⑧ 咨询周围专家。但是存在问题：① 渠道分散，比如总署和深关文件在HB2012查询，历史法律法规需要在总署网站查询，检测标准在其他专业网站查询。查询渠道分散，而且由于系统更替等原因部分旧文件无法查询。② 专业性不足。同一个查询途径，信息太多，缺乏专业性。比如HB2012，既有商检工作文件，也有其他业务文件，还包括政务公文。③ 精准性不够。现有渠道的查询和搜索仅简单根据关键词和时间进行罗列显示，不具备智慧推荐能力，无法针对用户特点和历史搜索点击情况进行精准推荐，搜索结果与搜索的预期匹配度较弱。④ 问题答疑效率偏低。某些问题可能是常见问题。现实工作中，我们会经常遇到大量非正式的问题，这些问题并不需要太严谨或者太严格的答复，但是涉及面广、重复率高。常常是通过电话、微信群或者espace群等方式进行咨询或者答复，但这些信息没有沉淀，重复提问、多次答复的情况较为常见，一定程度属于重复劳动、人力资源浪费。5、缺少经验积累和交流的信息系统。商品检验工作的重心在基层，商检业务行家里手也在基层，但是目前没有信息化系统支持基层经验交流和沉淀。随着岗位交流，一些首创于基层的有效地商品检验工作方法容易流失。

2）项目建设的意义和必要性

关检业务深度融合以来，原来进出口商品检验的业务模式由线条式管理改为分段式管理。基层作业中，干部面临一人多岗、业务交流的挑战，更多的干部需要从零开始接触、学习商品检验工作并实际开展商品检验执法作业。商品检验工作具有一定的专业性，但岗前学习的时间有限，难以保证充分和有效的学习效果，更多的干部需要在实践中学习，需要在实践中获得帮助以解决问题。基于此，需要建设一个信息化系统给干部提供学习的途径和解决问题的渠道。

2．建设目标

提供一个商品检验工作的辅助工具。建立统一的数据库，整合商检工作信息，包括法律法规、商品知识、检验标准、一线关员经验、不合格案例等；海关关员在遇到商品检验工作问题时，通过查询该系统最大程度地一次性获得帮助；关员可以自己自建文章，自建的过程也是一个学习的过程，达到岗位练兵的效果。

3．建设内容

1）基于模型带有推荐功能的搜索引擎。

2）商品检验工作文库。

3）文章录入及审核功能。

4）热点推荐。

5）用户反馈及互动。

6）后台功能，包括统计及管理等。

7）规范性文件搜索专门通道。

8）主页设计。

4．业务需求

1）业务总描述

类似生活中遇到问题找“百度”、“谷歌”，在商品检验工作中，海关关员（特别是基层一线执法人员）遇到商品检验工作的问题，通过本系统能够得到帮助。用户体验及系统界面均类似百度搜索、谷歌搜索等。

2）业务特点

① 文库来源广泛，包括但不限于：法律法规（比如商检法及其实施条例等）、商检相关文件（比如商检司、商检处操作指引等专门文件）、问题答疑（比如专家问诊手册相关内容）、查检作业表单专门解释（如针对现有70个作业表单作业项的解释）、商品解释（比如口罩，是否属于法检，如何检验，主要风险点、适用的标准等）、检验方法（比如“闭杯闪点”）、专业名词解释（比如“色牢度”等）、典型案例（比如总署下发的警示通报、危化品伪瞒报案例）、国家标准（如GB标准）、用户自问自答或者经验介绍，甚至商品检验工作信息等等。可以是专门撰写的，也可以是现有的资源。

② 非标准化。除个别类型的特定词条（比如上述商品信息类词条）有部分必填内容外，其他词条一般不设定统一格式标准，降低数据建立门槛，增大数据来源。甚至，部分内容可以重复，可以在某些全文内容里面根据需要再单独提炼单一内容。比如《商检法》全文是一个单独词条，《商检法》第六条“合格评定程序”也可以是一个单独词条，以增强搜索的针对性和推荐的精准性。

③ 非法非错即可入库。只要是不违反意识形态，没有明显错误，不会明显误导用户，即可入库。该规则目的是再次降低入库门槛，降低后台审核压力，着力扩大文章来源。

④ 对用户有帮助的标准。如果数据来源非要设定一个标准，那就是“对用户有帮助”，这种帮助可能是一次性100%解决用户问题，也可能只是给用户一个启发（假设贡献度10%），甚至给用户提供一个反面案例（假设贡献度30%），或者方便提高搜索推荐的精确度（假设贡献度20%），以上均可。因此，贡献度不作为考量，仅需要对用户起到帮助即可。

⑤ 非执法依据。平台搜索出来的内容，仅提供帮助功能，需要用户二次识别。由于“不拘一格”，不将搜索出来的内容直接引用为执法依据。

3）业务流程及功能

① 业务流程

| 名称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 新建文章流程 | 用户建立文章—系统提交给中级用户、高级用户后台审核—审核通过后入库—用户搜索—系统根据搜索推荐—用户点击显示具体内容。 |
|  | 后台审核有以下几个流向： 1．审核不通过并办结； 2．审核通过入库并办结； 3．如果是中级用户，审核后不太确定，可以提出意见并选择流转给高级用户进一步审核；流转给高级用户后，仅高级用户可以处理，中级用户在台面显示并可浏览但是无法入库和办结。 4．流转给高级用户的文章，高级用户只能选择审核不通过并办结或者审核入库并办结。 |
|  | 文章正式页面显示所有文章建立者和审核人员及对应时间。 |
|  | 文章新建提交给中级用户时，系统自动提交给所有中级用户、高级用户，所有中级用户、高级用户均可审核，最先审核通过入库者为审核人员。但是，考虑到未来运行的不确定性，提供一个随机功能，中级用户只随机选择一个，系统提交给这个随机选择的中级用户和高级用户。 |
| 文章修改或者删除流程 | 任一用户提出修改或者报错意见—系统提交给文章建立的普通用户、中级用户—后台审核不通过的，立即办结；通过的，可以直接修改后办结；但是删除的需要提交给高级用户确认。—删除的文章，由高级用户确认删除办结。 |
|  | 修订标记在后台保存，保存期一年。 |
|  | 删除的文章进入垃圾箱，保存一年后自动清除。未清除的，高级用户可以恢复。 |
| “职能认证”审核 | 中级用户或者文章建立者认为该文章严谨、可靠的，可以建议标注“职能认证”，提交给高级用户。高级用户审核通过的，在页面显示“职能认证标志”，也可以拒绝并办结。 |
|  | 审核通过且推荐为“职能认证”文章，文章可以立即入库。 |

② 主要功能

| 名称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 基于模型带有推荐功能的搜索引擎 | 用户搜索关键词，比如“如何检验汽车”、“什么是闭杯闪点”、“如何评定中文警告标识”等，引擎对整个文库进行全局搜索，并将搜索结果以一定算法将按照匹配度从上到下的顺序将摘要罗列显示，用户经过个人二次判断后点击词条查阅详细内容。主页、搜索结果显示页面均类似百度或者谷歌搜索引擎，与百度、谷歌等搜索引擎的区别是不需要爬虫，在自有文库进行搜索并推荐显示。 |
|  | 推荐基于的参数主要包括：文章标题关键词的匹配，文章的推荐等级（ “职能发布”、“专家推荐”、“星级推荐”等）、过去的点击率、用户所给评分、创建时间或者最后一个修改时间等。 |
| 自建文库 | 类似百度文库+百度词条+百度贴吧+维基百科，基本格式为文字+图片+链接，以下统称“文章”。通过用户录入的方式建立文库，搜索引擎在此基础上进行全局搜索并推荐。 |
|  | 系统需要预留批量导入接口：文章的批量导入，比如基于word或者excel。以便于后台进行批量文章整理并导入系统。具体的导入标准或者格式可以根据系统设计来确定。 |
|  | 所有的文库在搜索显示后，均可以显示建立者、idea来源、历次更新者，以及对应的时间，以起到激励用户自建词条的作用。 |
|  | 所有的文章可以设定标签，标签分两类： 1．限定类单选标签。比如：危化、固废、大宗资源、数重量鉴定、机电、消费品、风险监测、检验鉴定机构、工作交流、其他等。限定类单选标签由高级用户维护，文章建立者必须单选其中一个标签，以对应后台审核人员。 2．自设标签。该标签可以由用户自设，也可以在现有标签库进行选择，可多选。后台审核人员可以修改标签，以保证标签不至于太过分散。比如“作业流程”、“法律法规”、“工作经验”、“查发案例”、“名词解释”、“风险预警”等。 |
| 数据录入及审核功能 | 所有三统一用户均可查看并新建文库。所有录入的内容，只能经过特定用户（比如商检处人员或者经过授权的业务专家）审核后才进入文库进行显示。该功能体现“半开放式”+“自媒体式”。待审核事项需要在HB2012桌面待办事项进行提示。 |
|  | 审核可以以“复选框”的方式批量审核。 |
| 热点推荐 | 在主页上自动显示最热文章，最新文章，最活跃用户。 |
|  | 最热文章考虑的参数主要包括：用户点击量、好评度、时间周期、“职能认证”标志等。 |
|  | 最新文章考虑的参数主要包括：建立时间或者修订时间。 |
|  | 最活跃用户考虑的参数主要包括：时间周期，用户建立的文章数量，文章评分等。 |
| 用户反馈及互动 | 所有用户可以对相关词条提出疑问、点赞（或者评级，包括报错）、提出新的问题，后台特定授权人员可以查看，以便流转给词条建立者或者专门人员持续改进文库。 |
|  | 用户互动的图标和文字要醒目，要最大程度吸引用户互动。 |
| 后台功能 | 搜索词频、词条点击率统计。 |
|  | 基于点击率、词条总数量、用户打分等基础数据，通过提前设置的权重，给出某一时间段的最热词条建立者。 |
|  | 词条的标签分类，部分类别的词条建立固定模板，即需要写入必须内容。比如商品类词条，需要商品名（包括学名和通用名）、主要特性、常见风险点等。标签可以在既有范围选择也可以自建。同一词条可以选择多个标签，类似微信收藏标签。 |
|  | 词条的导出，如果全文导出数据量太大，可以选择部分字段，比如时间、词条名、建立者、点击率等。 |
|  | 信息发布管理，在后台维护要发布的信息，并将维护的信息实时在主页上更新显示。 |
| 规范性文件搜索专门通道 | 在主页面给出一个单独链接，点击后打开一个新页面，页面主要内容包括搜索入口、按照录入时间排序的文件目录（展示效果同搜索引擎搜索效果一样）、筛选功能。 |
|  | 筛选：筛选可以显示在页面右侧或者上方。筛选项包括：发文机关（法律法规、总署、深关、商品检验处、标准、其他、全部），商品属性（机电、消费品、危化等），发文年份（该标签根据录入时填写的年份自动生成标签）。筛选项均可多选。以上筛选项，高级用户可以自行设置。筛选的功能类似京东购物搜索后的筛选功能。 |
|  | 文件：该功能下所称规范性文件与该系统其他文件均在同一个库，但是设置“规范性文件”这个专门标志，由高级用户录入或者由高级用户将其他人员录入的文件转为“规范性文件”。 |
|  | 搜索：在该页面进行搜索，只在“规范性文件”这个类别进行全局搜索。搜索后仍然可以筛选。搜索前的界面按照时间顺序显示所有规范新文件，搜索后的界面按照主功能的推荐算法进行展示。 |
| 主页设计 | 主页总体类似百度或者谷歌搜索，简洁、明快但是提供部分其他功能或者链接。 |
|  | 系统主页具备内部信息发布、展示、宣传、操作系统导航等功能。 |
|  | 统一风格。 |
|  | 其他栏目：在主页的左上、下方，搜索框的下方，飘窗等位置提供链接点，可以打开新的编辑好的网页（如公告）等。该链接点高级用户可以后台自行编辑。 |
|  | 主页在美工方面多点投入，做到简洁、实用、美观、重点突出，特别是在用户互动功能方面有吸引力。 |

4）应用场景

① 所有的海关关员，包括所有的业务职能部门、基层一线或者实验室工作人员，在遇到商品检验工作问题或者需要了解商品检验工作时，通过在管理网登录该系统进行搜索，可以得到答案。

② 后台由商品检验处负责维护，商品检验处可以授权给实际在其他部门工作的商品检验专家，由他们对文章进行审核，或者修改。

5）内控措施

该系统不用于正式执法，也不导入正式的执法数据。主要的内控措施：

① 设置权限，在系统中的所有模块及操作均有做权限控制，用户只能做自己相关的操作。通过设置六大类用户：系统管理员、应用管理员、日志审核员、基础用户、中级用户、高级用户，实现权限的合理控制，在权限范围内操作和查阅。

② 建立系统操作日志，用户在系统中做的所有操作均有日志记录，日志记录的信息包括：操作时间、操作人、操作内容、携带参数等，对于重点数据，如设备历史使用记录等不可删除。开发日志审计界面，提供日志查询功能。

6）项目相关业务数据和参数

① 该项目的数据未使用海关业务数据，主要来源途径有：用户自己录入的文章。

② 按照海关业务数据安全分类分级标准V1.0(署办发【2020】28号文)，本系统数据均为非业务数据，分级定为Ⅰ级数据。

7）性能要求及非功能性要求

① 性能要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产终端响应时间 | 生产终端交易响应时间应不大于3秒。 |
|  |  | 查询交易响应时间应不大于10秒。 |
| 2 | 后台管理端应用响应性能 | 浏览数据时，每屏响应时间不大于5秒。 |
|  |  | 系统的其它业务处理响应时间要满足生产的实际要求。 |
| 3 | 用户数 | 系统除维护外不间断工作，预计用户量3000人，并发用户数峰值上限100人，平均日登陆用户300人。 |
| 4 | 硬件性能指标 | 硬件和网络性能指标应能满足以上所描述的响应时间、并发用户数峰值等实际业务需求，系统数据量初始预估为1TB，主要为商品检验文件等非结构化数据，后期根据需要再另行申请扩容。 |

② 非功能性要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 | 基于对安全性、可用性等因素的综合考虑，结合海关网络的要求，将本系统部署在管理网。 |
|  |  | 系统应提供完善的安全控制措施，在应用系统中要进行用户角色和级别的定义，分别为不同级别的不同角色设置操作权限和数据访问权限，从而控制合法用户的操作权限。 |
| 2 | 易用性 | 显示页面可以显示词条的建立者，历次的审核者、修改者，以及对应的时间。 |
|  |  | 授权用户可以选择以部门名称作为发布者。 |
|  |  | 可流转审核。审核过程能够将流转给任意授权人员，也可以选择终止流程。 |
|  |  | 提供批量导入功能。比如按照word文档的标题级别进行导入，或者通过excel表格导入。 |
| 4 | 可扩充性 | 留出接口，未来可能会导入查获数据。 |
| 5 | 评级、打分及报错功能 | 对文章进行评级。可以按照1-5星进行评级。文章如果更新，可以再次评级。 |
|  |  | 打分系统，综合用户类别、所给分数等，综合评定该文章分数。类似网购评论。但所得分数仅在后台记录，不在页面显示。 |
|  |  | 后台可以以用户为单元统计某一时间段内所有文章的分数总和。 |
|  |  | 对文章分级推荐，包括“职能发布”、“专家推荐”、“星级推荐”等，前三种在显示文章时显示。 |
| 6 | 垃圾箱功能 | 已删除文章暂存垃圾箱，保存期为一年。垃圾箱内的文章，后台可以查询，授权用户可以恢复。一年内没有恢复的，后自动彻底清除。 |
| 7 | 关联词汇联想 | 搜索某一词名，按照等同关系或者近似关系进行搜索推荐。比如搜索“酒精”，那么含有“乙醇”、“ethanol”、“alcohol”、“C2H6O”均为同等词汇，“白酒”、“洗手液”等为相关词汇。 |
|  |  | 该功能的实现方式： 1．后台人工建立关联词汇库； 2．现有技术成熟产品； 3．系统的自动学习。比如后台自动搜索用户所搜索的词汇，前后短时间分别搜索了“酒精”或者“乙醇”，则自动学习建立相关关系。 |
| 8 | 文章标签与专家人员分组对应功能 | 如上，标签有限定类必须标签，同事后台专家也有分组，以便于系统自动流转审核。标签与专家分组之间能够一对多或者多对一，也可以交叉。 |

③ 安全需求

按照《海关数据安全分级管理办法》中数据安全定级方法，本项目中的数据可分为2类，数据分类分级情况详见下表：

| 序号 | 数据名称 | 数据分级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品检验文档数据 | 内部数据 |
| 2 | 商品检验词条数据 | 内部数据 |

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据保密性保护需求 | 入侵检测：确定、记录和终止未经认证的，或由操作员、外部黑客引起的对计算机系统的侵入，完善并保护系统的特定资源和应用。 |
| 2 | 数据完整性保护需求 | 应用数据加密：对本系统中的关键数据进行存储和传递时应加密，保证数据的安全，同时校验数据的完整性。 |
| 3 | 数据导出行为监控及预警需求 | 系统数据为内部数据，在内部网络传输。系统无敏感数据导出功能。 |
| 4 | 软件容错需求 | 对数据录入格式、是否缺少必填项、附件大小等输入项进行有效性检验。 |
| 5 | 用户角色及权限（注：系统应对接H4A三统一平台。系统管理员和应用管理员权限只能授给业务主管部门，禁止下发到隶属关、二者数量加起来应不超过5人） | 系统管理员：系统最高授权，对系统用户进行授权管理，可授权应用管理员。 |
|  |  | 应用管理员：对用户进行授权管理，但不可授权其他用户为系统管理员或应用管理员。 |
|  |  | 普通用户：使用系统进行搜索、查询并阅览详细文章；可以申请建立文章并提交后台；新建文章在限定单选标签的基础上可以自行多选或者自设标签；可以对已经建立的文章报错、提出修改或者删除建议。 |
|  |  | 中级用户：普通用户所有权限。对待审核文章审核通过后予以入库；审核过程可以修改文章（包括标签）；对普通用户提出的报错、修改或者删除建议，可以不予采用直接办结；根据用户提出的修改意见，可以审核并直接修改文章；将文章评定为“专家推荐”或“星级推荐”；对于删除建议，审核后需要随机提交给另一位中级以上用户进行审核，另一位中级以上用户同意的才可删除。中级用户可以分组，文章录入的用户按照类别自动提交给对应专家组。 |
|  |  | 高级用户：中级用户所有权限。后台数据查询、导出功能；文章的直接删除；浏览、查阅所有用户意见，待审核文章并可以一步处理；对于新建属于自己业务领域的文章（通过标签识别），超过一定工作日（比如10个工作日）仍未结束审核流程的，在HB2012台面提示；对于修改或者报错的信息，根据标签直接在HB2012进行提示；自设标签的管理；已删除文章，可以从垃圾箱恢复；将文章评定为“职能发布”、“专家推荐”、“星级推荐”；对主页的“其他的栏目”进行编辑，包括增加链接、后台编辑网页 |
|  |  | 日志审核员：负责对系统日志进行审核。 |
| 6 | 审计日志需求 | 系统需对系统中的所有操作记录详细日志，日志内容应包括：操作人、操作时间、操作内容、参数等。日志信息存储在数据库并开发日志审计功能界面，可供查询查看，以满足审计要求。日志保存期限3年。 |
| 7 | 剩余信息保护需求 | 在三统一平台中定义本系统中的功能权限，本系统需从三统一平台上获取用户对应的权限。 |

④ 运维保障要求、

a．运维服务保障要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 实时性要求程度：低 |
| 2 | 中断后对海关业务工作影响：基本没有影响 |
| 3 | 基础环境层面的技术支持：5天×8小时 |
| 4 | 影响系统运行的重大故障发生需要多久恢复系统：3个工作日 |

参照下表，本项目的运维服务保障等级定为五级。

| 运维服务保障等级 | 实时性要求程度 | 中断后对海关业务工作影响 | 基础环境层面的技术支持 | 影响系统运行的重大故障发生需要多久恢复系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 高 | 重大影响，社会影响严重，政治影响大 | 7天×24小时 | 2小时 |
| 二级 | 高 | 有较大影响 | 7天×24小时 | 4小时 |
| 三级 | 不高 | 有明显影响 | 5天×8小时 | 1个工作日 |
| 四级 | 低 | 有轻微影响 | 5天×8小时 | 2个工作日 |
| 五级 | 低 | 基本没有影响 | 5天×8小时 | 3个工作日 |

b．数据备份

结构化数据每周一次全备份，每日一次差异备份，只保留最近一个周期的备份数据，非结构化数据不进行备份。

c．用户体验级及系统运行信息记录

生产终端交易响应时间应不大于3秒。查询响应时间应不大于10秒。系统的其它业务处理响应时间要满足生产的实际要求。

浏览数据时，每屏响应时间不大于5秒。系统的其它业务处理响应时间要满足生产的实际要求。

d．运行监控手段及方式

系统的运行监控按监控的相关规定实行，主要的方式是对服务器的运行状态、软件系统故障的监控。应用服务器及数据库服务器纳入金关二期运行管理平台（以下简称“运管平台”）的管理，对服务器的运行状态进行监控。

8）需求分析

① 信息化系统之间的关系

| 序号 | 子系统（应用）名称 | 关联子系统（应用）名称 | 关联方式（主动获取/主动推送/被动服务） | 关联数据 | 是否实时（是/否） | 关系描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HB2012系统 |  | 主动推送 |  | 否 | 推送提醒信息，提示有文章待审核。 |
| 2 | H4A系统 |  | 主动获取 | 用户信息 | 是 | 获取用户信息 |

② 业务量、信息量分析

上线初期大概在5000-10000篇文章，年数据增长量约为5%，后期逐渐增长到10万篇文章。每篇文章平均估算大约1000字，配3张图片、1分钟的视频、3分钟音频。业务数据保存期限为永久，其他如日志等各类数据保存期限为3年。

5．技术架构

1）总体架构

① 总体架构设计

本系统的总体架构图如下图所示：

a．本系统包含用户PC端和后台管理端，用户PC端是提供给普通用户日常工作学习及分享使用的，功能包括：关键字搜索、词条管理、热点推荐、反馈互动、日历设置。后台管理端是提供给后台管理员做系统设置、基础数据维护、审核、查询统计等使用的。

b．本系统的用户认证、用户身份信息获取、用户角色权限信息维护等均基于三统一平台。

c．本系统需向HB2012系统推送待办事项提醒，提醒该用户有待审核的文章等事项。

② 逻辑架构设计

a．本系统的总体架构包括基础设施层、数据资源层、应用支撑层、应用层、接入层，以及贯穿各架构层面的海关标准规范体系、安全运维体系等部分。

b．基础平台层包括系统基础设施软件和硬件，软件包括操作系统、数据库和中间件，服务器、网络和存储。

c．数据资源层包括元数据、主数据、公共业务数据和决策支持数据，以及图像、视频、扫描件、文件等非结构化数据。

d．基础支撑层包括基础类库及框架、数据交换服务、三统一平台、文件系统等。

e．应用层主要是指系统各子功能模块业务应用的具体实现，包括搜索引擎、文库管理、文库审核、热点推荐、用户反馈及互动、后台管理、词条树、日历设置等。

f．接入层包含PC  WEB端（IE8及以上）。系统的逻辑架构如下图所示：

③ 模块设计

本系统按用户角度来划分共分为2类：后台管理员端（PC）、用户PC端，其中科室、用户、权限、角色等信息均从三统一平台中维护。本系统的总体模块图如下图所示：

2）应用设计

本系统的用户登录、用户信息获取、权限管理均基于与三统一系统对接，不再开发相关模块。

本系统拟采用开发工具为git+eclipse+maven,开发环境是在windows 64位操作系统上,部署环境在中标麒麟7+操作系统，数据库软件为Mysql8+，工具软件包括jdk8+、tomcat8+、redis6+、nginx1.9+。

① 搜索引擎

搜索引擎是本系统的亮点也是核心用点，搜索引擎基于本系统自建的文库管理开发功能强大的搜索功能。

a．算法设计

设计思路

算法需围绕搜索的关键字来进行设计，算法设计需考虑的因素包括：关键字匹配度、关键字包含、热度、最新时间等。如搜索“海关信息化系统”这几个关键字，包含完整的“海关信息化系统”这几个字的文章就要比包含部分关键字（如“ 海关信息”）的要显示在前，同等关键字匹配，那热度更大的文章要显示在前等，在热度差不多的前提下，则时间更近的要显示在前，算法设计要充分考虑多个维度，并给不同的维度赋予相应不同的权重值，最终根据权重值大小排序显示搜索结果。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 关键字匹配度 | 设置相应的权重值 |
| 关键字包含 | 设置相应的权重值 |
| 热度 | 设置相应的权重值 |
| 最新时间 | 设置相应的权重值 |
| 权重终值计算 | 按照各算法条件的权重值计算出最终的权重值 |

b．文库搜索

设计思路：根据将本系统的文库视作一个数据大池子，无论何种类别、何种词条都按设计的算法直接从文库中搜索跟关键字匹配的内容。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 全库搜索 | 根据关键字在全库搜索 |
| 结果排序 | 结果按算法最终的权重值降序排列 |

c．结果展示

设计思路：跟关键字相关的文章可能会有多条记录，因此需要分页展示，分页展示列表展示的字段包括：文章标题、关键字片段、发布时间、发布人等。排序方式按照算法权重值降序排列，点击列表中具体的文章跳转至该文章的详情。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 结果列表 | 以列表形式分页展示搜索结果 |
| 详情展示 | 点击具体的文章可查看详情 |

d．词条树

设计思路：在主页面给出一个单独链接，将部分文件通过索引（目录）的方式直接展现给用户。比如“法律法规”、“标准”、“总署商检文件”、“深关商检文件”。该索引后台人工编辑，但是基础的文件（即词条）源于同一个数据库，用户既可以通过搜索方式找个该文件，也可以通过目录浏览的方式找到该文件。用户点击该文件，可以以附件方式下载或者直接在网页显示内容。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 词条树 | 以树状图形式展示词条 |
| 浏览 | 网页浏览文件 |
| 附件下载 | 可以以附件方式下载 |

e．搜索引擎中间件

系统搜索引擎拟采用中间件Elasticsearch，它是一个基于Lucene的搜索服务器。它提供了一个分布式多用户能力的全文搜索引擎，基于RESTful web接口。Elasticsearch是用Java语言开发的，并作为Apache许可条款下的开放源码发布，是一种流行的企业级搜索引擎，默认情况下，结果集会按照相关性进行排序，相关性越高，排名越靠前。为了使结果可以按照相关性进行排序，需要一个相关性的值。在ElasticSearch的查询结果中， 相关性分值会用_score字段来给出一个浮点型的数值，所以默认情况下，结果集以_score进行倒序排列。考虑到后续搜索引擎的优化扩展，本项目预留往中间件插入数据以及搜索数据的接口。

② 文库管理

文库管理是指用户可以在本系统新建和维护自己的词条，以便达到知识分享的目标。

a．新建词条

设计思路：用户可在系统中选择新建词条，新建词条需填写的字段包括：词条标题、词条内容、词条关键字等，其中词条内容是文本编辑，即用户可以图文并茂，词条创建者由系统自动默认为当前用户，创建时间即当前时间。词条确认发布后系统自动将状态置为待审核。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 新建词条 | 用户创建以后，系统自动生成对应的创建者及创建时间 |
| 待审核 | 用户发布后，系统自动将状态设置待审核且其他用户不可见 |

b．编辑词条

设计思路：已经审核通过且发布的词条可以进行编辑，编辑的用户可以是创建者本人，也可以是其他普通用户，在点击纠错或完善后，修改者可以在文本中进行编辑并填写修改原因，修改后状态由系统自动变为待审核，需由管理员审核通过后才能再次发布。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 词条修改 | 用户可以对已经发布的词条进行纠错或完善，需填写理由和原因 |
| 提交审核 | 用户修改后，系统自动将状态设置待审核且在审核通过前修改不生效 |

c．删除词条

设计思路：创建者可删除自己发布的词条，后台管理员也可以删除用户发布的词条，词条删除后即无法再查询到。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 删除词条 | 创建者或管理员删除词条 |

③ 文库审核

a．权限控制

设计思路：对于有权限的人员才需要出现审核功能。本系统需与海关三统一系统对接，获取有权限的人员。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 对接三统一 | 获取有权限人员 |
| 权限控制 | 有权限人员才可进行文库审核 |

b．词条审核

设计思路：无论是新创建的还是修改或完善的词条，都进入到待审核列表。有权限人员对词条进行审核，审核通过后，则词条自动发布，其他用户方可查询到，如审核不通过需填写审核不通过的缘由供修改者查看。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 删除词条 | 创建者或管理员删除词条 |

c．HB2012提醒

设计思路：对于待审核的词条，系统需与HB20212服务对接，提醒用户有此待办事项。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 待办提醒 | 通过HB2012提醒用户 |

d． 热点推荐

用户在首页搜索框可以查看到系统推荐的热点，热点分为几类：最热词条、最新词条、活跃用户榜。

◇ 最热词条

设计思路：最热词条是指在最近1个月内被搜索次数最多的词条，由系统根据用户的搜索次数来自动统计得出。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 最热统计 | 系统根据搜索次数统计对应词条 |

◇ 最新词条

设计思路：最新词条词条是指离当前时间最近创建的词条。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 最新统计 | 系统根据创建时间最近的推荐 |

◇ 活跃用户

设计思路：系统根据时间段内（如一周、一月内等）用户使用本系统的次数来统计处最活跃的用户排行榜并在首页搜索界面展示。系统可统计系统地授权管理用户（系统管理员和应用管理员）以及所有用户的数量。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 活跃用户 | 统计时间段内用户使用本系统的次数 |
| 用户统计 | 统计系统地授权管理用户（系统管理员和应用管理员）以及所有用户的数量 |

e．反馈互动

◇ 点赞

设计思路：用户在阅读文章之后，觉得文章内容不错的，可以给文章点赞，每篇文章每个用户只可点赞一次，点赞之后用户可以取消点赞。每篇文章后面显示该文章的点赞次数。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 点赞 | 给文章点赞 |
| 取消点赞 | 用户取消自己的点赞 |
| 点赞次数 | 显示文章点赞次数 |

◇ 纠错或完善

设计思路：用户在查看阅读文章过程中，如发现文章不足之处，可以点击纠错或完善按钮，点击之后，在文本框编辑此文章，编辑之后的文章系统自动暂存，不要马上生效，待有权限人员审批通过后再发布，审批时，系统需显示修改前和修改后的内容，以供审批人员参考对比。每次的修正记录需进行留存。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 纠错完善 | 用户可以对文章进行纠错或完善 |
| 对比及审批 | 根据修改前后对比，审批通过后再发布 |
| 修正记录 | 审批通过后，记录此次修正 |

◇  提问

设计思路：用户在阅读完文章之后可对此片文章进行提问或评论，以便不断拓宽知识面及提供交流平台。评论可以回复。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 提问 | 对于此篇文章，用户可进行提问或评论 |
| 评论回复 | 对于用户的提问，其他用户可进行回复 |

f．后台管理

◇ 词频、词条统计

设计思路：根据时间段统计词条的的搜索频率以及词条的点击率，在后台管理端供管理员参阅。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 词频 | 降序排列词条的搜索频次 |
| 点击率 | 降序排列词条的点击率 |

◇ 词条标签分类

设计思路：部分类别的词条建立固定模板，即需要写入必须内容。比如商品类词条，需要商品名（包括学名和通用名）、主要特性、常见风险点等。标签可以在既有范围选择也可以自建。同一词条可以选择多个标签，类似微信收藏标签。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 建立模板 | 根据词条的分类建立维护不同的录入模板 |
| 标签 | 一个词条可以建立多个标签 |

◇ 最热词条

设计思路：基于点击率、词条总数量、用户打分等基础数据，通过提前设置的权重，给出某一时间段的最热词条以及它的建立者。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 最热词条 | 根据权重值统计出最热词条 |
| 词条创建者 | 同时统计处最热词条创建者 |

◇ 词条导出

设计思路：选择部分字段，比如时间、词条名、建立者、点击率等导出词条。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 条件筛查 | 考虑到数据量，需加上查询条件方可导出词条 |
| 导出 | 将词条导出成excel |

◇ 信息管理

设计思路：管理员在后台维护要发布到主页的信息，信息字段包括：信息标题、信息内容、发布时间、是否置顶、有效时间、是否发布、发布人等，信息可以暂存也可以发布，对于已经发布的信息可以修改发布状态也可以修改其信息内容也可以直接删除。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 发布信息 | 新增信息 |
| 发布或下架 | 已经发布的信息可以选择下架，暂存的信息也可以发布 |
| 修改信息 | 对系统中存在的信息进行修改 |
| 删除信息 | 删除信息 |

◇ 其他栏目管理

设计思路：管理员在后台动态维护机构介绍的内容，以文本的形式维护。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 内容查看 | 查看已经维护的文本机构介绍内容 |
| 链接维护 | 中级管理员以上用户可以通过文字、图片或者飘窗的方式自设“其他栏目”链接 |

g．主页设计

◇ 信息展示

设计思路：管理员在后台维护发布的信息，在主页上进行展示，并按照发布的是否置顶和最新时间降序排列，即置顶的及最新发布的排在前面。主页只展示发布人、发布时间、消息标题，点击具体的标题可进入查看该信息的详情。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 消息列表 | 主页展示消息列表 |
| 置顶排序 | 按是否置顶、发布时间的优先顺序排序展示消息 |
| 详情查看 | 点击具体的消息可查看该消息的详情 |

◇ 其他栏目

设计思路：在主页上添加其他栏目的链接，用户点击该链接则打开新页面展示相关内容。

功能列表

| 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 链接 | 在主页上添加机构介绍的链接 |
| 查看 | 点击链接可查看后台编辑好的内容 |

3）数据架构

① 数据分类

按照业务主题域划分：文库、查询统计、使用分析、热点推荐、日历设置。

按照数据性质划分：基础数据（文库、词条等）、搜索记录、系统日志数据。

按照数据存储方式划分：结构化数据、非结构化数据。

② 数据分布

| 数据 | 逻辑分布 | 物理分布 |
| --- | --- | --- |
| 结构化数据 | OLTP数据库 | 深圳/mysql |
| 非结构化数据 | NAS存储 | 深圳 |

③  数据流向图

本系统内部模块按用户类型和客户端的角度划分共分为2类：管理员PC端、用户PC端。2端之间的数据流向图大体如下：

④ 数据生命周期

本系统结构化数据存储在生产库。生产库中搜索记录、推荐记录、信息记录按时间字段进行分区存储，分区超过3年直接删除。生产库中其他数据（如基础数据、文库资料等）永久保留。上线初期大概在5000-10000篇文章，年数据增长量约为5%，后期逐渐增长到10万篇文章。每篇文章平均估算大约1000字，配3张图片、1分钟的视频、3分钟音频。按照1篇文章10MB估算，系统上线初期的数据量约为50-100GB，年增长量约20GB，后期逐渐稳定在1TB左右不再增长。（注：本系统不同于一般的作业系统，其主要功能为文库整理和智能搜索，商品检验相关知识库容量有上限。预计系统上线初期随着新词条、新文章不断加入系统，数据量保持持续增长，随着知识库的不断完善，后期数据量增长速度减慢，不再有新词条新文章加入，仅对现有词条进行维护、更新和删除操作，预计总数据量稳定在一个合理范围不再明显增长。）

本系统非结构化数据为图片、视频、音频等，这些数据数据需永久保留。

4）部署设计

部署地点：深圳海关福强路办公区信息中心机房

网络：管理网（或统称业务网）。本系统服务部署至管理网、客户机电脑也在管理网，不存在跨网传输。

本系统需实现高可用：准备2台服务器均部署系统应用服务，并且使用nginx转发的方式实现高可用访问。

部署的结构图如下：

5）安全设计

① 安全等级

本系统为全新立项项目，依据《信息安全技术：网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020），系统的安全等级保护级别定为第二级。详细定级依据见附表8.3 应用定级情况。

② 安全要求

a．网络安全

按照《海关信息系统安全建设指导方案》的要求，实现本系统的部署和传输控制。

b．应用及用户安全

| 1 | 身份认证安全，集成三统一单点登录，通过三统一认证后方可使用系统。 |
| --- | --- |
| 2 | 应用数据不落地，浏览器模式，数据不留存在客户端浏览器上。 |
| 3 | 水印背景墙，水印背景墙是指在用户端的操作界面和浏览页面加上水印背景，水印的内容为用户的登录账号、姓名等，防止用户截屏或拍照流传。 |
| 4 | 用户及角色权限，用户的角色权限在三统一平台维护，不同的用户可以有不同的角色和权限。本系统从三统一平台中读取用户的角色权限信息，并对登录进系统的用户做相关功能权限的控制。 |
| 5 | 剩余信息保护，在三统一中定义本系统中的功能权限，本系统需从三统一上获取用户对应的权限。 |
| 6 | 日志记录，用户在本系统的所有操作军记录详细日志，需记录的日志信息包括：操作时间、操作人、操作内容、携带参数、操作结果等。所有日志记录均需开发审计页面，供日志审计员查询使用。 |
| 7 | 入侵检测，入侵检测从2个方面进行，一是设定系统数据请求的正常频率，比如正常为1分钟不超过40次数据请求，当超过这个频率时，系统拒绝该客户端的连接，二是系统记录日志，对本系统的所有数据请求记录参数信息，便于从请求参数中分析是否为正常连接请求。 |
| 8 | 软件容错, 对数据录入格式、是否缺少必填项、附件大小等输入项进行有效性检验，若不满足逻辑校验，禁止入库保存并提示给用户重新录入或修改。 |

c．数据安全

| 1 | 数据加密安全，按照数据安全级别，对用户信息、密码信息等进行加密存储。浏览器本身不存储任何业务数据。禁止明文保存数据库链接串、用户密码信息等数据。 |
| --- | --- |
| 2 | 数据传输安全，按照Ⅰ级数据安全级别，对用户信息、密码信息等敏感数据进行加密传输。 |
| 3 | 数据隔离与恢复，按照Ⅰ级数据安全级别，对破坏数据实行隔离，经过修正后进行恢复。 |
| 4 | 数据安全备份，对数据进行安全备份。 |
| 5 | 数据完整性校验，通过非对称算法，对传输的数据进行签名，后端服务接口接收到数据后先进行签名校验，以防数据被篡改。 |
| 6 | 数据导出监控与预警，原则上不允许普通用户导出业务数据。 |

d．安全审计

| 1 | 在本系统进行的所有相关操作将以安全日志的方式记录，并开发相应的审计界面，方便后续日志审计，确保系统安全运行。 |
| --- | --- |
| 2 | 所保存的日志类型包括： 用户操作日志：记录用户在系统中的所有操作过程，保存至数据库，保存时间为3年； 数据处理日志：记录与各系统之间的数据交互过程以及本地数据存储过程，同时对输入数据与输出数据进行记录。日志文件保存在数据库，保存时间为3年； 系统异常日志：对出现的各类逻辑异常和系统错误进行记录，用于系统出错后的错误追溯，保存至数据库，保存时间为3年；用户登录日志及系统授权日志按三统一平台本身的日志审计功能进行存储与管理。 |
| 3 | 在系统的日志审计功能中开发功能，对保存时间到期的日志进行提示，由日志审计员人工确认后删除。 |

# 二、技术要求

1．主要技术指标

▲ 1）使用Java语言，jdk1.8+；

2）搜索引擎采用中间件Elasticsearch；

▲ 3）数据库采用Mysql8+；

▲ 4）运行中间件采用Tomcat8.0及以上版本，符合海关安全管理规定要求；

▲ 5）客户端与服务器需支持中标麒麟Linux运行环境。

6）熟悉基于中标麒麟操作系统的搜索引擎开发部署技术，搜索引擎是本系统的核心功能。

▲ 7）对海关多层网络架构熟悉，熟悉各层网络之间的层级关系，遵守相关网络安全规定来实现与周边系统的对接。

▲ 8）要求集成海关H4A平台（人员机构、授权和认证）等海关现有技术平台,从H4A平台读取科室机构、人员、角色授权相关信息，实现系统的用户登录权限控制。

9）熟悉中标麒麟操作系统并熟悉基于中标麒麟系统的负载均衡、无感知版本升级、集群部署、集群自动切换、热部署等技术。

10）熟悉jdk1.8+springboot+mysql8+前后端分离的开发框架及部署结构。

2．服务要求

项目团队驻场开发，驻场开发人员需通过委托方面试，具体要求如下：

1）驻场开发期限为项目合同签订之日起至项目验收之日止，驻场期间应接受委托方人事管理要求。

2）学习能力强，能够快速熟悉海关信息化系统开发规范。

3）如项目实施过程中委托方不满意，可要求中标人更换驻场人员。

3．实施要求

1）总体要求

① 中标人应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向建设单位报审工程文档；按双方约定及时提交项目周报、月报或专项报告。

② 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送建设单位。

③ 所有设计文档必须通过建设单位、标准的评审。

④ 数据库设计必须满足的相应标准规范。

⑤ 按要求安排人员参加联络会议、高层会晤。

⑥ 需按照海关架构管控要求，在支撑软件、项目开发、系统部署、工程实施、后期运维等方面符合海关相关规范要求。

⑦ 中标人服务人员在实施服务过程中，如有违反国家法律法规、违反采购人纪律规定的情况发生，采购人有权提出更换要求，中标人立即予以更换并承担因此产生的相关费用。

2）设计要求

① 中标人需按照“用户需求书”的方案开展进行。

② 中标人项目方案设计和交付环节必须通过架构管控评审，获得相关授权和认可文件后，开展后续建设工作。

3）对中标人承担工作的要求

中标人应详细研究本章所列的各项主要工作内容和要求，基于“用户需求书”，对本项目建设工作进行落实。

① 中标人应对“用户需求书”中的功能设计进行深入理解，采用“用户需求书”中要求的技术选型，开发实现各模块的设计功能和接口，完整实现设计目的。

② 中标人在系统开发建设过程中应制定总体实施计划，组织保障、人力资源配备合理。

③ 中标人应按照进度要求安排工作进度，服从海关技术部门的要求，保证开发进度和系统功能的实现。

④ 中标人应提交风险及应对方案，充分分析功能建设工作中存在的风险，并阐述相应的应对措施。

⑤ 中标人应提交在工程建设各环节里程碑的阐述和情况报告。

⑥ 中标人应接受前期软件设计服务提供商的技术指导和监督，并在系统测试、验收等环节接受设计服务提供商和海关技术部门的检验。

⑦ 中标人在代码编写、测试、上线等开发过程中，应符合编码规范、应用开发平台使用规范、安全管理规定、网络传输规范等海关相关技术规范要求。

4）集成要求

该项目的建设与管理要符合海关工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合海关工程集成的设计要求及相关标准规范，包括：

① 《海关总署关于印发《海关信息化应用项目管理办法》的通知》（署科发〔2020〕122号）

② 《海关政务信息系统整合技术规范（试行）》（科技函〔2018〕37号）

③ 《海关网络安全管理规定》（署科发〔2021〕10号）

④ 《海关信息系统运行管理规定》（署科发〔2021〕10号）

⑤ 《海关信息系统准入准出管理办法》（署科发〔2021〕10号）

⑥ 《海关信息系统异常业务数据处理管理办法》（署科发〔2021〕10号）

⑦ 《海关信息系统应用账号授权管理办法（试行）》（署科发〔2021〕10号）

5）安全要求

① 投标人需阐述项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。

② 中标人需与采购人签订保密协议，约定双方权利与义务；中标人签订保密协议，落实相应要求；中标人在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，中标人承担相应违约责任。

③ 必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据网络的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。

④ 中标人须遵守以下要求：

a．满足集成要求中规定的各类总体技术架构、开发框架、编码及测试要求；

b．配合内、外部机构的评审、评估、检查、审计等活动；

在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。并遵守以下安全要求：

◇ 遵循安全编码规范及通用安全编程准则；

◇ 交付物中必须使用正版工具软件；

◇ 开发测试环境与生产环境分离；

◇ 开发用机采取安全保护措施，定期进行漏洞检测和修复；

◇ 开发场地及开发人员按照国家等级保护要求实施安全控制和管理。

6）标准规范要求

① 系统建设应遵从海关信息化标准体系，海关信息化标准体系包括总体标准、基础设施标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。

② 系统需要采用统一数据规范标准，遵从系统建设的各项技术标准及规范，遵从相关的海关标准要求。

③ 中标人需向采购人提供服务相关体系文件进行报备，包括但不限于制度、标准、指南、模板、说明等内容。

7）运维保障要求

本项目应符合海关运维保障一级的要求。提供7*24小时运维服务。本项目部署完成后，应在深圳海关运维管理平台中进行运维点维护，提供报警内容、操作指引、应急处理等运维信息。

8）风险及质量管理要求

① 投标人应提供完整的风险管理方案，分析本系统建设过程中的风险，并提出规避及应对措施。

② 投标人应提供质量管理方案，旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求，方案需包括制定质量管理总体框架，定制项目质量保证原则等。

③ 中标人需按甲方要求，解决各类风险、问题。

④ 项目开展中架构管控要求变更，中标人应配合开展相关工作。

⑤ 中标人需接受采购人驻场监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。

9）人员配置要求

中标人需要在投标文件中对下述内容进行实质性应答和承诺。

① 人员配置要求

中标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，主要要求如下：

a．参与人员应为中标人正式员工，应提供人员名单、学历、项目履历和在本项目中职责分工。

b．应为本项目配置包括项目总负责人、项目经理、技术负责人、高级软件开发技术等人员承担工作。应明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，以确保项目顺利实施。

c．本项目的执行过程中，项目总负责人要把主要精力放到此项工作中，按双方约定向采购人报告工作情况。投标人须保证项目经理、架构师和项目核心人员参加由招标人组织的例会及其它与项目开发相关的会议，项目总负责人应参加由招标人组织的各阶段会议。

② 本项目中的软件开发技术人员需满足如下专业要求：

a．熟练掌握java编程和分布式网络通讯的实现。

b．熟悉java多线程，并行计算，异步IO，Linux系统开发；

c．掌握WEB开发相关技能，如JQUERY，javascript，HTML，CSS等；

d．具有良好的面向对象编程经验，深入理解OO、AOP思想，具有较强的算法分析能力；

e．熟悉面向对象分析设计，并熟练掌握Rose、Visio、PowerDesigner等UML建模工具；

f．有良好、规范的编程习惯和文档编写习惯。

g．项目团队人员应为投标人正式员工，需提供不小于3个月的社保证明。

10）项目人员工作要求

① 按照项目招标文件要求提供软件开发、测试、部署、上线及后续运维服务等。

② 严格遵守项目进度及招标人的项目管理制度。

③ 应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理。

④ 为保证项目正常进行，须保证技术服务人员相对固定，不得更换项目经理、技术负责人和高级技术人员。其它人员变更不得超过1次，调整前1周以书面形式向招标人申请，招标人有权根据项目情况否决或调整上述申请。

⑤ 在服务期间，项目经理和主要技术服务人员必须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。

⑥ 必须保证提供的服务具有针对性，能够满足招标人的要求。

11）服务内容及期限

中标人自合同生效之日起4个自然月内完成软件开发、联调测试、部署实施、试点运行；并提供自项目通过验收后2年的免费维护和技术支持服务。免费维护和技术支持服务内容包括但不限于：

① 进行系统的性能优化。

② 对发现的系统缺陷进行定位和修复。

③ 对系统的交互和集成提供技术支持和保障。

④ 出现复杂问题时驻点排查。

12）运维要求

中标人应在深圳海关指定的地点提供运维服务，不支持远程运维。

# 三、商务要求

1．服务要求与服务期限

1）中标人应承诺保持项目团队核心成员的稳定性，未经招标人许可不得随便调整项目团 队核心成员（包括项目经理、架构师等）。如有人员提出辞职，中标人应提前30天通知甲方，并立即补充人员进行工作交接；待交接通过采购人审核后，离职人员方可离开；如因此给采购人造成损失，由中标人承担；服务人员离职时，不得以任何方式复制采购人及项目的一切资料。

2）本项目的开发实施所在地需满足采购人要求。

★ 3）服务地点：深圳海关指定地点，提供驻场开发服务。要求开发人员常驻指定地点，服务时间和招标人工作时间同步。

4）中标人应承诺完成上线部署、问题排查等工作。

5）中标人需与采购人签订长期技术支持合作服务承诺书，包括但不限于服务支持方式、服务内容和服务承诺等。

2．管理要求

该项目的建设与管理要符合海关工程的有关规定和要求。

1）实施方案编制：中标后根据项目总体架构设计及相关规范、标准、要求编制项目实施方案，并通过采购人组织的评审和批准，审批之后方可启动开发建设。

2）系统需求细化和设计开发：中标人完成《需求规格说明书》编制，并通过采购人的评审后组织详细技术设计。中标人依据采购方确认过的《需求规格说明书》、《详细技术方案》组织系统开发、系统测试、系统集成等工作，并出具相应的技术资料，内容格式应符合总署相关管理规范要求。中标人需按采购人要求，分阶段提供相应的源代码，支持采购人完成持续集成、自动编译和部署等相关工作。

3）测试工作：项目开发完成后，应通过系统测试（包括单元测试、系统测试、性能测试等）。中标人需按采购人要求，配合完成集成测试、业务测试、第三方测试、系统上线、试点运行等工作，按要求完成缺陷修复，重新提交工作成果。

4）上线运行：配合采购方完成验收，并完成系统上线部署，做好运行期间的运行支持（包括必要的异地支持）。

3．技术资料与知识产权

1）投标人责任

中标人应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。

2）技术资料及相关规范

中标人必须提供但不限于以下文档：程序源代码、安装部署文件及说明文档，《实施方案》，《需求规格说明书》，《详细设计文档》，《数据库结构设计说明书》，《接口设计说明书》编码规范、与现有系统数据接口规范，《测试报告》，《系统部署手册》，《管理员维护手册》，《用户操作手册》。各功能模块测试报告、系统集成测试报告、软件的工程测试报告等。

★ 3）知识产权归属

投标人应承诺本项目知识产权由归采购人所有。

① 采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）；除本项目工作所需外，未经招标人书面同意，中标人不得擅自使用、复制招标人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

② 招标人和采购人有权对工程涉及的所有成果在采购人关区范围内进行推广应用，且不收取费用；

③ 招标人和采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入委托方原版库管理，以便后续修改维护。

④ 未经招标人(采购人)和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。

⑤ 中标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

⑥ 中标人应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

4）归档要求

中标人应按照海关档案管理对文档进行管理，项目所涉及的各阶段工作文档按招标人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理。

5）项目移交

① 在项目实施过程中所产生的工作成果属于招标人。中标人在项目结束时，须及时向招标人移交所有技术成果，不得将该技术成果用于与招标人无关的开发。

② 在项目开发过程中，为确保技术的一致性和完整性，中标人须按照产品移交计划分层次、分阶段进行技术成果提交。

★ 4．工期要求

1）合同履行期限：自合同生效之日起4个自然月内完成软件开发、联调测试、部署实施、试点运行；并提供自项目通过验收后2年的免费维护和技术支持服务。

2）中标人制定实施计划，包括本项目的阶段和过程划分、时间分配及关键里程碑。

5．验收要求

本项目合同验收由招标人按照技术方案和有关规定组织开展，投标人应协助完成验收工作。

★ 6．保密要求

1）保密内容是指与投标方本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及招标方网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标方的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

2）在双方合作期间及合作终止后，投标方有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标方承诺将上述保密信息的接触范围在投标方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经招标方同意，投标方不得以任何方式复制保密信息，不得对招标方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。

★ 7．付款方法和条件

1）本合同以人民币付款。

2）付款办法：

① 合同签订前10个工作日内，中标人向采购人交付合同总价10%的银行履约保函。银行履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至合同质保期结束之日止。若项目延误，保函期限按期顺延；

② 中标人向采购人提交银行履约保函后，甲方财务部门收到中标人正式发票后20天内，采购人支付合同总价款的100％的合同款；中标人提交单据：银行履约保函（原件）；发票（原件）；支付申请（原件）；合同首页及盖章页（复印件）；

③ 中标人完成项目开发上线，实现合同规定的各项要求并达到验收合格标准，采购人组织试运行，试运行结束并通过验收后，进入2年质保期。

④ 中标人提供至项目验收后2年的免费维护。

⑤ 履约担保金（履约保函）留做质量保证金，待合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还中标人的银行履约保函。

⑥ 在采购人银行发生的费用由采购人承担，在中标人银行发生的费用由中标人承担；

⑦ 采购人因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日；

⑧ 项目延期需由采购人认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但中标人不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

## 四、报价要求

1．本项目预算控制金额为人民币44万元整，投标货币为人民币，超出采购预算控制金额的投标报价将导致其投标无效。

2．本项目服务费采用包干制，由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，一经中标，投标报价总价作为投标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

3．投标人不得以低于成本的报价竞标，投标报价应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

4．投标人应充分了解项目的工作内容、要求及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5．投标人应提供详细报价清单。投标报价应包含的相关费用包含但不限于：

1）项目开发实施方案编写及论证、集中开发、联调测试、试点推广、项目验收等环节产生的项目管理费用。

2）系统开发及测试费、开发测试环境搭建费、系统安装调试费、第三方测试费用、售后服务费、培训费、项目交付及服务费、税费、保险费，其他与本项目有关的不可预见的费用等一切费用。

★ 6．投标人的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

# 第五章 投标文件格式

### 附件1  投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为　          项目名称           的招标公告（项目编号：            ），本人代表投标人           投标人名称             提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的项目投标总金额为：人民币（大写）         （小写）         。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及相关资料和有关附件。

4．我方的投标自投标截止之日起有效期为90日历日。

5．我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的真实性、有效性、合法性和一致性。

6．理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7．我方具备独立完成本项目的能力，中标后不分包、转包。

8．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

联系人：                       电话：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：                                           （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件2  开标一览表

深圳市国信招标有限公司：

在研究招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对      项目名称       （项目编号：            ）投标报价如下：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1．投标报价不得高于各部分的最高限价，否则将导致投标无效。

2．投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

2．不得填报有选择性报价方案。如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优惠后的“投标总金额”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件3  分项报价清单

项目名称：                        项目编号：               投标报价：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 简介 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| 投标总金额（合计） |  | （大写） （小写） |  |  |

注：本表格式仅供参考，如不能满足需要，投标人可自行制表或增加内容。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件4  投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1．公司名称：                                电话号码：

2．地    址：                                传    真：

3．注册资金：                                经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业执照注册号：

6．公司简介（自行描述）

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质/认定证书：

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证书复印件。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件5  投标人资格证明文件

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《声明函》原件 |
| 3 | 信用中国网站“信用信息”查询页面打印件、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面打印件。 |
| 4 | 法定代表人证明书原件 |
| 5 | 法定代表人授权委托书原件 |

注：附以上所有资格证明材料（加盖公章）。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系               投标人名称                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                                 （公章）

日期：       年     月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      法定代表人姓名       系        投标人名称          的法定代表人，现授权委托我单位的      被授权人姓名       为我公司签署         项目名称         （项目编号：              ）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人：      法定代表人签名或私章

授权委托日期：          年     月      日

声明函

深圳市国信招标有限公司：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称：                                  （公章）

授权委托日期：          年     月      日

### 附件6  拟安排项目团队人员情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职称 | 相关证书及工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件“商务评估表”所列要求提供相关证明材料复印件（加盖公章）。此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件7  同类项目业绩一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 合同名称 | 合同履约服务时间 | 合同价 | 数量 | 采购人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．根据招标文件“商务评估表”所列要求，提供业绩证明材料（加盖公章）；

2．此表如有虚假项目，将导致投标无效；

3．此表可延长。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件8  服务响应方案

项目名称：                                  项目编号：

根据招标文件第六章“技术评估表”中所列评审内容编写，内容包括但不限于：

一、总体设计方案

二、质量管控方案

三、进度管理方案

四、运维方案

五、培训方案

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件9  商务指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求与服务期限 | 1）中标人应承诺保持项目团队核心成员的稳定性，未经招标人许可不得随便调整项目团 队核心成员（包括项目经理、架构师等）。如有人员提出辞职，中标人应提前30天通知甲方，并立即补充人员进行工作交接；待交接通过采购人审核后，离职人员方可离开；如因此给采购人造成损失，由中标人承担；服务人员离职时，不得以任何方式复制采购人及项目的一切资料。 |  |  |
|  | 2）本项目的开发实施所在地需满足采购人要求。 |  |  |
|  | ★ 3）服务地点：深圳海关指定地点，提供驻场开发服务。要求开发人员常驻指定地点，服务时间和招标人工作时间同步。 |  |  |
|  | 4）中标人应承诺完成上线部署、问题排查等工作。 |  |  |
|  | 5）中标人需与采购人签订长期技术支持合作服务承诺书，包括但不限于服务支持方式、服务内容和服务承诺等。 |  |  |
| 管理要求 | 1）实施方案编制：中标后根据项目总体架构设计及相关规范、标准、要求编制项目实施方案，并通过采购人组织的评审和批准，审批之后方可启动开发建设。 |  |  |
|  | 2）系统需求细化和设计开发：中标人完成《需求规格说明书》编制，并通过采购人的评审后组织详细技术设计。中标人依据采购方确认过的《需求规格说明书》、《详细技术方案》组织系统开发、系统测试、系统集成等工作，并出具相应的技术资料，内容格式应符合总署相关管理规范要求。中标人需按采购人要求，分阶段提供相应的源代码，支持采购人完成持续集成、自动编译和部署等相关工作。 |  |  |
|  | 3）测试工作：项目开发完成后，应通过系统测试（包括单元测试、系统测试、性能测试等）。中标人需按采购人要求，配合完成集成测试、业务测试、第三方测试、系统上线、试点运行等工作，按要求完成缺陷修复，重新提交工作成果。 |  |  |
|  | 4）上线运行：配合采购方完成验收，并完成系统上线部署，做好运行期间的运行支持（包括必要的异地支持）。 |  |  |
| 技术资料与知识产权 | 1）投标人责任：中标人应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。 |  |  |
|  | 2）技术资料及相关规范：中标人必须提供但不限于以下文档：程序源代码、安装部署文件及说明文档，《实施方案》，《需求规格说明书》，《详细设计文档》，《数据库结构设计说明书》，《接口设计说明书》编码规范、与现有系统数据接口规范，《测试报告》，《系统部署手册》，《管理员维护手册》，《用户操作手册》。各功能模块测试报告、系统集成测试报告、软件的工程测试报告等。 |  |  |
|  | ★ 3）知识产权归属：投标人应承诺本项目知识产权由归采购人所有。① 采购人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）；除本项目工作所需外，未经招标人书面同意，中标人不得擅自使用、复制招标人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。② 招标人和采购人有权对工程涉及的所有成果在采购人关区范围内进行推广应用，且不收取费用；③ 招标人和采购人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入委托方原版库管理，以便后续修改维护。④ 未经招标人(采购人)和委托方允许，不能将本项目有关内容向第三方泄露。 ⑤ 中标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。⑥ 中标人应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标人造成的一切损失由中标人承担。 |  |  |
|  | 4）归档要求：中标人应按照海关档案管理对文档进行管理，项目所涉及的各阶段工作文档按招标人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理。 |  |  |
|  | 5）项目移交：① 在项目实施过程中所产生的工作成果属于招标人。中标人在项目结束时，须及时向招标人移交所有技术成果，不得将该技术成果用于与招标人无关的开发。② 在项目开发过程中，为确保技术的一致性和完整性，中标人须按照产品移交计划分层次、分阶段进行技术成果提交。 |  |  |
| ★ 工期要求 | 1）合同履行期限：合同签订之日起4个自然月内完成软件开发、联调测试、部署实施、试点运行工作。 2）中标人制定实施计划，包括本项目的阶段和过程划分、时间分配及关键里程碑。 |  |  |
| 验收要求 | 本项目合同验收由招标人按照技术方案和有关规定组织开展，投标人应协助完成验收工作。 |  |  |
| ★ 保密要求 | 1）保密内容是指与投标方本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及招标方网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标方的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。 2）在双方合作期间及合作终止后，投标方有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标方承诺将上述保密信息的接触范围在投标方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经招标方同意，投标方不得以任何方式复制保密信息，不得对招标方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。 |  |  |
| ★付款方法和条件 | 1）本合同以人民币付款。 2）付款办法：① 合同签订前10个工作日内，中标人向采购人交付合同总价10%的银行履约保函。银行履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至合同质保期结束之日止。若项目延误，保函期限按期顺延；② 中标人向采购人提交银行履约保函后，甲方财务部门收到中标人正式发票后20天内，采购人支付合同总价款的100％的合同款；中标人提交单据：银行履约保函（原件）；发票（原件）；支付申请（原件）；合同首页及盖章页（复印件）；③ 中标人完成项目开发上线，实现合同规定的各项要求并达到验收合格标准，采购人组织试运行，试运行结束并通过验收后，进入2年质保期。④ 中标人提供至项目验收后2年的免费维护。⑤ 履约担保金（履约保函）留做质量保证金，待合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，采购人返还中标人的银行履约保函。⑥ 在采购人银行发生的费用由采购人承担，在中标人银行发生的费用由中标人承担；⑦ 采购人因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日；⑧ 项目延期需由采购人认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但中标人不得以此擅自停工或停止执行供货计划。 |  |  |

注：

1．根据招标文件第四章“项目需求”中“商务要求”逐条响应。

2．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

2．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件10  技术指标响应一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术指标 | ▲ 1）使用Java语言，jdk1.8+。 |  |  |
|  |  | 2）搜索引擎采用中间件Elasticsearch。 |  |  |
|  |  | ▲ 3）数据库采用Mysql8+。 |  |  |
|  |  | ▲ 4）运行中间件采用Tomcat8.0及以上版本，符合海关安全管理规定要求。 |  |  |
|  |  | ▲ 5）客户端与服务器需支持中标麒麟Linux运行环境。 |  |  |
|  |  | 6）熟悉基于中标麒麟操作系统的搜索引擎开发部署技术，搜索引擎是本系统的核心功能。 |  |  |
|  |  | ▲ 7）对海关多层网络架构熟悉，熟悉各层网络之间的层级关系，遵守相关网络安全规定来实现与周边系统的对接。 |  |  |
|  |  | ▲ 8）要求集成海关H4A平台（人员机构、授权和认证）等海关现有技术平台,从H4A平台读取科室机构、人员、角色授权相关信息，实现系统的用户登录权限控制。 |  |  |
|  |  | 9）熟悉中标麒麟操作系统并熟悉基于中标麒麟系统的负载均衡、无感知版本升级、集群部署、集群自动切换、热部署等技术。 |  |  |
|  |  | 10）熟悉jdk1.8+springboot+mysql8+前后端分离的开发框架及部署结构。 |  |  |
| 2 | 服务要求 | 1）项目团队驻场开发，驻场开发人员需通过委托方面试 |  |  |
|  |  | 2）驻场开发期限为项目合同签订之日起至项目验收之日止，驻场期间应接受委托方人事管理要求。 |  |  |
|  |  | 3）学习能力强，能够快速熟悉海关信息化系统开发规范。 |  |  |
|  |  | 4）如项目实施过程中委托方不满意，可要求中标人更换驻场人员。 |  |  |
| 3 | 实施要求 | 1）总体要求 ① 中标人应在项目实施过程中，承诺做到：服从采购人的组织、协调；按海关相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向建设单位报审工程文档；按双方约定及时提交项目周报、月报或专项报告。 ② 定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送建设单位。 ③ 所有设计文档必须通过建设单位、标准的评审。 ④ 数据库设计必须满足的相应标准规范。 ⑤ 按要求安排人员参加联络会议、高层会晤。 ⑥ 需按照海关架构管控要求，在支撑软件、项目开发、系统部署、工程实施、后期运维等方面符合海关相关规范要求。 ⑦ 中标人服务人员在实施服务过程中，如有违反国家法律法规、违反采购人纪律规定的情况发生，采购人有权提出更换要求，中标人立即予以更换并承担因此产生的相关费用。 |  |  |
|  |  | 2）设计要求 ① 中标人需按照“用户需求书”的方案开展进行。 ② 中标人项目方案设计和交付环节必须通过架构管控评审，获得相关授权和认可文件后，开展后续建设工作。 |  |  |
|  |  | 3）对中标人承担工作的要求 中标人应详细研究本章所列的各项主要工作内容和要求，基于“用户需求书”，对本项目建设工作进行落实。 ① 中标人应对“用户需求书”中的功能设计进行深入理解，采用“用户需求书”中要求的技术选型，开发实现各模块的设计功能和接口，完整实现设计目的。 ② 中标人在系统开发建设过程中应制定总体实施计划，组织保障、人力资源配备合理。 ③ 中标人应按照进度要求安排工作进度，服从海关技术部门的要求，保证开发进度和系统功能的实现。 ④ 中标人应提交风险及应对方案，充分分析功能建设工作中存在的风险，并阐述相应的应对措施。 ⑤ 中标人应提交在工程建设各环节里程碑的阐述和情况报告。 ⑥ 中标人应接受前期软件设计服务提供商的技术指导和监督，并在系统测试、验收等环节接受设计服务提供商和海关技术部门的检验。 ⑦ 中标人在代码编写、测试、上线等开发过程中，应符合编码规范、应用开发平台使用规范、安全管理规定、网络传输规范等海关相关技术规范要求。 |  |  |
|  |  | 4）集成要求 该项目的建设与管理要符合海关工程的有关管理规定、技术架构、标准规范等方面要求，符合海关工程集成的设计要求及相关标准规范，包括： ① 《海关总署关于印发《海关信息化应用项目管理办法》的通知》（署科发〔2020〕122号） ② 《海关政务信息系统整合技术规范（试行）》（科技函〔2018〕37号） ③ 《海关网络安全管理规定》（署科发〔2021〕10号） ④ 《海关信息系统运行管理规定》（署科发〔2021〕10号） ⑤ 《海关信息系统准入准出管理办法》（署科发〔2021〕10号） ⑥ 《海关信息系统异常业务数据处理管理办法》（署科发〔2021〕10号） ⑦ 《海关信息系统应用账号授权管理办法（试行）》（署科发〔2021〕10号） |  |  |
|  |  | 5）安全要求 ① 投标人需阐述项目团队及工作场地等方面的安全与保密管理的策略或具体措施。 ② 中标人需与采购人签订保密协议，约定双方权利与义务；中标人签订保密协议，落实相应要求；中标人在双方约定的保密期限内如违反协议中的保密义务，中标人承担相应违约责任。 ③ 必须保障系统的开发安全、应用程序安全、网络安全、设备安全和数据安全。用户身份认证必须符合海关安全管理规定。系统在有效地为管理部门和生产部门提供服务的同时，还必须确保不影响数据网络的安全、可靠、稳定运行。除了保证系统设计安全、使用安全以外，还必须建立一套完善的安全防范体制，形成一个安全的系统。 ④ 中标人须遵守以下要求： a．满足集成要求中规定的各类总体技术架构、开发框架、编码及测试要求； b．配合内、外部机构的评审、评估、检查、审计等活动； 在服务过程中需对信息安全给予充分投入，与项目开发同步进行信息安全规划设计，须单独制定安全设计方案或在总体设计方案中包含安全设计部分。并遵守以下安全要求： ◇ 遵循安全编码规范及通用安全编程准则； ◇ 交付物中必须使用正版工具软件； ◇ 开发测试环境与生产环境分离； ◇ 开发用机采取安全保护措施，定期进行漏洞检测和修复； ◇ 开发场地及开发人员按照国家等级保护要求实施安全控制和管理。 |  |  |
|  |  | 6）标准规范要求 ① 系统建设应遵从海关信息化标准体系，海关信息化标准体系包括总体标准、基础设施标准、信息资源标准、应用标准、信息安全标准和信息化管理标准六个分体系。 ② 系统需要采用统一数据规范标准，遵从系统建设的各项技术标准及规范，遵从相关的海关标准要求。 ③ 中标人需向采购人提供服务相关体系文件进行报备，包括但不限于制度、标准、指南、模板、说明等内容。 |  |  |
|  |  | 7）运维保障要求 本项目应符合海关运维保障一级的要求。提供7*24小时运维服务。本项目部署完成后，应在深圳海关运维管理平台中进行运维点维护，提供报警内容、操作指引、应急处理等运维信息。 |  |  |
|  |  | 8）风险及质量管理要求 ① 投标人应提供完整的风险管理方案，分析本系统建设过程中的风险，并提出规避及应对措施。 ② 投标人应提供质量管理方案，旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求，方案需包括制定质量管理总体框架，定制项目质量保证原则等。 ③ 中标人需按甲方要求，解决各类风险、问题。 ④ 项目开展中架构管控要求变更，中标人应配合开展相关工作。 ⑤ 中标人需接受采购人驻场监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。 |  |  |
|  |  | 9）人员配置要求 中标人需要在投标文件中对下述内容进行实质性应答和承诺。 ① 人员配置要求：中标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，主要要求如下： a．参与人员应为中标人正式员工，应提供人员名单、学历、项目履历和在本项目中职责分工。 b．应为本项目配置包括项目总负责人、项目经理、技术负责人、高级软件开发技术等人员承担工作。应明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，以确保项目顺利实施。 c．本项目的执行过程中，项目总负责人要把主要精力放到此项工作中，按双方约定向采购人报告工作情况。投标人须保证项目经理、架构师和项目核心人员参加由招标人组织的例会及其它与项目开发相关的会议，项目总负责人应参加由招标人组织的各阶段会议。 ② 本项目中的软件开发技术人员需满足如下专业要求： a．熟练掌握java编程和分布式网络通讯的实现。 b．熟悉java多线程，并行计算，异步IO，Linux系统开发； c．掌握WEB开发相关技能，如JQUERY，javascript，HTML，CSS等； d．具有良好的面向对象编程经验，深入理解OO、AOP思想，具有较强的算法分析能力； e．熟悉面向对象分析设计，并熟练掌握Rose、Visio、PowerDesigner等UML建模工具； f．有良好、规范的编程习惯和文档编写习惯。 g．项目团队人员应为投标人正式员工，需提供不小于3个月的社保证明。 |  |  |
|  |  | 10）项目人员工作要求 ① 按照项目招标文件要求提供软件开发、测试、部署、上线及后续运维服务等。 ② 严格遵守项目进度及招标人的项目管理制度。 ③ 应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理。 ④ 为保证项目正常进行，须保证技术服务人员相对固定，不得更换项目经理、技术负责人和高级技术人员。其它人员变更不得超过1次，调整前1周以书面形式向招标人申请，招标人有权根据项目情况否决或调整上述申请。 ⑤ 在服务期间，项目经理和主要技术服务人员必须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。 ⑥ 必须保证提供的服务具有针对性，能够满足招标人的要求。 |  |  |
|  |  | 11）服务内容及期限 中标人自合同生效之日起4个自然月内完成软件开发、联调测试、部署实施、试点运行；并提供自项目通过验收后2年的免费维护和技术支持服务。免费维护和技术支持服务内容包括但不限于： ① 进行系统的性能优化。 ② 对发现的系统缺陷进行定位和修复。 ③ 对系统的交互和集成提供技术支持和保障。 ④ 出现复杂问题时驻点排查。 |  |  |
|  |  | 12）运维要求 中标人应在深圳海关指定的地点提供运维服务，不支持远程运维。 |  |  |

注：

1．根据招标文件第四章“项目需求”中“技术要求”逐条响应。

2．“投标响应”一栏应注明“完全响应”或具体响应内容，空白未填写内容的视为不响应；“偏离情况”一栏应注明“无偏离”或“负偏离”。

3．带★指标为不可偏离指标，如出现负偏离或不响应的，将作无效标处理。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（或授权委托代理人）签名：

日期：2021年   月   日

### 附件11 保密承诺书

中华人民共和国深圳海关：

投标人名称       承担“2021年深圳海关对外接入局域网应用软件维护技术支持服务”合同要求的工作，为保护采购方涉及该项目的有关工作信息，我单位特做出如下承诺：

一、本承诺书所述及的“工作信息”，系指我单位承担项目过程中，采购方以口头、书面、电子文本或其他形式向我单位提供的项目信息和承建商的项目信息等。

二、我单位严格控制采购方提供的工作信息，承诺不向任何第三方披露相关内容，并保证采取必要的措施和办法对采购方提供的信息进行保密。

三、我单位承诺只限于向必须参加该项目的人员披露经采购方确认的项目信息，并将明确地告知上述人员应负有的保密责任和义务，并不得将约定范围内的信息透漏给约定范围外的相关人员。

四、我单位承诺将对所有参与本项目工作的人员签署保密协议，将承担以上人员违反保密协议所产生的连带责任。

五、我单位承诺如违反本承诺书给甲方造成损失的，将承担相应法律责任和赔偿责任。

六、本承诺书自合同盖章之日起生效。保密期限在“2021年深圳海关对外接入局域网应用软件维护技术支持服务”合同终止后继续有效，解除期限按国家有关规定执行。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件12 廉政承诺书

中华人民共和国深圳海关：

我单位响应你单位“2021年深圳海关对外接入局域网应用软件维护技术支持服务”项目招标要求参加投标，我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

第一条 不向招标有关的工作人员行贿，赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等好处费；

第二条 不为招标相关工作人员报销应由相关单位或个人支付的费用；

第三条 不为招标相关人员个人装修住户、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）旅游提供方便或者提供其它好处；

第四条 不向招标相关工作人员提供有可能影响公正进行招投标工作的宴请和娱乐健身活动；

第五条 不接受采购人员介绍的与招标项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动，不接受采购人推荐分包单位的要求购买规定以外的材料、设备；

第六条 不弄虚作假，不采取陪标、围标等不正当手段参与竞标，不拉拢招评审人员影响评审工作的公正性。

如违反上述承诺，你单位有权取消我单位投标资格并将我单位列入深圳海关信息化建设工程廉洁“黑名单”，自愿接受你单位没收投标保证金、履约保证金的规定，由此引起的相应损失由我单位承担。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件13 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）  的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于软件和信息技术服务业；本公司（承接企业）  （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  (中型企业/小型企业/微型企业)；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件14 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

### 附件15 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的        项目采购活动，并由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人名称：                                      （公章）

日期：2021年   月   日

# 第六章 评审方法和标准

- 一、评审职责

- 采购人或者代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评审纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6．根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 二、评审委员会

1．评审委员会由采购人代表和/或随机抽取的评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中采购人代表1人，随机抽取的评审专家4人。

2．评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

3．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4．评审委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评审资料；

7）其他不遵守评审纪律的行为。

评审委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 三、关于无效标及招标失败

1．有关无效标的情形：

1）在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2）未按照招标文件投标人须知第15条的规定密封、标记的；

3）未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

4）投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

5）投标文件的签署不符合招标文件投标人须知第14条的规定的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

8）对资格性审查表、符合性审查表所列情形不满足任意一项的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

11）投标报价超过最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的；

12）投标报价有严重缺漏项，或对采购清单的项目或数量进行修改。

2．关于招标失败及重新招标

评审委员会界定有效投标文件不足三家使投标明显缺乏竞争的，采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定申请组织重新采购。

- 四、对投标文件的审查和确定

1．评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

2．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理。

3．评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4．评审委员会将被确定为非实质性响应的投标人作无效标处理，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5．评审委员会应对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由。

- 五、投标文件的澄清

1．对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．投标人必须按照招代理机构通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。（如果有）

- 六、评审办法及评审流程

1．评审办法：

本项目评审方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2．评审流程

1）投标文件完整性检验和投标人资格性审查

对投标文件的完整性、投标人资格条件进行符合性审查，并填写“资格性审查表”。

2）符合性审查

对投标文件的进行商务、技术符合性审查，并填写“符合性审查表”；

3）商务、技术方案响应性评定

① 评价投标人的商务、技术响应情况，并填写“商务评估表”、“技术评估表”；

② 将每一个评委的评分汇集进行算术平均，计算投标人的商务、技术得分。

4）报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核修正，审核修正后的价格为评审价（评审价仅用于评审）。

② 以所有有效投标人的最低评审价为评审基准价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。价格得分按照以下公式计算：

价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重×100

③ 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5）综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=商务得分（30%权重）+技术得分（60%权重）+价格得分（10%权重）

② 评审结果按综合评估分由高到低顺序排列。综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按照技术指标评审得分由高到低顺序排列。

③ 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

a．分值汇总计算错误的；

b．分项评分超出评分标准范围的；

c．评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

d．经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

④ 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

6）推荐中标人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一为第一中标候选人，排名第二的第二中标候选人，排名第三的第三中标候选人。

7）中标人放弃中标资格或者中标人的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求的，采购人可以确定备选中标人为替补中标人。采购人确定备选中标人为替补中标人的，代理机构将替补中标人的情况予以公示，公示无异议的，确定新的中标人；公示有异议且异议成立的将重新组织采购。替补中标人放弃中标资格或者中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3．评审表格

表一、资格性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签署 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标文件的份数 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标保证金 | 是否按招标文件的要求提交 |
| 4 | 投标人资格证明文件 | 是否符合招标文件的要求（按附件4所列内容） |
| 结论 |  |  |

表二、符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 合同履行期限 | 是否符合招标文件的要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否符合招标文件的要求 |
| 4 | 报价是否未超过预算或报价是否合理 | 是/否 |
| 5 | 招标文件其他带★指标是否响应 | 是否符合招标文件的要求 |
| 6 | 是否无其他无效标情形 | 是/否 |
| 结论 |  |  |

表三、商务评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人资质 | 1．具有SDCA软件服务商交付能力二级或以上资质证书，得2分； 2．具有CMMI认证证书，三级得1分，四级得2分，五级得3分。 3．具有ISO9001、ISO20000、ISO27001认证证书，每个得2分，满分6分。 提供有效证书复印件，未提供的不得分。证书注明年审要求的，按规定年审且证书在有效期内的有效；如未注明年审要求的，证书在有效期内的有效。 | 11 |
| 投标人信用 | 出具有效期内的AAA级信用等级认证证书的得2分。 注：提供上述证明材料复印件，否则不得分 | 2 |
| 驻场开发服务 | 本项目要求提供项目团队驻场开发服务，其服务时间和招标人工作时间同步，驻场开发时限为合同签订之日起至项目验收之日止。投标文件中提供上述承诺的得6分，未提供承诺或者承诺内容不符合得分条件的不计分。 | 6 |
| 投标人软件项目研发实力 | 1．获得过软件行业创新产品奖的（副省部级以上），得5分； 2．国家版权局颁发的软件著作权登记证书的，拥有10个得1分，在此基础上每增加一个加1分，满分6分。 注：提供以上证明材料复印件，否则不得分 | 11 |
| 合计 |  | 30 |

表四、技术评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计方案 | 评估总体方案的完整性、架构设计、阶段划分、工作流程安排、细节处理、延续性、扩展性等方面，评分标准如下： 1．方案的编写内容全面； 2．方案的编写内容具体； 3．方案的编写内容针对性强； 4．方案的编写内容科学合理； 5．方案的编写内容可操作性强。 满足以上五项要求得12分，满足以上四项要求得9分，满足以上三项要求得6分，满足以上二项要求得3分，其它情况不得分。 | 12 |
| 主要技术指标应答情况 | 根据投标文件附件10“技术指标响应一览表”的响应情况进行评分： 1．标注“▲”的每负偏离一项扣3分； 2．其他要求每负偏离一项扣1分； 3．本项最低扣至0分。 | 18 |
| 质量管控方案 | 项目质量保障、范围控制、人员控制、风险应对措施得当，有详细的质量控制方案和措施，与相关单位配合机制完备，评分标准如下： 1．质量管控能力的内容全面； 2．质量管控能力的内容具体； 3．质量管控能力的内容针对性强； 4．质量管控能力的内容科学合理； 5．质量管控能力的内容可操作性强。 满足以上五项要求得6分，满足以上四项要求得5分，满足以上三项要求得3分，满足以上二项要求得2分，其它情况不得分。 | 6 |
| 进度管理方案 | 项目实施方案科学合理，有明确的工程进度和管理措施，评分标准如下： 1．进度管理能力的内容全面； 2．进度管理能力的内容具体； 3．进度管理能力的内容针对性强； 4．进度管理能力的内容科学合理； 5．进度管理能力的内容可操作性强。 满足以上五项要求得5分，满足以上四项要求得3分，满足以上三项要求得1分，其它情况不得分。 | 5 |
| 项目团队 | 1. 项目团队配置 至少应配置项目总负责人1人、项目经理1人、技术负责人1人、核心开发技术人员3人，满足此条件得1分。在此基础上每增加1名核心开发技术人员，加1分，最高5分。 注：在附件6“拟安排项目团队人员情况表”中明确上述拟派人员的职务及人员数量，同时提供拟派人员2021年4月至6月在投标单位缴纳社保的证明，未提供上述材料的人员不得分。 2．团队人员资质 1）项目经理具有信息系统项目管理师证书的，得1分； 2）核心开发技术人员具有网络工程师证书、软件设计师证书、PMP证书的，每个类别得1分，最高3分。 注：提供以上人员资质证书复印件，以及2021年4月至6月在投标单位缴纳社保的证明，未提供上述材料的人员不得分。 | 9 |
| 运维方案 | 项目团队按照海关运维管理平台要求，对海关运维管理平台提供相应的管理、配置、监控接口，配合与运维平台的集成，投标人须提供适用运维方案。方案有具体监控措施和接口、有与运维平台具体集成方法。本项最高5分，评分标准如下： 1．方案的编写内容全面； 2．方案的编写内容具体； 3．方案的编写内容针对性强； 4．方案的编写内容科学合理； 5．方案的编写内容可操作性强。 满足以上五项要求得5分，满足以上四项要求得4分，满足以上三项要求得3分，满足以上二项要求得2分，其它情况不得分。 | 5 |
| 培训方案 | 根据投标人提供的培训计划，包括不限于系统开发、运维和管理所需要的技术培训，培训教材，课程内容等；提供的培训计划制定合理、全面、师资力量强等。评分标准如下： 1．项目培训计划的编写内容全面； 2．项目培训计划的编写内容具体； 3．项目培训计划的编写内容针对性强； 4．项目培训计划的编写内容科学合理； 5．项目培训计划的编写内容可操作性强。 满足以上五项要求得5分，满足以上四项要求得4分，满足以上三项要求得3分，满足以上二项要求得2分，其它情况不得分。 | 5 |
| 合计 |  | 60 |

表五、价格评估表

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分＝（评审基准价/评审价）×价格权重（10%）×100 评审基准价为所有有效投标人的最低评审价，最低评审价的投标人的价格得分为满分。 | 10 |
| 备注 | 投标人为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位，且符合投标价格扣除优惠政策规定的条件的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评审委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否享受优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

注：1．本评分细则要求的相关证明材料如在招标文件其他章节未提及的，投标人应当提供；

2．所提供的证明材料均须加盖公章。